|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  1192  27.10.2014  г.Невельск | |
|  |  |
| О внесении изменений в План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 03.03.2014 № 195 |  |
|  | |

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 22.01.2014 г. № 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат» и в целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2016 годы», утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 03.03.2014 г. № 195 (в редакции постановления администрации Невельского городского округа от 29.04.2014г. № 416, от 25.06.2014 г. № 640, от 24.07.2014 г. № 813, от 07.08.2014 г. № 872, от 14.08.2014 г. № 899), изложив его в новой редакции согласно Приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено  постановлением администрации  Невельского городского округа  от 27.10.2014г. № 1192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН  мероприятий по развитию муниципального образования "Невельский городской округ" на 2014-2016 годы  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования | 2014 год | | | | | | 2015 год | | | | | | 2016 год | | | | | | | Ответственные исполнители | | | Орган исполнительной власти, с которым заключается соглашение | | |
| Объемы и источники финансирования | | | | | | Объемы и источники финансирования | | | | | | Объемы и источники финансирования | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | Всего | | | в том числе: | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| областной бюджет | | местный бюджет | | | областной бюджет | | местный бюджет | областной бюджет | | | местный бюджет | | |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 |  | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
| Всего по Плану мероприятий | | 1 164 641,2 | 393 667,3 | 186 116,7 | | 207 550,6 | | | 371 052,7 | | | 103 646,0 | | 267 406,7 | 399 921,2 | 92 774,7 | | | 307 146,5 | | |  | | |  | | |
| в том числе: | |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| областной бюджет | | 382 537,4 |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| местный бюджет | | 782 103,8 |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1. Социальная сфера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Образование | | 81 862,2 | 63 862,1 | 60 668,8 | 3 193,3 | | | 18 000,0 | | | 17 100,0 | | | 900,0 |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Капитальные расходы | | 26 316,0 | 26 316,0 | 25 000,0 | 1 316,0 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.1 | Реконструкция стрелкового тира в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 26 316,0 | 26 316,0 | 25 000,0 | 1 316,0 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строитель  ства | | | Министерство строительства Сахалинской области | | |
| Текущие расходы | | 55 546,2 | 37 546,1 | 35 668,8 | 1 877,3 | | | 18 000,0 | | | 17 100,0 | | | 900,0 |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.2. | Приобретение, поставка и установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Невельского района | 3 757,6 | 3 757,5 | 3 569,6 | 187,9 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел образования | | | Министерство образования Сахалинской области | | |
|  | МБОУ "СОШ № 2" г.Невельска | 737,3 | 737,3 | 700,4 | 36,9 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБОУ "СОШ с.Горнозаводска" | 675,9 | 675,9 | 642,1 | 33,8 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБОУ "СОШ с.Шебунино" | 363,7 | 363,7 | 345,5 | 18,2 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №2 "Журавушка" г.Невельска | 384,7 | 384,7 | 365,5 | 19,2 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №4 "Золотая рыбка" г.Невельска | 229,0 | 229,0 | 217,5 | 11,5 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" г.Невельска | 276,2 | 276,2 | 262,5 | 13,7 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №16 "Малышка" г.Невельска | 295,2 | 295,2 | 280,4 | 14,8 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №17 "Кораблик" г.Невельска | 166,8 | 166,8 | 158,5 | 8,3 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №11 "Аленький цветочек" г.Невельска | 295,2 | 295,2 | 280,4 | 14,8 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБДОУ "Детский сад №2 "Рябинка" с.Горнозаводска | 181,8 | 181,8 | 172,7 | 9,1 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| МБОУ ДОД "Центр детского творчества" г.Невельска | 151,8 | 151,7 | 144,1 | 7,6 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| 1.3 | Благоустройство территории СОШ в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 7 994,5 |  |  |  | | | 7 994,5 | | | 7 594,8 | | | 399,7 |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | |
|
| 1.4 | Капитальный ремонт СОШ в с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 27 005,5 | 20 000,0 | 19 000,0 | 1 000,0 | | | 7 005,5 | | | 6 655,2 | | | 350,3 |  |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 579,7 | 579,7 | 550,7 | 29,0 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| 1.5 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 3 000,0 |  |  |  | | | 3 000,0 | | | 2 850,0 | | | 150,0 |  |  | | |  | | |
| 1.5.1. | Ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения (канализация) в МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска | 742,5 | 742,5 | 705,4 | 37,1 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел образования | | |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Шебунино» с целью открытия двух дошкольных групп, в т.ч. ПИР» | 13 046,1 | 13 046,1 | 12 393,8 | 652,3 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | |
| Культура | | 50 718,8 | 50 718,8 | 48 182,9 | 2 535,9 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| Капитальные расходы | | 50 718,8 | 50 718,8 | 48 182,9 | 2 535,9 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.6 | Сейсмоусиление нежилого здания с реконструкцией по ул.Рыбацкой, 115 в г.Невельске | 50 000,0 | 50 000,0 | 47 500,0 | 2 500,0 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | | Министерство культуры Сахалинской области | | |
| 1.7 | Строительство пристройки к клубу с.Колхозное, в т.ч. ПИР | 718,8 | 718,8 | 682,9 | 35,9 | | |  | | |  | | |  |  |  | | |  | | |
| Всего по разделу "Объекты социальной сферы" | | 132 581,0 | 114 580,9 | 108 851,7 | 5 729,2 | | | 18 000,0 | | | 17 100,0 | | | 900,0 |  |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2. Жилищный фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | 254 107,1 | 64 746,9 | 61 733,9 | 3 013,0 | | | 91 393,5 | | | | 86 546,0 | | 4 847,5 | 97 966,7 | | 92 774,7 | | | 5 192,0 | | |  | | |  | |
| 2.1 | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | 42 522,0 | 11 151,5 | 10 560,5 | 591,0 | | | 31 370,5 | | | | 29 705,0 | | 1 665,5 |  | |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | | Министерство строительства Сахалинской области | |
| 2.1.2 | Проведение работ по демонтажу жилого дома по ул. Советская, 29 в г. Невельске | 4 950,0 |  |  |  | | | 4 950,0 | | | | 4 687,0 | | 263,0 |  | |  | | |  | | |
| 2.1.3 | Проведение работ по демонтажу промышленных зданий в г. Невельске | 6 238,7 |  |  |  | | | 6 238,7 | | | | 5 908,0 | | 330,7 |  | |  | | |  | | |
| 2.1.4 | Проведение работ по демонтажу жилых домов в г. Невельске | 6 331,8 |  |  |  | | | 6 331,8 | | | | 5 995,5 | | 336,3 |  | |  | | |  | | |
| 2.1.5 | Проведение работ по демонтажу жилых домов в с. Горнозаводск | 25 001,5 | 11 151,5 | 10 560,5 | 591,0 | | | 13 850,0 | | | | 13 114,5 | | 735,5 |  | |  | | |  | | |
| 2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 83 159,0 | 21 502,9 | 20 662,9 | 840,0 | | | 25 582,0 | | | | 24 226,0 | | 1 356,0 | 36 074,1 | | 34 162,1 | | | 1 912,0 | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области | |
| 2.2.1 | с.Горнозаводск, ул.Артемовская, 1 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 676,2 | 93,8 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.2 | с.Горнозаводск, ул.Артемовская, 7 | 1 399,9 | 1 399,9 | 1 325,7 | 74,2 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.4 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 13 | 1 410,1 | 1 410,1 | 1 335,4 | 74,7 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.5 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 14 | 1 208,4 | 1 208,4 | 1 122,7 | 85,7 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.6 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 15 | 1 084,2 | 1 084,2 | 1 026,7 | 57,5 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.7 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 16 | 1 084,3 | 1 084,3 | 1 026,7 | 57,6 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.8 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 38 | 7 508,2 | 7 508,2 | 7 432,1 | 76,1 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.9 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 40 | 1 800,8 | 1 800,8 | 1 705,4 | 95,4 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.10 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 44 | 2 482,4 | 2 482,4 | 2 350,4 | 132,0 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.2.11 | с.Горнозаводск, ул.Центральная, 99 | 1 754,6 | 1 754,6 | 1 661,6 | 93,0 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 7 749,6 | 7 749,6 | 7 338,8 | 410,8 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.3 | Капитальный ремонт жилищного фонда в с. Шебунино , в т.ч. ПИР | 22 246,0 | 7 526,0 | 7 246,0 | 280,0 | | | 4 720,0 | | | | 4 470,0 | | 250,0 | 10 000,0 | | 9 470,0 | | | 530,0 | | |
| 2.3.1 | с.Шебунино, ул.Дачная,5 | 3 616,7 | 3 616,7 | 3 554,6 | 62,1 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.3.2 | с.Шебунино, ул.Дачная,9 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.3.3 | с.Шебунино, ул.Дачная,11 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.3.4 | с.Шебунино, 1-ый Дачный переулок, 1 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.3.5 | с.Шебунино, 1-ый Дачный переулок, 2 | 939,3 | 939,3 | 878,9 | 60,4 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 894,0 | 106,0 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.4 | Капитальный ремонт жилищного фонда в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 106 180,1 | 24 566,5 | 23 264,5 | 1 302,0 | | | 29 721,0 | | | | 28 145,0 | | 1 576,0 | 51 892,6 | | 49 142,6 | | | 2 750,0 | | |
| 2.4.1 | г.Невельск, ул.Железнодорожная, 49 | 6 480,6 | 6 480,6 | 6 137,1 | 343,5 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.4.2 | г.Невельск, ул.Железнодорожная, 51 | 6 253,7 | 6 253,7 | 5 922,3 | 331,4 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.4.3 | г.Невельск, ул.70 лет Октября, 3 | 9 356,5 | 9 356,5 | 8 860,6 | 495,9 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.4.4 | г.Невельск, ул.Советская, 47 | 1 741,2 | 1 741,2 | 1 648,9 | 92,3 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| 2.4.5 | г.Невельск, ул.Советская, 69 | 734,5 | 734,5 | 695,6 | 38,9 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 10 618,0 | 10 618,0 | 10 055,3 | 562,7 | | |  | | | |  | |  |  | |  | | |  | | |
| Всего по разделу "Жилищный фонд" | | 254 107,1 | 64 746,9 | 61 733,9 | 3 013,0 | | | 91 393,5 | | | | 86 546,0 | | 4 847,5 | 97 966,7 | | 92 774,7 | | | 5 192,0 | | |  | | |  | |
| 3. Коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущие расходы | | 16 311,0 | 16 311,0 | 15 531,1 | | | 779,9 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт городской бани в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 11 031,1 | 11 031,1 | 10 531,1 | | | 500,0 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области |
|  | проектно-изыскательские работы | 1 088,8 | 1 088,8 | 1 031,1 | | | 57,7 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 3.2 | Ликвидация гидротехнических сооружений на реке Не-вельская в г. Невельск Сахалинской области, в т.ч. разработка проектной документации | 5 279,9 | 5 279,9 | 5 000,0 | | | 279,9 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| Всего по разделу "Коммунальное хозяйство" | | 16 311,0 | 16 311,0 | 15 531,1 | | | 779,9 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4. Дорожное хозяйство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальные расходы | | 124 603,0 | 28 317,1 |  | | | 28 317,1 | | | 96 285,9 | | |  | 96 285,9 |  | | |  | | |  | | |  | | |  |
| 4.1. | Строительство моста через р. Лопатинка на ул. Шахтовая в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 98 169,8 | 1 883,9 |  | | | 1 883,9 | | | 96 285,9 | | |  | 96 285,9 |  | | |  | | |  | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | |  |
| 4.1.1 | Строительство пешеходного моста через р. Лопатинка по ул. Коммунальная в с.Горнозаводск | 26 433,2 | 26 433,2 |  | | | 26 433,2 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| Текущие расходы | | 452 838,7 | 160 879,5 |  | | | 160 879,5 | | | 132 877,1 | | |  | 132 877,1 | 159 082,1 | | |  | | | 159 082,1 | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | |
| 4.2. | Капитальный ремонт дорожного полотна и восстановление ливневой канализации по ул. Рыбацкой в г.Невельске | 39 756,2 | 39 756,2 |  | | | 39 756,2 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4.3 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 60 001,0 | 15 840,0 |  | | | 15 840,0 | | | 24 161,0 | | |  | 24 161,0 | 20 000,0 | | |  | | | 20 000,0 | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 6 000,1 | 6 000,1 |  | | | 6 000,1 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4.4 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Шебунино, в т.ч. ПИР | 9 000,0 | 3 000,0 |  | | | 3 000,0 | | |  | | |  |  | 6 000,0 | | |  | | | 6 000,0 | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 900,0 | 900,0 |  | | | 900,0 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4.5 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в г. Невельске в т.ч. ПИР | 180 747,6 | 47 935,3 |  | | | 47 935,3 | | | 58 026,0 | | |  | 58 026,0 | 74 786,3 | | |  | | | 74 786,3 | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 1 435,3 | 1 435,3 |  | | | 1 435,3 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4.6 | Установка систем дорожного видеонаблюдения в г.Невельске | 10 000,0 | 10 000,0 |  | | | 10 000,0 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 4.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования «Невельский городской округ» | 128 955,0 | 42 955,0 |  | | | 42 955,0 | | | 43 000,0 | | |  | 43 000,0 | 43 000,0 | | |  | | | 43 000,0 | | |
| 4.8 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов г. Невельск | 24 378,9 | 1 393,0 |  | | | 1 393,0 | | | 7 690,1 | | |  | 7 690,1 | 15 295,8 | | |  | | | 15 295,8 | | |
| Всего по разделу "Дорожное хозяйство" | | 577 441,7 | 189 196,6 |  | | | 189 196,6 | | | 229 163,0 | | |  | 229 163,0 | 159 082,1 | | |  | | | 159 082,1 | | |  | | |  |
| 5. Благоустройство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальные расходы | | 133 107,4 |  |  | | |  | | | 5 000,0 | | |  | 5 000,0 | 128 107,4 | | |  | | | 128 107,4 | | |  | | |  |
| 5.1 | Строительство набережной по ул.Береговая в г.Невельске, в т.ч ПИР | 133 107,4 |  |  | | |  | | | 5 000,0 | | |  | 5 000,0 | 128 107,4 | | |  | | | 128 107,4 | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | |  |
|  | проектно-изыскательские работы | 15 000,0 |  |  | | |  | | | 5 000,0 | | |  | 5 000,0 | 10 000,0 | | |  | | | 10 000,0 | | |
| Текущие расходы | | 51 093,1 | 8 831,9 |  | | | 8 831,9 | | | 27 496,2 | | |  | 27 496,2 | 14 765,0 | | |  | | | 14 765,0 | | | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | |
| 5.2. | Капитальный ремонт скверов в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 23 001,0 |  |  | | |  | | | 10 560,0 | | |  | 10 560,0 | 12 441,0 | | |  | | | 12 441,0 | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 2 300,1 |  |  | | |  | | | 2 300,1 | | |  | 2 300,1 |  | | |  | | |  | | |
| 5.3 | Капитальный ремонт скверов и площадей в с.Шебунино, в т.ч. ПИР | 1 000,0 |  |  | | |  | | | 1 000,0 | | |  | 1 000,0 |  | | |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 100,0 |  |  | | |  | | | 100,0 | | |  | 100,0 |  | | |  | | |  | | |
| 5.4 | Капитальный ремонт скверов и площадей в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 8 000,0 |  |  | | |  | | | 8 000,0 | | |  | 8 000,0 |  | | |  | | |  | | |
|  | проектно-изыскательские работы | 800,0 |  |  | | |  | | | 800,0 | | |  | 800,0 |  | | |  | | |  | | |
| 5.5 | Архитектурное оформление объектов благоустройства г.Невельск | 3 399,6 | 1 399,6 |  | | | 1 399,6 | | | 1 000,0 | | |  | 1 000,0 | 1 000,0 | | |  | | | 1 000,0 | | |
| 5.6 | Установка автобусных павильонов в с.Горнозаводск | 350,0 | 350,0 |  | | | 350,0 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 5.7 | Ремонт уличного освещения в г.Невельске | 1 788,7 | 1 788,7 |  | | | 1 788,7 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 5.8 | Нанесение горизонтальной разметки на улично-городской сети г.Невельск | 2 100,0 | 700,0 |  | | | 700,0 | | | 700,0 | | |  | 700,0 | 700,0 | | |  | | | 700,0 | | |
| 5.9 | Устройство газона по ул. Победы в г.Невельск | 2 122,6 | 2 122,6 |  | | | 2 122,6 | | |  | | |  |  |  | | |  | | |  | | |
| 5.10 | Устройство барьерного ограждения в г. Невельск | 4 471,0 | 2 471,0 |  | | | 2 471,0 | | | 2 000,0 | | |  | 2 000,0 |  | | |  | | |  | | |
| 5.11 | Капитальный ремонт объектов благоустройства в г.Невельск | 4 860,2 |  |  | | |  | | | 4 236,2 | | |  | 4 236,2 | 624,0 | | |  | | | 624,0 | | |
| Всего по разделу "Благоустройство" | | 184 200,5 | 8 831,9 |  | | | 8 831,9 | | | 32 496,2 | | |  | 32 496,2 | 142 872,4 | | |  | | | 142 872,4 | | |  | | |  |