

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от №20903.03.2014 г.Невельск  |
|  |  |
| Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 год |  |
|  |

Заслушав информацию главного архитектора г. Невельска и Невельского района «Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 год, в соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления администрации Невельского городского округа от 04.12.2013 года № 1764 «О выполнении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ на 2013 год и на период до 2016 года, за 2013 год», руководствуясь ст.ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014 год (прилагается).

2. Во исполнение постановления администрации Невельского городского округа от 19.04.2013 года № 507 «Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ на 2013 год и на период до 2016 года» (далее – План):

 2.1 Структурным подразделениям администрации Невельского городского округа ответственным за выполнение Плана обеспечить выполнение запланированных мероприятий в установленные сроки.

 2.2 Структурным подразделениям администрации Невельского городского округа: отдел капитального строительства (С. В. Косицына), отдел жилищного и коммунального хозяйства (П. Д. Дениско), отдел физкультуры, спорта и молодежной политики (О. И. Манухин), отдел образования (О.Д. Тен), главам администраций с. Горнозаводск (В. С. Минц-Копленок), с. Шебунино (Г. П. Андриянова) ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца квартала предоставлять в отдел архитектуры и градостроительства администрации Невельского городского округа отчет о выполнении Плана, включая мероприятия плана на 2014 год. В обязательном порядке предоставлять к отчетам фотоматериалы, фиксирующие состояние объектов до начала, в процессе, и по завершению работ, на момент предоставления отчетов.

3. Административной комиссии администрации Невельского городского округа (Копылова Н.В.) совместно с комитетом экономического развития и потребительского рынка администрации Невельского городского округа (Гуртовенко И.В.), отделом капитального строительства администрации Невельского городского округа (С. В. Косицына), отделом жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (Дениско П.Д.), отделом архитектуры и градостроительства администрации Невельского городского округа (Горнов А.П.), администрациями с. Горнозаводск (Минц-Копленок В.С.), с. Шебунино (Андриянова Г.П.) активизировать работу комиссии и обеспечить контроль за выполнением физическими и юридическими лицами всех форм собственности требований Правил санитарного содержания и благоустройства территории муниципального образования «Невельский городской округ», утвержденных решением Собрания Невельского городского округа от 19.10.2010 г. № 67.

4. Отделу капитального строительства администрации Невельского городского округа (С. В. Косицына), отделу жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (П.Д. Дениско), обеспечить контроль за качеством и своевременным исполнением договорных обязательств подрядными организациями, муниципальными предприятиями, выполняющими работы по прокладке инженерных коммуникаций и восстановлению покрытий автомобильных дорог, тротуаров, зеленых зон, соблюдению требований к организации строительных площадок.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Невельского городского округа Пан В.Ч., заместителя мэра Невельского городского округа Киселева С. В., главного архитектора г. Невельска и Невельского района Горнова А. П.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские новости», разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

Мэр Невельского городского округа В. Н. Пак

Утвержден

 постановлением администрации

 Невельского городского округа

 от 03.03. 2014 г. № 209

**План**

 **мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования**

 **«Невельский городской округ» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ответственные исполнители | Сроки выполнения | Источники финансирования |
| **г. Невельск** |
|  | **Объекты капитального строительства** |  |  |  |
| 1 | Сейсмоусиление нежилого здания по ул. Рыбацкой, 115Устройство историко-краеведческого музея  | ОКСОтдел культуры | 2 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 2 | Спортивный комплекс по ул. Яна Фабрициуса. 2 очередь. Строительство стадион. -  | ОКСОФС и МП | 2 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 3 | Строительство двух жилых домов на 62 квартиры по ул. Советской (51) - Строительство | ООО «Рабочий – 1»ОКС | 3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 4 | Строительство многоквартирного жилого дома ул. Советской (67) - Строительство | ООО «СитиСтрой»ОКС | 2014-2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 5 | Строительство двух многоквартирных жилых домов по ул.70 лет Октября  | ООО «Стройград»ОКС | 2014-2015 |  Областной бюджет,Местный бюджет |
| 6 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Яна Фабрициуса - Строительство | ОКСООО «Рабочий – 1» | 3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 7 | Строительство 27 квартир в г. Невельске (ул. Школьная)  | ООО «СитиСтройКомплект»ОКС | 2014 | Областной бюджет, |
| 8 | Строительство 33 квартир в г. Невельске (ул. Береговая)  | ООО «Сахспецстрой»ОКС | 2014-2015 | Областной бюджет |
| 9 | Строительство храмового комплекса по ул. Береговой | МПРО Приход Рождества Пресвятой Богородицы | 2014 -2015 | Собственные средства |
|  | **Объекты инженерного обеспечения** |  |  |  |
| 10 | Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне. Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков. - Строительство | ООО «Росстрой»ОКС | 2014-2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения. Реконструкция объектов водоотведения. Канализационные очистные сооружения на 400 куб.м./сут. по ул. Вакканай. - Строительство | ООО «Рабочий – 1»ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения. Реконструкция объектов теплоснабжения. Участок тепломагистрали от районной котельной. Северное направление. - Строительство | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция объектов тепло, водо, электроснабжения и водоотведения. Реконструкция объектов теплоснабжения. Участок тепломагистрали от районной котельной. Южное направление. – Строительство | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 14 | Восстановление антикоррозийного покрытия металлических конструкций системы теплоснабжения.  | ЖКХ | 3 квартал | Областной бюджет |
| 15 | Окраска, восстановление ограждений насосных станций | ЖКХМУП «НКС» | 2-3 квартал | Местный бюджет |
|  | **Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой** |  |  |  |
| 16 | Обеспечение земельного участка по ул. 70 лет Октября инженерной и транспортной инфраструктурой  | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 17 | Обеспечение земельных участков по ул. Флотской инженерной и транспортной инфраструктурой (многодетные семьи) - Строительство | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Дорожное строительство** |  |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт дорожного полотна и восстановление ливневой канализации по ул. Рыбацкой  | ОКС | 2 – 3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция автомобильного моста через р. Ловецкая в г. Невельске, в т. ч. ПИР - проектирование | Отдел архитектурыОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 20 | Текущее содержание городских дорог: - ремонт и окраска ограждений, бордюров и т.д. - установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки, установка искусственных неровностей;- обустройство парковок для авто транспорта инвалидов: установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Окраска остановочных павильонов | ЖКХООО «Утес» | 2-3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 21 | Установка систем дорожного видеонаблюдения в г. Невельске. - Строительство | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 22 | Обустройство автобусных остановок:Установка павильонов, обустройство "карманов", посадочных площадок | ЖКХ | 3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 23 | Ямочный ремонт участков автомобильных работ. | ЖКХ | 2-3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Инженерная защита территорий** |  |  |  |
| 24 | Возведение подпорных стенок по ул. Яна Фабрициуса 47, 61, 67Благоустройство дворовых территорий  | ОКС | 2 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 25 | Возведение инженерных сооружений для защиты от опасных природных процессов объектов гражданского и производственного назначения по ул. 70 лет Октября (1 этап) - Строительство | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Реконструкция, капитальный ремонт** |  |  |  |
| 26 | Реконструкция городской площади им. Ленина, т.ч. ПИР | ЖКХ | 2014-2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 27 | Капитальный ремонт городской бани  | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 28 | Капитальный ремонт фасада здания по ул. Советской, 55 |  ОКС | 2014 |  |
| 29 | Реконструкция виадука по ул. Победы |  ЖКХ | 2014 | Местный бюджет |
| 30 | Устройство сквера им Ю. Гагарина (перенос с ул. Приморской, АТП) по ул. Физкультурной - Строительство | ОКС, ЖКХ,Отдел архитектуры и градостроительства | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 31 | Капитальный ремонт фасада здания по ул. Советской, 28  |  Тулупов В. Э. | 2014 | Собственные средства |
| 32 | Капитальный ремонт фасадов зданий и ограждения по ул. Советская, 18 – здание проходной, здание радиостанции, ограждение. |  Журавлев А. Н. | 2014 | Собственные средства |
| 33 | Капитальный ремонт фасадов гаражей по ул. Советская, 81 | Собственники строений | 2014 | Собственные средства |
| 33 | Ремонт фасадов котельной «Вакканай» по ул. Береговой | МУП «НКС» | 3 квартал | Собственные средства |
|  | **Капитальный ремонт дворовых территорий, фасадов многоквартирных домов (МКД)** |  |  |  |
| 34 | Капитальный ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД:- ул. Победы, д. 9, д. 11  | ЖКХ | 2 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 35 | Ремонт фасадов:- ул. Железнодорожная, д. 49, д. 51,д. 69- 70 лет Октября, 3 | ЖКХ | 2 квартал | Областной бюджет |
|  | **Демонтаж**  |  |  |  |
| 36 | Демонтаж промышленных зданий по ул. Северной- демонтаж | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 37 | Демонтаж жилых зданий | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 38 | Демонтаж здания радиотехнического отделения по ул. Ленина, 5 | ФГОУ СПО «Сахморколледж» | 2014-2015 | Собственные средства |
| 39 | Демонтаж здания пивзавода по ул. Ленина | Собственник объекта | 2014  | Собственные средства |
| 40 | Демонтаж металлической конструкции по ул. Приморской | ЖКХООО «Утес» | 2 квартал | Местный бюджет |
| 41 | Демонтаж металлических конструкция на сквере им. Г. И. Невельского по ул. Ленина | ЖКХООО «Утес» | 2 квартал | Местный бюджет |
| 42 | Демонтаж ветхих гаражей по ул. Советской (14) | ЖКХООО «Утес» | 2 квартал | Местный бюджет |
| 43 | Демонтаж ветхих гаражей по ул. Рыбацкой (4) | ЖКХООО «Утес» | 2 квартал | Местный бюджет |
|  | **Озеленение** |  |  |  |
| 44 | Высадка зеленных насаждений, формирование системы городских зеленых насаждений | ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | 4 квартал | Местный бюджет |
| 45 | Высадка цветочной рассады, устройство клумб, установка вазонов | ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | 2 квартал | Местный бюджет |
| 46 | Спортивный комплекс по ул. Яна-Фабрициуса, 4 – Озеленение клумб и высадка деревьев | МБОУ ДОД ДЮСШ | Май – июль 2014 г. | За счет средств выделенных на основную деятельность. |
| 47 | Спортивный зал "Северный" ул. Лесозаводская, 62 - Озеленение клумб и высадка деревьев | МБОУ ДОД ДЮСШ | Май – июль 2014 г. | За счет средств выделенных на основную деятельность. |
| 48 | Спортивный клуб "Олимп" ул. Яна-Фабрициуса, 62 - Озеленение клумб и высадка деревьев | МБОУ ДОД ДЮСШ | Май – июль 2014 г. | За счет средств выделенных на основную деятельность. |
| 49 | Содержание деревьев, саженцев – маркировка, поливка, подвязка, подготовка растений к зимнему периоду.Снос ветхих и аварийных деревьев | ООО «Утес» | В течении года | Местный бюджет |
| 50 | Благоустройство сквера погибшим рыбакам по ул. Береговой | ЖКХОтдел архитектуры | 2-3 квартал | Местный бюджет |
| 51 | Благоустройство сквера по пер. Тупиковому – высадка цветов, кустарников, саженцев | ЖКХКомитет экономики | 2 квартал | Местный бюджет |
|  | **Оформление** |  |  |  |
| 52 | Праздничное оформление площадей, скверов и улиц (1 мая, 9 мая, день российского флага, день города, новый год)Приобретение элементов декоративного оформления, вазонов, урн. | ЖКХ, отдел архитектуры и градостроительства | В течении года | Местный бюджет |
|  | **Объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений** |  |  |  |
| 53 | МБДУ "Детский сад № 4 "Золотая рыбка" г. Невельска (частичный ремонт фасада, демонтаж старых и установка новых теневых навесов (3 шт.) на прогулочных участках учреждения | Отдел образования | 2-3 квартал | В рамках МДЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Невельском городском округе на 2011-2015 годы" |
| 54 | МБОУ "СОШ № 2" г. Невельска (вырубка старых и санация высоких деревьев) | Образовательное учреждение | 3 квартал | В пределах средств предусмотренных в рамках ПФХД МБОУ |
| 55 | МБОУ "СОШ № 2 Окраска и ремонт спортивной площадки | Образовательное учреждение | 3 квартал | В пределах средств предусмотренных в рамках ПФХД МБОУ |
|  | **с. Колхозное**  |  |  |  |
| 56 | Реконструкция системы водоснабжения в с. Колхозное  | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| **с. Горнозаводск** |
|  | **Объекты капитального строительства**  |  |  |  |
| 57 | Строительство многоквартирных домов по ул. Шахтовая  | ООО «Рабочий – 1»ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 58 | Строительство 90 квартир в с. Горнозаводск (ул. Советская)  | ООО «СитиСтройДизайн»ОКС | 2014-2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 59 | Строительство спортивного комплекса, в т.ч. ПИР - проектирование | ОКСОФС и МП | 2014-2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Объекты дошкольных и общеобразовательных учреждений** |  |  |  |
| 60 | МБОУ "СОШ" с. Горнозаводск (ремонт фасада) | ОКС ООО «СитиСтрой» | 2-3 квартал | Областной бюджетМестный бюджет  |
|  | **Объекты инженерного обеспечения** |  |  |  |
| 61 | Строительство автодорожного моста через р. Лопатинка на ул. Шахтовой  | ООО «Росстрой»ОКС | 2014 - 2015 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 62 | Капитальный ремонт пешеходного перехода через р. Лопатинка по ул. Коммунальной Строительство | ООО «Юва»ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 63 | Строительство очистных сооружений, в т.ч. ПИР - проектирование | ООО «Удмурдпроект»ОКС | 2014 год | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Дорожное строительство** |  |  |  |
| 64 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Горнозаводск | ЖКХАдминистрация с. Горнозаводск | 2-3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой** |  |  |  |
| 65 | Обеспечение земельных участков по ул. Советской инженерной и транспортной инфраструктурой (многодетные семьи) | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Реконструкция, капитальный ремонт** |  |  |  |
| 66 | Благоустройство территории СОШ, в т.ч. ПИР - Строительство | ОКСОтдел образования | 2-3 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 67 | Реконструкция стрелкового тира  | ОКСОтдел образования | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 68 | Реконструкция стадиона, в т.ч. ПИР - проектирование | ОКСФКС и МП | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 69 | Исключен |  |  |  |
| 70 | Капитальный ремонт площади по ул. Шахтовая - проектирование | Администрацияс. ГорнозаводскОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 71 | Капитальный ремонт сквера по ул. Шахтовая - проектирование | Администрацияс. ГорнозаводскОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Демонтаж**  |  |  |  |
| 72 | Демонтаж жилых зданий  | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
| 73 | Демонтаж производственных зданий  | ОКС | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Оформление** |  |  |  |
| 74 | Праздничное оформление площадей, скверов и улиц (1, 9 мая, день российского флага, день шахтера, новый год) | Администрация с. Горнозаводск, отдел архитектуры и градостроительства | В течении года | Местный бюджет |
| **с. Шебунино** |
|  | **Реконструкция, капитальный ремонт** |  |  |  |
| 75 | Капитальный ремонт СОШ с устройством двух дошкольных групп  | ОКСОтдел образования |  2 квартал | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Объекты инженерного обеспечения** |  |  |  |
| 76 | Модернизация модульной котельной с устройством угольного склада  | ЖКХ |  2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Дорожное строительство** |  |  |  |
| 77 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Шебунино - Строительство | ЖКХ | 2014 | Областной бюджет,Местный бюджет |
|  | **Содержание и обслуживание дорог** |  |  |  |
| 78 | Содержание дорог с. Шебунино в зимний период:- очистка от снега;- уборка снежных накатов и наледи. | ООО "Жилсервис" | Январь-апрель, ноябрь - декабрь | Местный бюджет |
| 79 | Содержание автомобильных дорог с. Шебунино в летний период:- отсыпка дорог;- очистка придорожных кюветов. | ООО "Жилсервис" | Июнь - август | Местный бюджет |
| 80 | Обслуживание дорог с. Шебунино в летний период:- скашивание травы вдоль дорожного полотна;- монтаж и демонтаж дорожных неровностей;- содержание дорожных знаков;- вырубка сухих деревьев и кустарников вдоль дорожного полотна. | ООО "Жилсервис" | Май - ноябрь | Местный бюджет |
| 81 | Содержание придорожного полотна:Уборка, вывоз, утилизация посторонних предметов и мусора. | ООО "Жилсервис" | Май - ноябрь | Местный бюджет |
| 82 | Содержание автопавильонов | ООО "Жилсервис" | Январь-декабрь | Местный бюджет |
|  | **Оформление** |  |  |  |
| 83 | Подготовка и праздничное оформление территории села к праздничным мероприятиям. | ООО "Жилсервис" | Апрель-декабрь | Местный бюджет |
|  | **Озеленение** |  |  |  |
| 84 | Озеленение территории села:- высадка цветочной рассады;- содержание клумб с прилегающей территорией. | ООО "Жилсервис" | Июнь-июль | Местный бюджет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Предприятия торговли и обслуживания г. Невельск** |  |  |  |
| 85 | Магазин «Арбат», ул. Советская, 42.. Установка вазонов, высадка цветов. |  ИП Эм Г.Д. | июнь | Собственные средства |
| 86 | Магазин "1000 мелочей", г. Невельск, ул. Советская, 2 - Установка вазонов, высадка цветов. | Акентьева Ж. В. | июнь | Собственные средства |
| 87 | Магазин "Леди", г. Невельск, Северная, 20 - Установка вазонов, высадка цветов. | Александровская О. И. | июнь | Собственные средства |
| 88 | Магазин "Блеск", г. Невельск, ул. Советская, 2 - Установка вазонов, высадка цветов. | Александровская О. И. | июнь | Собственные средства |
| 89 | Магазин "МясКо", г. Невельск, ул. Береговая, 76 - Установка вазонов, высадка цветов, формирование прилегающего благоустройства. | Амирзатян М. Н. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 90 | Магазин "Барбара", г. Невельск, ул. Школьная, 91 - Установка вазонов, высадка цветов. | Ан Э. Е. | июнь | Собственные средства |
| 91 | Магазин "Космос", г. Невельск, ул. Вакканай, 1 - Установка вазонов, высадка цветов. | Безденежных А. Н. | июнь | Собственные средства |
| 92 | Магазин "Флора", г. Невельск, ул. Советская, 61 - Установка вазонов, высадка цветов. | Бокова Л. Н. | июнь | Собственные средства |
| 93 | Магазин "Светлячок", г. Невельск, ул. Ленина, 61 А - Установка вазонов, высадка цветов. | Бурик Е. Г. | июнь | Собственные средства |
| 94 | Магазин "Кристалл", г. Невельск, ул. Яна-Фабрициуса, 75 - Установка вазонов, разбивка клумб, высадка цветов. | Гумбатов А. С. | июнь-июль | Собственные средства |
| 95 | Магазин "Люкс", г. Невельск, ул. Победы, 11 - Устройство фасада и входной группы Установка вазонов, высадка цветов. | Гранков Н. С. | июнь-июль | Собственные средства |
| 96 | Магазин "Пингвин", г. Невельск, ул. Колхозная, 10 – Капитальный ремонт фасада, кровли. Установка вазонов, высадка цветов, формирование прилегающего благоустройства. | Дорожняк А. П. | 2014  | Собственные средства |
| 97 | Магазин "Мебель", г. Невельск, ул. Советская, 10 - Устройство фасада и входной группы Установка вазонов, высадка цветов. | Зубов М. Ю. | 2014 | Собственные средства |
| 98 | Павильон "Zarra", г. Невельск, ул. Ленина, 1 – Устройство фасада. | Зара Н. В. | 2014 | Собственные средства |
| 99 | Магазин "Наталья 4", г. Невельск, ул. Победы, 49 - Установка вазонов, высадка цветов. | Колпакова Н. В. | июнь | Собственные средства |
| 100 | Магазин "Климбер", г. Невельск, ул. Советская, 2 –. Установка вазонов, высадка цветов. | Кан Ок Не | июнь | Собственные средства |
| 101 | Магазин "Лучший выбор", г. Невельск, ул. Ленина, 48 А - Установка вазонов, высадка цветов. | Кокшарова К. В. | июнь | Собственные средства |
| 102 | Магазин "Глобус", г. Невельск, ул. Победы, 17 А - Установка вазонов, высадка цветов. | Коренева А. Н. | июнь | Собственные средства |
| 103 | Магазин "За рулем", г. Невельск, ул. Советская, 57 А - Установка вазонов, высадка цветов. | Лесная И. А. | июнь | Собственные средства |
| 104 | Магазин "Строительные товары", г. Невельск, ул. Яна-Фабрициуса, 19 - Установка вазонов, высадка цветов. | Ли Ок Сун | июнь | Собственные средства |
| 105 | Магазин "Теремок", г. Невельск, ул. Гоголя, 5 - Установка вазонов, высадка цветов. | Микулина О. Н. | июнь | Собственные средства |
| 106 | Магазин "НСО", г. Невельск, ул. Яна-Фабрициуса, 49 А - Установка вазонов, высадка цветов, устройство фасада. | Мусеибов Л. Д. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 107 | Магазин "Дюна 2", г. Невельск, ул. Победы, 6 - Устройство фасада и входной группы. Установка вазонов, высадка цветов. | Мусеибов Л. Д. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 108 | Магазин "Мебель", г. Невельск, ул. Береговая, 86 - Установка вазонов, высадка цветов. | Новомодный Ю. И. | июнь | Собственные средства |
| 109 | Магазин "Флорена", г. Невельск, ул. Ленина, 5 - Установка вазонов, высадка цветов. | Нам В. Д. | июнь | Собственные средства |
| 110 | Магазин "Рыбак", г. Невельск, ул. Ленина, 63 - Установка вазонов, высадка цветов. | Прудникова Е. И. | июнь | Собственные средства |
| 111 | Магазин "Домовенок", г. Невельск, ул. Вакканай, 1 - Установка вазонов, высадка цветов. | Старкова С. Н. | июнь | Собственные средства |
| 112 | Магазин "Гроцери", г. Невельск, ул. Победы, 11 - Установка вазонов, высадка цветов. | Стоячникова О. А. | июнь | Собственные средства |
| 113 | Гостиница «Дон Кихот», г. Невельск, ул. Советская, 18 – Устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Могилева М. М. | 2014 | Собственные средства |
| 114 | Магазин "Шина-Сервис", г. Невельск, ул. Ленина, 67 - Установка вазонов, высадка цветов, формирование прилегающего благоустройства. | Сукманов Д. Е. | 2014 | Собственные средства |
| 115 | Магазин "Виктор и К", г. Невельск, пер. Правдинский, 2 - Установка вазонов, высадка цветов. | Тян В. И. | июнь | Собственные средства |
| 116 | Магазин "Автозапчасти", г. Невельск, ул. Приморская, 26 - Установка вазонов, высадка цветов. | Тимофеенко Ю. А. | июнь | Собственные средства |
| 117 | Магазин "Боника плюс", г. Невельск, ул. Советская, 2 - Установка вазонов, высадка цветов. | Ульянова О. В. | июнь | Собственные средства |
| 118 | Магазин "Рассвет", г. Невельск, ул. Невельск, ул. Ленина, 86 - Установка вазонов, высадка цветов. | Фатыхова О. Л. | июнь | Собственные средства |
| 119 | Торговый комплекс "Рубин", г. Невельск, ул. Ленина, 2А, строение 1 - Установка вазонов, высадка цветов., формирование прилегающего благоустройства  | Мамедов А. А. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 121 | Кафе "Клифф", г. Невельск, ул. Северная, 18 - Установка вазонов, высадка цветов. | Чен В. Г. | июнь | Собственные средства |
| 122 | Магазин «Зеленый мир», «Цифра» ул. Ленина, 2 «а» - Устройство фасада и входной группы, устройство кровли, установка вазонов, высадка цветов. | ИП Проничева А. А.ИП Витько Е. Ю. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 123 | Торговый центр «Чайка» по ул. Советская, 32Капитальный ремонт фасадов здания, восстановление внешнего благоустройства (ремонт, подпорных стенок, лестниц), высадка цветов. | ИП Колпакова Н.В., ИП Шварева Н. Ф. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 124 | Торговый центр «Крильон» - устройство фасада, озеленение клумб, окраска бордюров. | ИП Белокурова Г. Н. | Май-август | Собственные средства |
| 125 |  Торговый центр «Надежда» ул. Школьная, 79 «а» - капитальный ремонт фасадной и цокольной части здания, капитальный ремонт входной группы, обновление вывески. | ООО «Шанс» Тишкин Д. А. | апрель-июнь | Собственные средства |
| 126 | Магазин «Лиза» ул. Школьная, 53 – капитальный ремонт входной группы, фасадной и цокольной части, обновление вывесок. | ИП Гордеева И. А. | Май-август | Собственные средства |
| 127 | Магазин «Меркурий» ул. Школьная, 63 – капитальный ремонт фасадов, устройство стационарных клумб (проект согласовать в отделе архитектуры). | ИП Иваченков В. С. | Май-август | Собственные средства |
| 128 | Магазин «Находка», Победа, 13-а – капитальный ремонт входной группы, формирование прилегающего благоустройства, установка вазонов, высадка цветов | ИП Алмазова О. Ч. | Май-сентябрь | Собственные средства |
| 129 | Магазин «Эдо» ул. Победы, 5 - установка вазонов, высадка цветов. | ИП Торопова Н. Ф. | июнь | Собственные средства |
| 130 | «Универмаг» ул. Ленина, 3 - капитальный ремонт фасадов (представить проект на согласование в отдел архитектуры и градостроительства), установка вазонов, высадка цветов | ООО «Элита»Омельяненко О. А. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 131 | Магазин «Элита» ул. Советская, 15а – формирование прилегающего благоустройства, обустройство сквера, высадка зеленых насаждений | ООО «Элита»Сулейманов Х. И. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 132 | Магазин «Стимул» ул. Северная – формирование прилегающего благоустройства (устройство пешеходной зоны, кармана, высадка зеленых насаждений) | ИП Лапина Р. М. | 2-3 квартал | Собственные средства |
| 133 | Магазин «Смак» ул. Приморская, 41 - капитальный ремонт фасада, входной группы.  | ИП Лопатина О. А. | Май-июль | Собственные средства |
| 134 | Магазин «Аннушка» ул. Гоголя, 2 – ремонт входной группы, благоустройство территории | ООО «Аннушка»Шебанов С. И. | Май-июнь | Собственные средства |
| 135 | Магазин «Микки», Советская, 81- устройство кармана для парковки транспорта, облицовка фасада, установка вазонов, высадка цветов | ИП Ли О. М. | Май-июль | Собственные средства |
| 136 | Магазин «Галс» ул. Ленина, 1а –, установка вазонов, высадка цветов | ИП Данилина Е. Н. | июнь | Собственные средства |
| 137 | Магазин (кафе) «Анна» ул. Ленина – капитальный ремонт фасадов, благоустройство прилегающей территории, реконструкция сквера | ООО «Сервис НБТФ» | 2014 | Собственные средства |
| 138 | Кафе «Смак» пер. Правдинский – Устройство фасада и входной группы, благоустройство прилегающей территории, установка вазонов, высадка цветов | Демидов Б. Б. | 2014 | Собственные средства |
| 139 | Магазин «Байкал»» ул. Советская, 20 – устройство навесного фасада, благоустройство прилегающей территории, ремонт ограждения, установка вазонов | ООО «Надежда» Прибылова Е. А. | 2014 | Собственные средства |
| 145 | Магазин «Родник» - г. Невельск, ул. Советская, 18а –,благоустройство прилегающей территории, высадка цветов | ООО «Родник» Жихарева Г. М. | Май-июнь | Собственные средства |
| 146 | Павильон «Ладья» ул. Советская (52) Установка вазонов, высадка цветов. | ИП Альский А. Н. | июнь | Собственные средства |
| 147 | Торговый центр «Москва» ул. Советская, 97 - установка вазонов, высадка цветов | Мусеибов Л. Д. | июнь | Собственные средства |
| 148 | Торговый центр «Невельск» ул. Победы, 15а - установка вазонов, высадка цветов | Мусеибов Л. Д. | июнь | Собственные средства |
| 149 | Торговый центр «Рассвет» ул. Советская, 18 б - установка вазонов, высадка цветов | Лапина Р. М.Соловьев А. Н. | июнь | Собственные средства |
| 150 | Кафе «Шеш-Беш» - установка вазонов | Зейналов Т. К. | июнь | Собственные средства |
|  | **Предприятия торговли и обслуживания с. Горнозаводск** |  |  |  |
| 151 | Магазин "Елена", с. Горнозаводск, ул. Чапаева, 4 – устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Ан Сун Ок | 2014 | Собственные средства |
| 152 | Магазин "Черемушки", с. Горнозаводск, ул. Советская, 38 - Устройство фасада и входной группы, установка вазонов, высадка цветов. | Ахметгареева М. В. | 2014 | Собственные средства |
| 153 | Магазин "Жемчужина", с. Горнозаводск, ул. Центральная - Устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Апарова И. М. | 2014 | Собственные средства |
| 154 | Магазин "Виктория", с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, 11 - Установка вазонов, высадка цветов. | Белюкова Е. Е. | 2014 | Собственные средства |
| 155 | Магазин "Юлия", с. Горнозаводск, ул. Советская, 42 - Устройство фасада и входной группы. Установка вазонов, высадка цветов. | Бокова Л. Н. | 2014 | Собственные средства |
| 156 | Магазин "Никита", с. Горнозаводск, ул. Центральная, 97- Устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Кострикина Н. Н. | 2014 | Собственные средства |
| 157 | Магазин "Золушка", с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, 13 - Установка вазонов, высадка цветов. | Минц-Копленок Л. А. | 2014 | Собственные средства |
| 159 | Магазин "Анкара", с. Горнозаводск, ул. Советская, 44 – устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Кузнецова М. В. | 2014 | Собственные средства |
| 162 | Магазин "Светлана", с. Горнозаводск, ул. Центральная, 104 А - Устройство фасада и входной группы, установка вазонов, высадка цветов. | Мухортова О. Е. | 2014 | Собственные средства |
| 163 | Магазин "Мортек", с. Горнозаводск, ул. Центральная, 103 – устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Прудникова Е. И. | 2014 | Собственные средства |
| 164 | Магазин "Виктория", с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, 13 – устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Прозорова Н. И. | 2014 | Собственные средства |
| 165 | Магазин "Автозапчасти", с. Горнозаводск, ул. Советская, 16 - Установка вазонов, высадка цветов. | Чернышова О. Э. | Июнь-июль | Собственные средства |
| 166 | Магазин "Зодиак", с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, 3 – ремонт фасадов, установка вазонов, высадка цветов. | Эм Г. Д. | 2014 | Собственные средства |
| 167 | Магазин "Продукты", с. Горнозаводск, ул. Советская, 4 - Устройство фасада и входной группы. Установка вазонов, высадка цветов. | Ярославцева Т. Ф. | 2014 | Собственные средства |
| 168 | Кафе "Ассорти", с. Горнозаводск, ул. Советская, 25 - Устройство фасада, установка вазонов, высадка цветов. | Уханова О. С. | 2014 | Собственные средства |
|  | **Предприятия торговли и обслуживания с. Шебунино** |  |  |  |
| 169 | Магазин "Родник", с. Шебунино, пер. 1 Дачный, 1 - Установка вазонов, высадка цветов. | Жихарева Г. М. | Июнь-июль | Собственные средства |
| 170 | Магазин "Виола", с. Шебунино, ул. Дачная, 1 - Установка вазонов, высадка цветов. | Алтынбаева И. Н. | Июнь-июль | Собственные средства |
|  | **Жилой фонд** |  |  |  |
| 171 | Ремонт фасадов жилых домов, окраска цоколя, ремонт и окраска площадок для контейнеров-мусоросборников, ремонт и окраска детских площадок, очистка придомовой территории по ул.Железнодорожная, д.69, ул.Советская, д.2, ул.Советская, д.3, ул.Советская,д.5, ул.Школьная, д.45, ул.Школьная, д.47, ул.Школьная, д.49, ул.Школьная, д.87, ул.Школьная, д.97 | ООО «Управляющая компания»Шаипов Р. Б. | В течение года | Собственные средства |
| 172 | Ремонт фасадов жилых домов, окраска цоколя, ремонт и окраска площадок для контейнеров-мусоросборников, ремонт и окраска детских площадок по ул.70 лет Октября, д.1, ул.70 лет Октября, д.3, ул.70 лет Октября, д.5, ул.Гоголя, д.2, ул.Гоголя, д.4, ул.Гоголя, д.6, ул.Горького, д.7, ул.Ленина, д.82, ул.Советская, д.61, ул.Физкультурная, д.24, ул.Чехова, д.20, ул.Школьная, д.79, ул.Яна Фабрициуса, д.53, ул.Яна Фабрициуса, д.55, ул.Яна Фабрициуса, д.61, ул.Яна Фабрициуса, д.67  | ООО «Невельская управляющая компания»Шаипов Р. Б. | В течение года | Собственные средства |
| 173 | Ремонт фасадов жилых домов, окраска цоколя, ремонт и окраска площадок для контейнеров-мусоросборников, ремонт и окраска детских площадок по ул.Победы, д.2, ул.Победы, д.3, ул.Победы, д.6, ул.Победы, д.8, ул.Победы, д.11, ул.Победы, д.14, ул.Победы, д.15, ул.Победы, д.18, ул.Школьная, 79а, ул.Школьная, д.85, ул.Школьная, д.89, ул.Школьная, д.91, ул.Школьная, д.93, ул.Победы, д.1, ул.Победы, д.7, ул.Победы, д.9, ул.Победы, д.16, ул.Победы, д.19 | ООО «Сахалинская жилищная компания»Альский С. А. | В течение года | Собственные средства |
| 174 | Ремонт фасадов жилых домов, окраска цоколя, ремонт и окраска площадок для контейнеров-мусоросборников, ремонт и окраска детских площадок: ул. Морская, д.3, ул. Вакканай, д.6, ул. Вакканай, д.8, ул.Советская, д.47, ул.Советская, д.49, ул.Советская, д.51, ул.Советская, д.57, ул.Советская, д.69, ул.Школьная, д.95а.  | УК «Строитель-1»Шульга Галина Петровна | В течение года | Собственные средства |
| 175 | Ремонт фасадов жилых домов, окраска цоколя, ремонт и окраска площадок для контейнеров-мусоросборников, ремонт и окраска детских площадок, ул.Морская, д.8, ул.Вакканай, д.1, ул.Ленина, д.63, ул.Ленина, д.65, ул.Рыбацкая, д.135, ул.Школьная, д.1, ул.Школьная, д.3, | ООО «Городок»Уфаркина Е. Ф. | В течение года | Собственные средства |
| 176 | Содержание дворовых территорий нового жилого фонда в надлежащем состоянии, уборка и очистка придомовых территорий, окраска детских площадок, площадок для контейнеров мусоросбрников.  | МУП «Жилстрой»Гарин О. А. | В течение года | Собственные средства |

ОКС – отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа

ЖКХ - отдел жилищно – коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа

МУП «НКС» - муниципальное унитарное предприятие «Невельские коммунальные сети»

МУП «НРЭС» - муниципальное унитарное предприятие «Невельские районные электрические сети»

ИП – индивидуальный предприниматель

ЗАО – закрытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ФГОУ СПО – федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О Плане мероприятий по благоустройству и озеленению МО «Невельский городской округ» на 2014 год**

В 2013 году было принято постановление администрации Невельского городского округа № 507 от 19.04.2013 года «Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ на 2013 год и на период до 2016 года», в основой заложенных в него мероприятий был план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, жилищному фонду, дорожному хозяйству и благоустройству муниципального образования «Невельский городской округ» на 2013 – 2016 годы, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 09.07.2012 году.

Несмотря на то, что указанный документ был отменен в конце 2013 года, органам местного самоуправления удалось реализовать значительное количество мероприятий по всем направлениям предусмотренным планом:

Капитальный ремонт жилых домов;

Капитальный ремонт дорог;

Капитальный ремонт объектов дошкольного и общего образования

Капитальный ремонт социально значимых объектов.

Заключенным муниципальным контрактам на строительство предшествовала разработка проектной документации, благодаря чему в конце года были проведены процедуры торгов и заключены контракты на выполнение таких работ как:

Реконструкция стрелкового тира в с. Горнозаводск

Капитальный ремонт бани в г. Невельске

Капитальный ремонт СОШ в с. Горнозаводск

Строительство автодорожного и пешеходного мостов в с. Горнозаводск

Капитальный ремонт СОШ в с. Шебунино

Реконструкция административного здания по ул. Рыбацкой 115 в г. Невельске и другие.

По многим объектам уже ведутся строительно-монтажные работы, на других работы начнутся в 2014 году.

Обращает внимание значительное количество крупных объектов подлежащих строительству в селах нашего района, в основном в с. Горнозаводск. Кроме перечисленного в селе началось строительство нового детского сада на 70 мест по ул. Артемовской. Привлечение на территорию населенного пункта определенных финансовых средств, новых подрядчиков, создание новых объектов является основанием для развития сопутствующих работ, большей частью связанных с благоустройством прилегающих территорий, улучшением качества жизни населения в целом.

Продолжается строительства жилья на территории городского округа, площадки для строительства подготовлены на территории г. Невельска и с. Горнозаводск. Несмотря на то, что изменились основные принципы финансирования строительства жилых домов, что обусловлено привлечением в строительство жилья средств частных инвесторов, мы ставим своей задачей не только строительство плановых квадратных метров но и вовлечение в работы по благоустройству территорий микрорайонов на которых разворачивается строительство, включая устройство транспортных и пешеходных связей, обеспечение условий для доступа маломобильных групп населения, установку детских площадок, озеленение территорий. К наиболее социально значимым территориям, которые планируется охватить работами по благоустройству можно отнести строительство жилых домов по ул. 70 лет Октября. Несмотря на то, что строительству подлежат только два новых дома, уже подготовлен проект по благоустройству дворовых территорий домов №1 и № 5. После уточнения сметной стоимости планируемых работ, будет рассматриваться вопрос о благоустройстве дворовой территории дома № 2 по ул. Советской и дома № 3 по ул. 70 лет Октября.

Также планируется строительство жилых домов по ул. Советской в с. Горнозаводск. На площадке в 2013 году был произведен снос ветхих и аварийных домов, разработан проект планировки территории подлежащей застройке с учетом её освоении в несколько этапов. В первую очередь строительства должны войти не только 3 многоквартирных жилых дома но строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности всего микрорайона.

Вместе с тем, несмотря на большое количество объектов подлежащих строительству и реконструкции на территории городского округа, нельзя забывать, что в основном все масштабные работы производятся за счет средств областного бюджета, но это не значит, что мы должны ждать когда будут выделены средства на очередной комплекс работ. Нельзя забывать, что недостаточно только что то построить, установить, посадить, но за этим необходимо ухаживать – ремонтировать, поддерживать внешний вид, улучшать окружающие условия. Это касается в первую очередь детских площадок, зеленых насаждений, тротуаров, проездов, ограждений и т.д.

В 2014 году городу Невельску исполняется 160 лет. Этот праздник не только для жителей районного центра, но и для жителей нашего района и гостей города. Наша задача сохранить, облагородить и приумножить то, что уже сделано. Многого удалось достичь за последние несколько лет, но чем больше обновляется наш город, тем больше выделяются на общем фоне объекты частной собственности, привычные элементы городской среды, которые утратили свое функциональное назначение и остались без присмотра. Для примера можно привести ул. Советскую в г. Невельске. За три года на небольшом участке произошли значительные изменения: построены новые дома, объекты общественного назначения, выполнено устройство фасадов жилых домов и реконструкция сквера Г. И. Невельского, наконец в прошлом году выполнены работы по замене покрытия дорожного полотна, устройству тротуаров, на реконструированном участке выполнена новая система ливневой канализации.

Вместе с тем, выполненные работы показали как много еще необходимо сделать для того, что бы улица приобрела законченный вид:

- капитальный ремонт фасадов нежилых зданий по ул. Советской 18 9проходная, здание радиоцентра, ограждение);

- снос ветхих гаражей по ул. Советской 14;

- устройство фасада гостиницы «Дон Кихот»

- благоустройство ливневого коллектора по ул. Советской (29);

- капитальный ремонт фасада автостоянки Советская, 28;

- демонтаж и ремонт ограждения напротив сквера Невельского;

- устройство фасада нежилого здания по ул. Советской, 41;

- устройство зеленой зоны по ул. Советской от Советской 18 до магазина «Байкал»

- ремонт ограждения (магазин «Байкал»)

 - капитальный ремонт фасадов т/ц «Чайка»

- капитальный ремонт фасадов административно общественного здания Советская 55.

Данные обстоятельства приведены для понимания комплексности работ по благоустройству городской среды, то есть при выполнении одного вида работ необходимо предусматривать и планировать сопутствующие работы, которые могут потребоваться для завершения единого целостного облика элемента городской среды. Разработка проектной документации также не является решением этой проблемой, так как проектировщик работает в рамках поставленной задачи, поэтому видение и анализ ситуации должен быть одним из методов работы всех структурных подразделений и организаций задействованных во всех видах работ имеющих отношение к изменению внешнего облика населенных пунктов.

Нельзя требовать чтобы все задействованные в этом процессе лица моментально перестроили подход к выполняемым обязанностям, вместе с тем это необходимо – предвидеть результат своей работы. Изменения законодательства, изменения отношения общества к действиям органов местного самоуправления требуют от нас новых подходов к работе, изменения отношения к своим обязанностям, «воспитание» чувства личной ответственности не только перед своим руководством, но и перед нашими жителями, во благо которых, в первую очередь, направлена вся наша работа.

Для постановки более определенных целей, помимо включенных в План мероприятий на 2014 год хочу акцентировать внимание присутствующих на дополнительных задач, которые должны быть выполнены, чтоб подготовка к юбилею города началась не за месяц, но уже сейчас.

В связи с продолжением начатых строительством и подлежащих строительству в 2014 году объектов капитального строительства, в том числе по площадкам жилищного строительства, застройщиками на которых являются организации -инвесторы ОКСу – следует обеспечить надлежащий контроль за содержанием строительных площадок. Все площадки должны быть оборудованы ограждением, аншлагами, соответствующими знаками дорожной дислокации. На площадках должны быть предусмотрены ямы и оборудование для мытья колес автотранспорта, во избежание вывоза грязи на дороги. Утилизация и складирования грунта и строительного мусора должна быть строго регламентирована.

Отдел ЖКХ – требования к строительным площадкам, в том числе при производстве работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций, обеспечить контроль за содержанием и сохранением вновь создаваемых объектов благоустройства, дорог, тротуаров, зеленых насаждений. В связи с необходимостью восстановления системы зеленых насаждений, требуются принятие безотлагательных мер по таксации (инвентаризации) зеленых насаждений, в том числе с привлечением специализированных организаций.

Отдел образования – содержание и текущий ремонт объектов общего и дошкольного образования (окраска, восстановление ограждения, высадка зеленых насаждений цветов), в том числе за счет привлеченных средств. (спортивная площадка СОШ №2 г. Невельска).

Отдел культуры – содержание объектов социально-культурного назначения, благоустройство прилегающих территорий. Отметить работы, которые проводят учреждения культуры по благоустройству прилегающих территорий, устройству клумб, высадке зеленых насаждений. В тоже время обратить внимание на благоустройству сельских клубов и библиотек.

Отдел архитектуры и градостроительства – подготовка планов, предложений по оформлению населенных пунктов к праздникам. Работа с частными застройщиками при строительстве объектов капитального строительства. Совместная работа в административной комиссии по выявлению и привлечению к административной ответственности физических и юридических лиц, содействие структурным подразделениям администрации при решении поставленных задач.

МУП «НКС» - содержание, своевременный ремонт объектов инженерной инфраструктуры (опоры теплотрассы, ограждения КНС, демонтаж старых сетей, создание санитарно - защитных зон при объектах инженерной инфраструктуры, путем высадки зеленых насаждений).

МУП «НРЭС» - наведение порядка в электрохозяйстве, благоустройство РП, ТЭП, выявление и ликвидация старых, не эксплуатируемых опор и сетей.

ООО «Ростелеком» - замена опор, капитальный ремонт и упорядочивание сетей связи на территории населенных пунктов городского округа. Так как организация не является подведомственной администрации, а также учитывая опыт работы в данном направлении, необходим комплексный подход к решению этой проблемы – официальные обращения, решения вопросов землепользования, выход на руководителей организации.

ОАО «Сахалинэнерго» - капитальный ремонт ТП, РП, благоустройство прилегающих территорий.

Управляющие компании – поддержание дворовых территорий в надлежащем состоянии (уборка территорий, окраска, восстановление площадок для мусорных контейнеров, замена баков, своевременная окраска цоколей жилых домов, снос старых деревьев, обеспечение жителей плодородным грунтом для высадки растений). Следует отметить работу УК в 2013 году по ремонту фасадов домов и кровель домов, ремонту подъездов.

Административная комиссия – также один из инструментов работы органов местного самоуправления по наведению порядка на территории населенных пунктов. Проведя анализ рассматриваемых на комиссии дел, установлен очень низкий процент составления протоколов по нарушению Правил санитарного содержания и благоустройства. Для активизации работы комиссии в состав включены новые члены, составлен график рейдов комиссии для выявления нарушений и составлению протоколов. Правила благоустройства включают широкий перечень нарушений по различным направлениям, по которым работают соответствующие отделы. Необходимо обратить внимание для несанкционированные свалки. Исполнения требования соответствующих органов были ликвидированы несанкционированные свалки на территории района, вместе с тем остались такие места по ул. Нагорной, Зеленой, Яна Фабрициуса, где жители частного сектора считают допустимым складировать свой мусор где придется. Проблема озвучивается не первый год, но до сих пор не решена.

Предприниматели, организации - комитет экономического развития и потребительского рынка – ремонт фасадов, благоустройство территории, закрепление и контроль за содержанием территорий санитарной очистки.

Необходимо напомнить о положениях отмеченных в постановления администрации Невельского городского округа № 507 19.04.2013 года « Об утверждении Плана мероприятий по благоустройству и озеленению муниципального образования «Невельский городской округ на 2013 год и на период до 2016 года», . Соблюдение требований законодательства при капитальном ремонте объектов

 - Положение по организации реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сахалинской области. Распоряжение Минстрой СО № 326 от 01.11.2011

- Положение по проектированию устройству и эксплуатации навесных фасадов с воздушным зазором в СО. Распоряжение Минстрой СО № 3 от 18.01.2012 г.

- Приказ Минстрой СО № 136-1 от 26.10.2010 г. О соблюдении требований к проектированию крыш жилых домов и общественных зданий на территории СО.

При предоставлении отчетности по выполнению плана мероприятий – предоставление фотоматериалов.