|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  565  26.04.2016  г.Невельск | |
|  |  |
| О внесении изменений в постановление администрации Невельского городского округа от 30.06.2014г. № 665 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» |  |
|  | |

В соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст.ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского городского округа от 30.06.2014г. № 665 (в редакции постановлений от 04.03.2015г. № 304, от 03.08.2015г. № 1025, от 27.08.2015г. № 1138, от 07.10.2015г. № 1301, от 31.12.2015г. № 1735), следующие изменения:

1.1. в Паспорте программы раздел «Подпрограммы программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы | 1. «Стимулирование жилищного строительства»  2. «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»  3. «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»  4. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» |

1.2. в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники  финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий – 1 589 592,921\* тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 – 562 170,312 тыс.рублей;  2016 – 205 715,909 тыс.рублей;  2017 – 35 300,800 тыс.рублей;  2018 – 263 542,500\* тыс.рублей;  2019 – 262 123,300\* тыс.рублей;  2020 – 260 740,100\*тыс.рублей;  из них по источникам:  средства федерального бюджета – 581,339 тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 - 581,339 тыс.рублей;  средства областного бюджета Сахалинской области – 1 549 105,172\* тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 – 554 067,272 тыс.рублей;  2016 – 198 986,700 тыс.рублей;  2017 – 29 178,600 тыс.рублей;  2018 – 256 870,500\* тыс.рублей;  2019 – 255 454,800\* тыс.рублей;  2020 – 254 547,300\*тыс.рублей;  средства местного бюджета – 39 906,410\* тыс.рублей, в том числе по годам:  2015 – 7 521,701 тыс.рублей;  2016 – 6 729,209 тыс.рублей;  2017 – 6 122,200 тыс.рублей;  2018 – 6 672,000\* тыс.рублей;  2019 – 6 668,500\* тыс.рублей;  2020 – 6 192,800\*тыс.рублей.  \* объемы финансирования подлежат корректировки по результатам отбора муниципального образования на предоставление субсидий из областного бюджета, с учетом софинансирования из местного бюджета 1,0% . |

1.3. раздел 5 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общее понимание планируемых действий в рамках настоящей Программы дает система мероприятий подпрограмм Программы, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые ориентиры, но увязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения целей и задач Программы.

Предусмотрено реализация комплекса основных мероприятий и мероприятий следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»

Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья».

[Сведения](consultantplus://offline/ref=1B48B87277E0E3F7F6615235D0762D9997AF68B1BB4C6F4A818AAB845A6343060B2C86D55EDD5E261BFED6o7C4B) о перечне мероприятий в сфере реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе».

1.4. абзац 1 раздела 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 589 592,921 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 581,339 тыс. рублей, областного бюджета 1 549 105,172 тыс. рублей, средств местного бюджета – 39 906,410 тыс. рублей».

1.5. разделы 12-13 Программы считать разделами 14-15.

1.6. разделы 12.1. – 12.8. и 13.1. – 13.8. считать разделами 14.1. – 14.8. и 15.1 – 15.8. соответственно.

1.7. дополнить Программу разделом 12 Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства» (Приложения № 1 к настоящему Постановлению).

1.9. дополнить Программу разделом 13 Подпрограмма «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» (Приложение № 2 к настоящему Постановлению).

1.10. Приложение № 1 к Программе «Перечень подпрограмм и мероприятий программы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Постановлению.

1.11. Приложение № 2 к Программе «Информация по объектам капитального строительства» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Постановлению.

1.12. Приложение № 3 к Программе «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Постановлению.

1.13. Приложение № 4 к Программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Постановлению.

1.14. Приложение № 6 к Программе «Реестр домов, признанных непригодными для постоянного проживания» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские новости» и разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Невельского городского округа Пан В.Ч.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

**12. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» (далее – Подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа. |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Невельского городского округа |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение эффективности и качества управленческих решений.  2. Обеспечение опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства.  3. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения.  4. Создание системы градостроительного планирования, обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории Сахалинской области и территорий муниципальных образований с учетом программ социально-экономического развития Сахалинской области и муниципальных образований. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения.  2. Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан Сахалинской области.  3. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений.  4. Создание условий гражданам для получения земельных участков в собственность под индивидуальное жилищное строительство.  5. Создание условий для снижения административных барьеров в жилищном строительстве, реализация мер градостроительного регулирования.  6. Содействие внедрению механизмов проведения комплексной застройки территорий, реконструкции существующих кварталов застройки.  [7](consultantplus://offline/ref=0232E238AE9BD4CCE64FEAED6CFA56C27B40C0AD1516E8D504F9F92C9819E90F99D7DB4DCBE40F565D71CDa8T3D). Внедрение и использование современных передовых энергосберегающих и энергоэффективных технологий, материалов и оборудования.  8. Создание эффективных механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет:  1 353 880,549 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 373 518,940 тыс. рублей;  2016 год – 164 554,909 тыс. рублей;  2017 год – 33 700,800 тыс. рублей;  2018 год – 261 942,500 тыс. рублей;  2019 год – 260 523,300 тыс. рублей;  2020 год – 259 640,100 тыс. рублей.  из них по источникам:  за счет средств областного бюджета – 1 322 995,060 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 367 957,160 тыс. рублей;  2016 год – 158 986,700 тыс. рублей;  2017 год – 29 178,600 тыс. рублей;  2018 год – 256 870,500 тыс. рублей;  2019 год – 255 454,800 тыс. рублей;  2020 год – 254 547,300 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – 30 885,489 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 5 561,780 тыс. рублей;  2016 год – 5 568,209 тыс. рублей;  2017 год – 4 522,200 тыс. рублей;  2018 год – 5 072,000 тыс. рублей;  2019 год – 5 068,500 тыс. рублей;  2020 год – 5 092,800 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | Годовой объем ввода жилья, в том числе индивидуальные жилые дома  Уровень обеспеченности населения жильем на конец года  Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) |

**12.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы**

С 2006 года в Российской Федерации реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В Невельском районе основным механизмом реализации данного приоритетного национального проекта являлись:

- программа «Развитие нового жилищного строительства и промышленности строительных материалов МО «Невельский муниципальный район» на 2008-2010 годы и на период до 2015 года» (программа действовала до 2011 года);

- муниципальная программа «Переселение граждан МО «Невельский муниципальный район» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006 - 2010 годы» (программа действовала до 2011 года);

- муниципальная программа «Строительство жилья в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2010 - 2015 годы», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 29.10.2010г. № 78;

- муниципальная программа «Переселение граждан муниципального образования «Невельский городской округ» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2011-2015 годы», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 30.12.2010г. № 121;

- муниципальная программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 08.05.2009г. № 403;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Невельского городского округа на 2011 – 2015годы», утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 08.12.2011г. № 1655.

В период реализации муниципальных программ жилищная политика в Невельском районе осуществлялась в рамках следующих основных направлений:

- обеспечение жильем молодых семей;

- разработка документов территориального планирования;

- обеспечение формирования и инженерной подготовки земельных участков для их комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства;

- выполнение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания;

- строительство новых сейсмоустойчивых жилых домов взамен жилых домов, сейсмоусиление которых признано экономически нецелесообразно;

- сейсмоусиление основных объектов и систем жизнеобеспечения.

Положительные тенденции в сфере жилищного строительства в Невельском районе сформировались как результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Несмотря на очевидные достижения в сфере жилищного строительства и улучшение жилищных условий жителей Невельского района, достигнутые за последние годы, уровень удовлетворенности населения жилищными условиями по-прежнему недостаточен.

Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных механизмов на практике доступны лишь ограниченному кругу семей с высокими доходами.

При снижении численности населения трудоспособного возраста, что становится одним из серьезных тормозов экономического роста, поддержка данной категории граждан при решении жилищной проблемы – основа стабильных условий жизни для данной наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита, создаст для них стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, улучшение демографической ситуации района.

Еще одним из направлений в решении жилищной проблемы является обеспечение граждан, имеющих трех и более детей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства, предоставляемыми на безвозмездной основе. Данное направление реализуется во исполнение [Закона](consultantplus://offline/ref=0BC8B5EEF92524D0E2D58C87F2C3C640ABEC0912ACA38B6312C8000F3ED26907056BA) Сахалинской области от 24.11.2011 № 124-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, и юридических лиц».

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Невельский городской округ» необходимо добиваться:

- увеличения объемов жилищного строительства;

- стимулирования строительства доступного индивидуального жилья;

- развития системы инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков;

- создания для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) системы мер государственной поддержки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жильем, в том числе индивидуальным, в соответствии с социальными стандартами в основном рыночными методами.

**12.2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы**

Целями Подпрограммы являются:

- увеличение объемов жилищного строительства;

- развитие системы инженерной и транспортной инфраструктуры, с целью обеспечения строительства и реконструкции инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении земельных участков, а также земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;

- создание для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) системы мер государственной поддержки и развития кооперации, позволяющих таким гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными стандартами в основном рыночными методами.

Достижение указанных целей позволит решить следующие задачи:

1. Создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе:

- формирование эффективных рынков земельных участков, обеспеченных градостроительной документацией;

- обеспечение участков массового жилищного строительства инженерной, коммуникационной и транспортной инфраструктурой, вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или используемых неэффективно государственных и муниципальных земельных участков;

- развитие конкуренции между частными коммерческими и некоммерческими застройщиками и подрядчиками, в том числе основанной на антимонопольной политике.

2. Создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан Невельского района, в том числе:

- разработка новых и совершенствование действующих институтов рынка жилья, обеспечивающих повышение доступности жилья, а именно: ипотечного кредитования жилья, а также земельных участков;

- создание жилищного фонда социального использования для предоставления жилых помещений по договорам социального найма и найма специализированного жилья;

- развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки населения для строительства индивидуального жилья.

3. Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, в том числе:

- формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений, включая развитие городских транспортных коммуникаций, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

- содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, совершенствование нормативной правовой и методической базы и содействие в организации товариществ собственников жилья;

**12.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих конечных результатов:

- годовой объем ввода жилья составит не менее 2 000,0 кв. м., в том числе ИЖС – 0,5 тыс. кв. м.;

- уровень обеспеченности населения жильем не менее 22,9 кв. м. на человека;

- общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) – не менее 10 семей ежегодно.

**12.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2020 год.

**12.5. Перечень мероприятий подпрограммы.**

Основные мероприятия Подпрограммы отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере жилищного строительства и определяют следующую систему мер на период 2015 - 2020 годов:

1. Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей.

В рамках мероприятия будет обеспечено опережающее обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в соответствии с действующим законодательством.

2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятия направлена на создание земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства и включает в себя подмероприятия:

- выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры.

- подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры.

- обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.

Механизм реализации мероприятия предусматривает предоставление средств из областного бюджета муниципальному образованию в соответствии с Порядком конкурсного отбора муниципальных образований, утвержденным Правительством Сахалинской области.

3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья

3.1.Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья.

В рамках данного мероприятия осуществляется строительство (приобретение на первичном рынке) жилья для формирования муниципального специализированного жилищного фонда и предоставления его участникам мероприятия в качестве служебных жилых помещений (далее - служебного жилья).

Под бюджетной сферой в рамках данного механизма мероприятия понимаются муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, финансируемые из местного бюджета.

Под работниками бюджетной сферы и муниципальными служащими в рамках данного мероприятия понимаются работники муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, финансируемых из местного бюджета.

Категории участников мероприятия на предоставление служебного жилья с использованием данного механизма определены Государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы».

Список участников мероприятия формируется ежегодно заново. Правила формирования списков участников мероприятия в рамках данного механизма устанавливаются Правительством Сахалинской области.

Государственная поддержка на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья предоставляется органам местного самоуправления - участникам мероприятия на конкурсной основе в виде субсидии областного бюджета.

Порядок и условия предоставления субсидии устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Комитет экономического развития и потребительского рынка готовит заявку на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидии из областного бюджета для реализации мероприятия в сроки, устанавливаемые конкурсной документацией о проведении отбора.

Отдел капитального строительство осуществляет строительство служебного жилья, комитет по управлению имуществом приобретение на первичном рынке служебного жилья.

Правила использования служебного жилья определяются Правительством Сахалинской области, муниципальным образованием «Невельский городской округ» в соответствии с законодательством.

3.2. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений.

В рамках данного механизма реализация мероприятия осуществляется путем строительства (приобретения на первичном и вторичном рынке) жилья для формирования муниципального жилищного фонда и предоставления данного жилья гражданам следующих категорий:

- проживающих в жилых домах, признанных аварийными, непригодными для проживания и ветхими (с физическим износом более 70 процентов) в соответствии с Приложением № 5 к Программе;

- состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в первоочередном порядке, в соответствии с требованиями [статьи 57](consultantplus://offline/ref=AF6CB4D1CCA7D8FC93E444B9DFC990F48AC94B467CA09CF911DD853A5574C4688266568F2FA927F62B65A) Жилищного кодекса РФ.

Государственная поддержка из бюджета Сахалинской области предоставляется органам местного самоуправления - участникам мероприятия на конкурсной основе.

Отбор и определение размера средств (доли от размера средств, предусмотренных на эти цели в бюджете области), выделяемых в виде субсидии из областного бюджета муниципальному образованию, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

Общая площадь жилого помещения, предоставляемого гражданам - участникам мероприятия в рамках данного механизма, определяется в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AF6CB4D1CCA7D8FC93E444B9DFC990F48AC94B467CA09CF911DD853A552764A) Российской Федерации.

Общие условия использования построенного в рамках данного мероприятия жилья регулируются действующим законодательством.

3.3.Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем.

Механизм мероприятия предусматривает выделение социальной выплаты для:

а) граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий;

б) граждан (семье), имеющих ребенка-инвалида (детей инвалидов);

в) молодых семей;

г) молодых ученых;

д) работников бюджетных учреждений и органов власти Сахалинской области;

е) семей, имеющих трех и более детей;

ж) ветераны боевых действие.

Организационным (базовым, системообразующим) элементом механизма, отвечающим изложенным принципам реализации направления мероприятия с привлечением средств граждан, являются жилищно-строительные кооперативы (далее - Кооперативы), созданные при участии органов местного самоуправления и осуществляющие свою деятельность под непосредственным контролем органов местного самоуправления.

Основной целью мероприятия является создание для граждан возможности активного участия в решении своих жилищных проблем путем строительства собственного жилья в составе Кооператива, осуществляемого при поддержке муниципального образования с привлечением средств областного бюджета.

Категории участников мероприятия, направления и формы поддержки участников, порядок и условия предоставления участникам социальной выплаты для строительства жилья в составе жилищно-строительных кооперативов определены Государственной программой Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы», нормативными правовыми актами Правительства Сахалинской области.

4. Формирование земельных участков под жилищное строительство, в том числе проведение рыночной оценки

Основанием для формирования земельных участков является «Дорожная карта по обеспечению ввода жилья на территории муниципального образования «Невельский городской округ», которой определены местоположение формируемых участков, их площадь, а также период проведения работ по межеванию земельных участков и постановки таких участков на кадастровый учет, а также сроки проведения аукционов по продаже прав аренды на такие участки.

В соответствии со [статьей 30](consultantplus://offline/ref=0BC8B5EEF92524D0E2D5928AE4AF9A4CAAE35F1AAAA089334B975B5269DB63501C3D243E906A35430866A) Земельного кодекса Российской Федерации, работы по формированию земельного участка включают в себя:

- выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=0BC8B5EEF92524D0E2D5928AE4AF9A4CAAE2571CAAA889334B975B52690D6BA) от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка;

- определение разрешенного использования земельного участка;

- определение технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

В целях обеспечения жилищного строительства земельными участками, предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, освобождаемых в результате ликвидации на этих участках ветхого и аварийного жилья.

- в настоящее время в соответствии с «дорожной картой» определены земельные участки, находящиеся в муниципальной и не разграниченной государственной собственности, которые могут быть вовлечены в оборот в целях жилищного строительства в 2015 - 2020 годах.

С учетом ежегодной корректировки настоящей Программы будут формироваться дополнительные перечни площадок под жилую застройку и сетевые графики строительства.

5. Реализация проектов комплексной застройки территории

В ситуации стабилизации экономики и выхода строительной отрасли из кризиса особое внимание должно быть уделено проектам комплексного освоения территорий жилой застройки.

Под комплексным обеспечением земельных участков понимается:

- системная интеграция Федеральным фондом развития содействия жилищному строительству процесса освоения земельного участка, включая обеспечение исполнения государственными органами, органами местного самоуправления, субъектами естественных монополий, финансовыми и иными организациями обязательств, связанных с освоением участков на протяжении всего цикла - от оформления прав застройщика и получения необходимой разрешительной документации до регистрации прав собственности граждан - покупателей жилья;

- содействие обеспечению участка инженерной инфраструктурой: в соответствии с предельными объемами жилищного и иного строительства, исходя из условий подключения к инженерным сетям, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства будет оказывать содействие застройщику в техническом подключении с оплатой только тарифа на подключение к инженерным сетям и лишь в отдельных случаях при отсутствии технической возможности допускать затраты на строительство внешних сетей, стремясь свести их к минимуму;

- содействие в доступе к финансовым ресурсам: Федеральный фонд содействия развитию жилищному строительству при необходимости, возникшей у застройщика, будет содействовать доступу его к кредитным ресурсам по стоимости, позволяющей вести строительство жилья экономкласса, а также содействовать гражданам - покупателям жилья в получении на приемлемых условиях ипотечных кредитов на покупку жилья, возводимого на участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищному строительству;

- обеспечение возможности использования на земельном участке проектов повторного применения: Федеральным фондом содействия развитию жилищному строительству будет создана база данных проектов жилых зданий повторного применения, отвечающих современным требованиям к жилью экономкласса, и приемов застройки, пригодных для использования на земельных участках различной площади и рельефа, в различных географических и климатических зонах, различных градостроительных ситуациях, включающая в себя также сведения об используемых материалах и технологиях и их производителях.

В отношении земельных участков, по которым отсутствуют резервы мощностей для подключения объектов капитального строительства, в 2015 - 2020 годах возможно участие Федерального фонда содействия развитию жилищному строительству в финансировании строительства, которое может заключаться как в предоставлении субъектам естественных монополий и организациям коммунального комплекса долгосрочных целевых займов, так и в непосредственном строительстве ими за счет Федерального фонда содействия развитию жилищному строительству объектов инженерной инфраструктуры, которые после ввода в эксплуатацию остаются в его собственности.

Механизм реализации государственной поддержки по данному направлению определяется федеральной целевой [программой](consultantplus://offline/ref=AF6CB4D1CCA7D8FC93E444B9DFC990F48AC94E4770AC9CF911DD853A5574C4688266568F2FA924FF2B6AA) «Жилище» на 2011-2015 годы и заключается в предоставлении на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета и консолидированного бюджета Сахалинской области субсидий на следующие цели:

- возмещение затрат застройщиков по проектам жилищного строительства по уплате процентов по кредитам, привлеченным для обеспечения территорий жилой застройки объектами коммунальной инфраструктуры;

- финансирование строительства автомобильных дорог к новым микрорайонам массовой многоквартирной и малоэтажной застройки;

- финансирование строительства объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы для проектов комплексного освоения и развития территорий.

Реализация указанного комплекса мер должна осуществляться только в отношении земельных участков, на которых будет возводиться жилье, отвечающее критериям экономкласса.

6. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

Для реализации мероприятия предусматривается:

- ликвидация аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда с высокой степенью износа;

- ликвидация неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения.

Основной механизм решения проблемы - ликвидация (снос) за счет бюджетных или смешанных источников финансирования аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения в целях освобождения территорий для строительства новых благоустроенных жилых помещений для переселения в него собственников и нанимателей из аварийного и признанного непригодным для проживания жилищного фонда, а также новых объектов производственного и непроизводственного назначения.

7. Развитие системы градостроительной деятельности

Мероприятие предусматривает реализацию комплекса нормативно-правовых, организационных, финансовых мер по следующим основным направлениям:

- подготовка (корректировка) генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий;

- подготовка (корректировка) правил землепользования и застройки муниципального образования;

- подготовка и обновление топографических карт и планов населенных пунктов Невельского района в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500;

- выполнение научно-исследовательских работ по устойчивому развитию территорий муниципального образования;

- развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Механизм реализации мероприятия предусматривает предоставление средств из областного бюджета муниципальному образованию в соответствии с Порядком конкурсного отбора муниципальных образований, утвержденным Правительством Сахалинской области.

**12.6. Характеристика мер правового регулирования.**

Дополнительные меры правового регулирования на территории муниципального образования «Невельский городской округ» для достижения целей Подпрограммы не требуется.

**12.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы.**

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики.

Плановые [значения](consultantplus://offline/ref=5C0E132CDC6D82D423B8D296E12F68A6508D5D6CAB42FE3B7AEDF55E7EFAA465E59CA480D53D45E2C69986XAK2B) целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий Подпрограммы, приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

**12.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 353 880,549 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 322 995,060 тыс. рублей, средств местного бюджета – 30 885,489 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=ECA96CC484858EFCA6EECA20BA1171D85B7D1D0157A6BEE021E0F30D803C58DA7049CC08E60515AB12A6CD17U9B) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы приведены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

**13. Подпрограмма «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» (далее – Подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда администрации Невельского городского округа. |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа |
| Цели подпрограммы | Увеличение уровня обеспеченности жильем молодых семей |
| Задачи подпрограммы | - предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы государственной поддержки на улучшение жилищных условий;  - создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;  - создание условий для использования молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства и индивидуального жилья;  - формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья молодыми семьями;  - стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в Невельском районе и закрепления молодых специалистов на рабочих местах. |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования реализации мероприятий Подпрограммы составляет:  9 493,151 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 4 443,151 тыс. рублей;  2016 год – 650,000 тыс. рублей;  2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2020 год – 1 100,000 тыс. рублей.  из них по источникам:  за счет средств федерального бюджета – 581,339 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 581,339 тыс. рублей.  за счет средств областного бюджета – 3 031,812 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 3 031,812 тыс. рублей.  за счет средств местного бюджета – 5 880,000 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 830,000 тыс. рублей;  2016 год – 650,000 тыс. рублей;  2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;  2020 год – 1 100,000 тыс. рублей. |
| Целевые индикаторы и показатели  подпрограммы | - общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты  - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы |

**13.1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы реализации подпрограммы**

С 2006 года в Российской Федерации реализуется приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В Невельском районе основным механизмом реализации данного приоритетного национального проекта являлись:

- программа «Развитие нового жилищного строительства и промышленности строительных материалов МО «Невельский муниципальный район» на 2008-2010 годы и на период до 2015 года» (программа действовала до 2011 года);

- муниципальная программа «Переселение граждан МО «Невельский муниципальный район» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2006 - 2010 годы» (программа действовала до 2011 года);

- муниципальная программа «Строительство жилья в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2010 - 2015 годы», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 29.10.2010г. № 78;

- муниципальная программа «Переселение граждан муниципального образования «Невельский городской округ» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2011-2015 годы», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 30.12.2010г. № 121;

- муниципальная программа «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2009 - 2013 годы и на период до 2017 года», утвержденная решением Собрания Невельского городского округа от 08.05.2009г. № 403;

- муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Невельского городского округа на 2011 – 2015годы», утвержденная постановлением администрации Невельского городского округа от 08.12.2011г. № 1655.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Невельского городского округа на 2011–2015годы» в 2013 году свои жилищные условия, благодаря социальным выплатам, улучшили 3 молодые семьи.

Положительные тенденции в сфере жилищного строительства в Невельском районе сформировались как результат планомерной реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному строительству.

Для выполнения приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования «Невельский городской округ» необходимо создание мер поддержки молодых семей, молодых ученых, а также работников бюджетной сферы, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также иных форм поддержки, с учетом опыта реализации региональных программ по обеспечению жильем указанной категории граждан, а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий;

**13.2. Приоритеты, цели и задачи подпрограммы**

Целью Подпрограммы является увеличение уровня обеспеченности жильем молодых семей.

Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы государственной поддержки на улучшение жилищных условий;

- создание системы адресной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- создание условий для использования молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства и индивидуального жилья;

- формирование финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья молодыми семьями;

- стимулирование положительных тенденций демографической ситуации в Невельском районе и закрепления молодых специалистов на рабочих местах.

**13.3. Прогноз конечных результатов подпрограммы**

Реализация Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих конечных результатов:

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы – не менее 45%;

- общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты - не менее 3 семей.

- улучшить жилищные условия молодых семей, работников бюджетной сферы и повысить их качество жизни в целом;

- закрепить молодых специалистов на рабочих местах.

**13.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Подпрограмма реализуется в один этап с 2015 по 2020 год.

**13.5. Перечень мероприятий подпрограммы.**

Реализация мероприятия осуществляется по следующим направлениям:

* предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома определение механизмов финансирования;
* предоставление дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновлении) ребенка (детей).

**13.6. Характеристика мер правового регулирования.**

Дополнительные меры правового регулирования на территории муниципального образования «Невельский городской округ» для достижения целей Подпрограммы не требуется.

**13.7. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы.**

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам.

Перечень индикаторов Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов государственной политики.

Плановые [значения](consultantplus://offline/ref=5C0E132CDC6D82D423B8D296E12F68A6508D5D6CAB42FE3B7AEDF55E7EFAA465E59CA480D53D45E2C69986XAK2B) целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и подпрограмм, приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

**13.8. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 9 493,151 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 581,339 тыс. рублей, областного бюджета 3 031,812 тыс. рублей, средств местного бюджета – 5 880,000 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджетов носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом изменений ресурсного обеспечения Государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».

Ресурсное [обеспечение](consultantplus://offline/ref=ECA96CC484858EFCA6EECA20BA1171D85B7D1D0157A6BEE021E0F30D803C58DA7049CC08E60515AB12A6CD17U9B) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию Программы приведены в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Невельский городской округ»

качественным жильем на 2015-2020 годы»

**Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.**

| № | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат,  показатель  (индикатор) | | Связь  с индикаторами  (показателями)  муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала  реализации | окончания  реализации | краткое  описание | значение |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»** | | | | | | |
| *1.* | *Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства»* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Отдел капитального строительства | 2015 | 2020 | Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов  жилищного строительства |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение инженерных изысканий для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.2.2. | Подготовка проектной документации для строительства, реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.2.3. | Обеспечение (строительство, реконструкция, приобретение) земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой | Отдел капитального строительства | 2015 | 2020 | Создание комфортных и экономичных в использовании систем инженерного обеспечения земельных участков. Увеличение объемов жилищного строительства |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.3. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Проведение мониторинга потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Определение потребности в обеспечении работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем |  |  |
| 1.3.1.2. | Формирование списков участников мероприятия | Рабочая группа по формированию списков участников | 2015 | 2020 | Список участников мероприятия |  |  |
| 1.3.1.3. | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Сахалинской области на получение субсидии из областного бюджета для строительства (приобретения на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Комитет экономического развития и потребительского рынка | 2015 | 2020 | Получение муниципальным образованием субсидии из средств областного бюджета на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья |  |  |
| 1.3.1.4. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья. | Отдел капитального строительства  Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Увеличение объемов жилищного строительства. Обеспечение работников бюджетной сферы и государственных (гражданских, муниципальных) служащих служебным жильем. |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.3.2. | Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений | Отдел капитального строительства  Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Увеличение объемов жилищного строительства. |  | Годовой объем ввода жилья |
| 1.3.3. | Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем |  | 2015 | 2020 | Увеличение объемов жилищного строительства. |  |  |
| 1.3.3.1 | Информирование населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Повышение информированности населения о целях и задачах мероприятия, об условиях участия в мероприятии |  |  |
| 1.4. | Формирование земельных участков под жилищное строительство, в том числе проведение рыночной оценки | Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Подготовка земельных участков для жилищного строительства |  |  |
| 1.5. | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | Отдел капитального строительства | 2015 | 2020 | Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, производственных и непроизводственных зданий |  | Уровень обеспеченности населения жильем на конец года |
| 1.6. | Развитие системы градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности на территории Невельского района | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования градостроительной деятельности |  |  |
| 1.6.2. | Подготовка (корректировка) генерального плана городского округа, проектов планировки и проектов межевания территорий | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования |  |  |
| 1.6.3. | Подготовка (корректировка) правил землепользования и застройки муниципального образования | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования |  |  |
| 1.6.4. | Подготовка и обновление топографических карт и планов населенных пунктов Невельского района в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования |  |  |
| 1.6.5. | Выполнение научно-исследовательских работ по устойчивому развитию территорий муниципального образования | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования |  |  |
| 1.6.6. | Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Обеспечение эффективного использования территории Невельского района в соответствии с документами территориального планирования |  |  |
| *2* | *Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей»* |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационно-разъяснительная работа среди молодых семей, имеющих постоянное место жительства в Невельском районе, о целях, задачах и механизме реализации мероприятия | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Повышение информированности среди населения о целях, задачах и механизме реализации мероприятия |  |  |
| 2.2. | Прием граждан, заявлений и документов по вопросу признания молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий, с целью участия в мероприятии | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 |  |  |  |
| 2.3. | Рассмотрение документов и принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии | Рабочая группа по формированию списков участников | 2015 | 2020 | Принятие решения о признании либо отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью ее участия в мероприятии |  |  |
| 2.4. | Рассмотрение документов и принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия | Рабочая группа по формированию списков участников | 2015 | 2020 | Принятие решения о включении либо отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия |  |  |
| 2.5. | Формирование списка молодых семей-участников мероприятия | Рабочая группа по формированию списков участников | 2015 | 2020 | Список молодых семей – участников мероприятия |  |  |
| 2.6. | Подготовка и подача заявки на участие МО «Невельский городской округ» в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Получение субсидии из средств областного бюджета на социальные выплаты молодым семьям – участникам мероприятия |  |  |
| 2.7. | Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и выдача их молодым семьям | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Выдача свидетельств молодым семьям на получение социальной выплаты | 10 | Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) |
| 2.8. | Перечисление бюджетных средств по выданным свидетельствам на банковские счета молодых семей – владельцев свидетельств | Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Приобретение жилья молодыми семьями | 10 | Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) |
| 2.9. | Контроль за реализацией мероприятия, подготовка информационно-аналитических сведений | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Целевое использование молодыми семьями бюджетных средств на приобретение (строительство) жилья |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» | | | | | | |
| 3.1. | Инженерно-сейсмическое обследование жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения | Отдел капитального строительства  Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Проведение оценки сейсмоуязвимости существующей застройки (жилых домов, зданий и сооружений) |  |  |
| 3.2. | Инженерные изыскания и разработка проектной-сметной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения (в том числе приобретение типовых проектов) | Отдел капитального строительства  Отдел архитектуры и градостроительства | 2015 | 2020 | Подготовка (приобретение) проектной документации на сейсмоусиление (строительство) жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения |  |  |
| 3.3. | Проведение первоочередных работ по сейсмоусилению (строительству) жилых домов (в том числе приобретение квартир в новых сейсмостойких домах), основных объектов и систем жизнеобеспечения | Отдел капитального строительства | 2015 | 2020 | Сейсмоусиление (строительство) существующих жилых домов, зданий и сооружений |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | | | | | | |
| 4.1. | Правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Формирование адресного перечня и ведение реестра многоквартирных домов, признанных ветхими и аварийными (Приложение № 6) | Комитет по управлению имущества | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья. |  |  |
| 4.1.2. | Формирование адресного перечня и ведение реестра пустующего муниципального жилищного фонда в многоквартирных домов | Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья. |  |  |
| 4.1.3. | Формирование и корректировка в рамках Подпрограммы перечня многоквартирных домов (квартир), планируемых к переселению в планируемом году | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья. |  |  |
| 4.1.4. | Формирование и ведение списков граждан, проживающих по договорам социального найма, найма специализированного жилого помещения, в ветхом и аварийном жилищном фонде | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья. |  |  |
| 4.1.5. | Признание в установленном порядке жилых домов ветхими и аварийными. Проведение обследований и предоставление заключений об аварийности жилых домов | Межведомственная комиссия по признанию жилых помещений непригодными для проживания | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья |  | Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного ветхим и аварийным, к площади жилищного фонда в муниципальном образовании |
| 4.2. | Финансовое обеспечение подпрограммы и практическая деятельность по переселению граждан в благоустроенное жилье |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Обеспечение участия муниципального образования в отборе по предоставлению субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области на переселение граждан, проживающих в Сахалинской области, из ветхого и аварийного жилищного фонда | Комитет экономического развития и потребительского рынка | 2015 | 2020 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |  |  |
| 4.2.2. | Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынке жилья | Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Улучшение жилищных условий гражданам проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда |
| 4.2.3. | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | 2015 | 2020 | Улучшение жилищных условий гражданам проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда |
| 4.2.3.1 | Капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | 2015 | 2020 | Улучшение жилищных условий гражданам проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |
| 4.2.3.2 | Капитальный ремонт муниципальных квартир | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | 2015 | 2020 | Улучшение жилищных условий гражданам проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |
| 4.2.4. | Строительство многоквартирных жилых домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда | Отдел капитального строительства | 2015 | 2020 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |  | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда |
| 4.3. | Организационные работы по взаимодействию с гражданами |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация взаимодействия с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных и непригодных для проживания домах, включая разработку необходимых документов, соглашений, договоров | Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Снижение социальной напряженности в обществе. |  |  |
| 4.3.2. | Проведение разъяснительной работы с населением при включении ветхих и аварийных домов и иных объектов недвижимости в развитие застроенных территорий | Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Снижение социальной напряженности в обществе |  |  |
| 4.3.3. | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам реализации Подпрограммы | Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Снижение социальной напряженности в обществе |  |  |
| 4.3.4. | Оценка муниципального жилищного фонда и жилищного фонда, находящегося в собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории | Комитет по управлению имуществом | 2015 | 2020 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |  |  |
| 4.3.5. | Разработка внесения изменений в Реестр домов, признанных ветхими и аварийными(Приложение № 5 к Программе) | Комитет по управлению имуществом Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Упорядочение и актуализация ветхого и аварийного жилья |  |  |
| 4.3.6. | Разработка порядка предоставления жилья и переселения граждан в рамках Подпрограммы | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда | 2015 | 2020 | Снижение социальной напряженности в обществе |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Невельский городской округ»

качественным жильем на 2015-2020 годы»

**Информация по объектам капитального строительства**

| № | Наименование объекта строительства | Сроки строительства(ввода в эксплуатацию) | Наличие  проектно-  сметной  документации | Мощность | Сметная  стоимость  в текущих  ценах  (тыс.  рублей) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Областной  бюджет | Местный  бюджет | Привле-  ченные  средства |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение земельных участков по ул. Советской в с. Горнозаводск Невельского района, предусмотренных для предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой | 2016 | Имеется | 13200 кв.м. | 44 598,37 | 44 598,37 | 44 152,39 | 445,98 | - | 2013г. – ПД  2016г. – уровень технической готовности 100% |
| 2. | Строительство 27 квартир в г.Невельске | 2013 –2016 | Имеется | 1221,33 кв. м. | 75 722,46 | 75 722,46 | 71 709,17 | 4 013,29 | - | 2013г. – ПД  2016г. – уровень технической готовности 100% |
| 3. | Строительство 33 квартир в г.Невельске | 2013 – 2015 | Имеется | 1604,7 кв. м. | 99 491,4 | 99 491,4 | 94 218,356 | 5 273,044 | - | 2013г. – ПД  2015г. – уровень технической готовности 100% |
| 4. | Строительство 40 квартир в г. Невельске | 2013 – 2016 | Имеется | 1699 кв. м. | 105 338,0 | 105 338,0 | 99 755,086 | 5 582,914 | - | 2013г. – ПД  2016г. – уровень технической готовности 100% |
| 5. | Строительство 81 квартиры в г.Невельске | 2013 – 2015 | Имеется | 4077,5 кв. м. | 252 805,0 | 252 805,0 | 239 406,335 | 13 398,665 | - | 2013г. – ПД  2015г. – уровень технической готовности 100% |
| 6. | Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) с последующей передачей 60-ти квартир в муниципальную собственность | 2015 - 2016 | Имеется | 3015 кв.м. | 195 040,35 | 195 040,35 | 193 089,95 | 1 950,4 | - | 2015г. – ПД  2016г. – уровень технической готовности 100% |
| 7. | Возведение инженерных сооружений для защиты от опасных природных процессов (в том числе сейсмических) объектов гражданского и производственного назначения по ул.70 лет Октября в г. Невельске (1 этап) | 2014-2015 | Имеется | 250м | 182 000,67 | 177 600,0 | 176 534,4 | 1 065,6 | - | 2014г. – ПД  2015г. – уровень технической готовности 100% |
| 8. | Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске | 2016-2017 | Имеется | 2907,4 кв. м. | 188 079,706 | 188 079,71 | 186 951,23 | 1 128,48 | - | 2015г. – ПД  2017г. – уровень технической готовности 100% |
| 9. | Подъездные дороги и межквартальные улицы к 5 микрорайону в г.Невельске | 2016 | Имеется | 575 м. | 44 119,9 | 44 119,9 | 43 678,7 | 441,2 | - | 2008г. – ПД  2016г. – уровень технической готовности 100% |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Невельский городской округ»

качественным жильем на 2015-2020 годы»

**Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях**.

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовое значение | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства» | | | | | | | | | |
| 1. | Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. м. | 7,2 | 13,7 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | в том числе индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м. | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения жильем на конец года | кв. м. на чел. | 19,9 | 21,0 | 21,8 | 21,6 | 22,0 | 22,3 | 22,9 |
| 4. | Общее число семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов) | кол-во семей | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей» | | | | | | | | | |
| 5. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия в рамках Программы | % | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 6. | Общее число молодых семей, которые получат дополнительные социальные выплаты | кол-во семей | не менее 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» | | | | | | | | | |
| 1. | Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, к количеству граждан, переселенных из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | % | 98,9 | 4,7 | 10,2 | 64,5 | 9,7 | 9,6 | 1,1 |
| 2. | Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного ветхим и аварийным, к площади жилищного фонда в муниципальном образовании | % | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 3,1 | 2,1 | 1,7 | 1,1 |
| 3. | Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан | тыс. кв. м | х | 0,9078 | х | х | х | х | х |
| 4. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | количество переселен-ных человек | х | 36 | х | х | х | х | х |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 26.04.2016г. № 565

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение населения муниципального

образования «Невельский городской округ»

качественным жильем на 2015-2020 годы»

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия** | **Исполнители муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, мероприятия** | **Источник финансирования\*** | **Рз** | **Пр** | **Оценка расходов, годы (тыс. рублей)** | | | | | | |
| **всего** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы»** |  | **Всего** |  |  | **1 589 592,921** | **562 170,312** | **205 715,909** | **35 300,800** | **263 542,500** | **262 123,300** | **260 740,100** |
| **федеральный бюджет** |  |  | **581,339** | **581,339** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **областной бюджет** |  |  | **1 549 105,172** | **554 067,272** | **198 986,700** | **29 178,600** | **256 870,500** | **255 454,800** | **254 547,300** |
| **местный бюджет** |  |  | **39 906,410** | **7 521,701** | **6 729,209** | **6 122,200** | **6 672,000** | **6 668,500** | **6 192,800** |
| **Отдел капитального строительства** | **Всего** |  |  | **1 556 560,370** | **541 105,761** | **201 647,909** | **33 200,800** | **261 442,500** | **260 023,300** | **259 140,100** |
| **областной бюджет** |  |  | **1 528 243,360** | **535 035,460** | **197 156,700** | **29 178,600** | **256 870,500** | **255 454,800** | **254 547,300** |
| **местный бюджет** |  |  | **28 317,010** | **6 070,301** | **4 491,209** | **4 022,200** | **4 572,000** | **4 568,500** | **4 592,800** |
| **Комитет по управлению имуществом** | **Всего** |  |  | **26 391,651** | **14 693,151** | **3 798,500** | **2 100,000** | **2 100,000** | **2 100,000** | **1 600,000** |
| **федеральный бюджет** |  |  | **581,339** | **581,339** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **областной бюджет** |  |  | **14 551,112** | **12 721,112** | **1 830,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **местный бюджет** |  |  | **11 259,200** | **1 390,700** | **1 968,500** | **2 100,000** | **2 100,000** | **2 100,000** | **1 600,000** |
| **Отдел жилищного и коммунального хозяйства** | **Всего** |  |  | **6 640,900** | **6 371,400** | **269,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **областной бюджет** |  |  | **6 310,700** | **6 310,700** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **местный бюджет** |  |  | **330,200** | **60,700** | **269,500** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Подпрограмма 1 "Стимулирование жилищного строительства"** |  | **Всего** |  |  | **1 353 880,549** | **373 518,940** | **164 554,909** | **33 700,800** | **261 942,500** | **260 523,300** | **259 640,100** |
| **областной бюджет** |  |  | **1 322 995,060** | **367 957,160** | **158 986,700** | **29 178,600** | **256 870,500** | **255 454,800** | **254 547,300** |
| **местный бюджет** |  |  | **30 885,489** | **5 561,780** | **5 568,209** | **4 522,200** | **5 072,000** | **5 068,500** | **5 092,800** |
| *1.1 Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей* | Отдел капитального строительства | *Всего* | *05* | *02* | *25 256,200* | *16 856,200* | *8 400,000* |  |  |  |  |
| *областной бюджет* | *05* | *02* | *25 003,700* | *16 687,700* | *8 316,000* |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *05* | *02* | *252,500* | *168,500* | *84,000* |  |  |  |  |
| 1.1.1. Обеспечение земельных участков по ул.Флотской в г.Невельске, предусмотренных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 9 384,700 | 9 384,700 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 02 | 9 290,900 | 9 290,900 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 02 | 93,800 | 93,800 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Обеспечение земельных участков по ул.Чехова в г.Невельске, предусмотренных для предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 7 471,500 | 7 471,500 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 02 | 7 396,800 | 7 396,800 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 02 | 74,700 | 74,700 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Обеспечение земельных участков по ул.Советской в с.Горнозаводск Невельского района, предусмотренных для предоставления в собственность гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 8 400,000 |  | 8 400,000 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 02 | 8 316,000 |  | 8 316,000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 02 | 84,000 |  | 84,000 |  |  |  |  |
| *1.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры* | Отдел капитального строительства | ***Всего*** | *05* | *02* | *135 249,400* | *30 303,000* | *44 119,900* | *16 337,000* | *14 582,900* | *14 832,900* | *15 073,700* |
| *областной бюджет* | *05* | *02* | *132 002,900* | *30 000,000* | *43 678,700* | *16 192,600* | *13 810,000* | *14 046,800* | *14 274,800* |
| *местный бюджет* | *05* | *02* | *3 246,500* | *303,000* | *441,200* | *144,400* | *772,900* | *786,100* | *798,900* |
| 1.2.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 30 303,000 | 30 303,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 02 | 30 000,000 | 30 000,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 02 | 303,000 | 303,000 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 60 826,500 |  |  | 16 337,000 | 14 582,900 | 14 832,900 | 15 073,700 |
| областной бюджет | 05 | 02 | 58 324,200 |  |  | 16 192,600 | 13 810,000 | 14 046,800 | 14 274,800 |
| местный бюджет | 05 | 02 | 2 502,300 |  |  | 144,400 | 772,900 | 786,100 | 798,900 |
| 1.2.3. Подъездные дороги и межквартальные улицы к 5 микрорайону в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 02 | 44 119,900 |  | 44 119,900 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 02 | 43 678,700 |  | 43 678,700 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 02 | 441,200 |  | 441,200 |  |  |  |  |
| *1.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений* |  | *Всего* |  |  | *1 141 978,400* | *310 426,400* | *107 938,700* | *14 784,000* | *237 939,900* | *236 270,700* | *234 618,700* |
| *областной бюджет* |  |  | *1 127 211,100* | *307 322,100* | *105 162,000* | *12 986,000* | *235 560,500* | *233 908,000* | *232 272,500* |
| *местный бюджет* |  |  | *14 767,300* | *3 104,300* | *2 776,700* | *1 798,000* | *2 379,400* | *2 362,700* | *2 346,200* |
| 1.3.1. Строительство 27 квартир в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 9 999,500 | 9 999,500 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 9 899,500 | 9 899,500 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Строительство 33 квартир в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 38 491,400 | 38 491,400 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 38 106,500 | 38 106,500 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 384,900 | 384,900 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Строительство 40 квартир в г. Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 85 338,000 | 85 338,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 84 484,600 | 84 484,600 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 853,400 | 853,400 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Строительство 81 квартиры в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 117 805,000 | 117 805,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 116 626,900 | 116 626,900 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 1 178,100 | 1 178,100 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Строительство (приобретение на первичном рынке) жилья | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 723 613,300 |  |  | 14 784,000 | 237 939,900 | 236 270,700 | 234 618,700 |
| областной бюджет | 05 | 01 | 714 727,000 |  |  | 12 986,000 | 235 560,500 | 233 908,000 | 232 272,500 |
| местный бюджет | 05 | 01 | 8 886,300 |  |  | 1 798,000 | 2 379,400 | 2 362,700 | 2 346,200 |
| 1.3.6. Долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома (многоквартирных жилых домов) с последующей передачей 60-ти квартир в муниципальную собственность | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 160 880,695 | 58 792,500 | 102 088,195 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 158 366,600 | 58 204,600 | 100 162,000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 2 514,095 | 587,900 | 1 926,195 |  |  |  |  |
| 1.3.7. Строительство жилых домов в с.Горнозаводск Невельского района | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 5 050,505 |  | 5 050,505 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 5 000,000 |  | 5 000,000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 50,505 |  | 50,505 |  |  |  |  |
| 1.3.7. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 458,000 |  | 458,000 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 458,000 |  | 458,000 |  |  |  |  |
| 1.3.8. Приобретение на первичном и вторичном рынке жилья для реализации полномочий органов местного самоуправления в области жилищных отношений | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 342,000 |  | 342,000 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 342,000 |  | 342,000 |  |  |  |  |
| *1.4. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья* | *Комитет по управлению имуществом* | *Всего* |  |  | *1 848,500* |  | *1 848,500* |  |  |  |  |
| *областной бюджет* |  |  | *1 830,000* |  | *1 830,000* |  |  |  |  |
| *местный бюджет* |  |  | *18,500* |  | *18,500* |  |  |  |  |
| 1.4.1. Приобретение жилья для специалистов здравоохранения | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 1 848,500 |  | 1 848,500 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 1 830,000 |  | 1 830,000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 18,500 |  | 18,500 |  |  |  |  |
| *1.5. Формирование земельных участков под жилищное строительство* | *Комитет по управлению имуществом* | *Всего* | *04* | *12* | *3 000,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* |
| *областной бюджет* | *04* | *12* | *0,000* |  |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *04* | *12* | *3 000,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* | *500,000* |
| *1.6. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйственных объектов производственного и непроизводственного назначения* | *Отдел капитального строительства* | *Всего* |  |  | *37 445,040* | *13 078,140* |  | *79,800* | *7 919,700* | *7 919,700* | *8 447,700* |
| *областной бюджет* |  |  | *35 947,360* | *12 947,360* |  | *0,000* | *7 500,000* | *7 500,000* | *8 000,000* |
| *местный бюджет* |  |  | *1 497,680* | *130,780* |  | *79,800* | *419,700* | *419,700* | *447,700* |
| 1.6.1. Проведение работ по демонтажу жилого дома по ул.Советская, 29 в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 4 950,000 | 4 950,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 4 900,500 | 4 900,500 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 49,500 | 49,500 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. Проведение работ по демонтажу жилых домов в г.Невельске (ул.Советская, 61, ул.Колхозная, 6, ул.Надречная, 16, ул.Надречная, 26, ул.Надречная, 32, ул.Надречная, 53, ул.Надречная, 57) | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 5 852,750 | 5 852,750 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 5 794,220 | 5 794,220 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 58,530 | 58,530 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. Проведение работ по демонтажу жилых домов в с.Горнозаводск (ул.Казарменная, 12, ул.Речная, 13) | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 243,740 | 243,740 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 241,300 | 241,300 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 2,440 | 2,440 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. Проведение работ по демонтажу промышленных зданий в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 2 031,650 | 2 031,650 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 2 011,340 | 2 011,340 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 20,310 | 20,310 |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. Проведение работ по демонтажу жилых домов | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 24 366,900 |  |  | 79,800 | 7 919,700 | 7 919,700 | 8 447,700 |
| областной бюджет | 05 | 01 | 23 000,000 |  |  | 0,000 | 7 500,000 | 7 500,000 | 8 000,000 |
| местный бюджет | 05 | 01 | 1 366,900 |  |  | 79,800 | 419,700 | 419,700 | 447,700 |
| *1.7. Развитие системы градостроительной деятельности* | *ГРБС - Отдел капитального строительства* | *Всего* | *04* | *12* | *7 000,000* | *2 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* |
| *областной бюджет* | *04* | *12* | *1 000,000* | *1 000,000* |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *04* | *12* | *6 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* | *1 000,000* |
| 1.7.1. Подготовка топографических планов с.Амурское, с.Селезнево, с.ЛопатиноНевельского района | Отдел архитектуры и градостроительства (ГРБС - отдел капитального строительства) | Всего | 04 | 12 | 1 010,100 | 1 010,100 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 04 | 12 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 04 | 12 | 10,100 | 10,100 |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. Выполнение научно-исследовательских работ по устойчивому развитию территорий муниципального образования | Отдел архитектуры и градостроительства (ГРБС - отдел капитального строительства) | Всего | 04 | 12 | 2 489,900 | 489,900 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| областной бюджет | 04 | 12 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 04 | 12 | 2 489,900 | 489,900 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.7.3. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства (ГРБС - отдел капитального строительства) | Всего | 04 | 12 | 2 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| областной бюджет | 04 | 12 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 04 | 12 | 2 500,000 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 1.7.4. Развитие системы градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства (ГРБС - отдел капитального строительства) | Всего | 04 | 12 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 04 | 12 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 04 | 12 | 1 000,000 |  | 1 000,000 |  |  |  |  |
| *1.8. Экспертиза, авторский, технический надзор, технические условия* | *Отдел капитального строительства* | *Всего* | *05* | *01* | *2 103,009* | *355,200* | *747,809* | *1 000,000* |  |  |  |
| *областной бюджет* | *05* | *01* | *0,000* |  |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *05* | *01* | *2 103,009* | *355,200* | *747,809* | *1 000,000* |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 "Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей"** | **Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда (ГРБС - комитет по управлению имуществом)** | **Всего** | **10** | **03** | **9 493,151** | **4 443,151** | **650,000** | **1 100,000** | **1 100,000** | **1 100,000** | **1 100,000** |
| **федеральный бюджет** | **10** | **03** | **581,339** | **581,339** |  |  |  |  |  |
| **областной бюджет** | **10** | **03** | **3 031,812** | **3 031,812** |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** | **10** | **03** | **5 880,000** | **830,000** | **650,000** | **1 100,000** | **1 100,000** | **1 100,000** | **1 100,000** |
| 2.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Отдел по учету, распределению и приватизации жилого фонда (ГРБС - комитет по управлению имуществом) | Всего | 10 | 03 | 9 493,151 | 4 443,151 | 650,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 |
| федеральный бюджет | 10 | 03 | 581,339 | 581,339 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 | 03 | 3 031,812 | 3 031,812 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 10 | 03 | 5 880,000 | 830,000 | 650,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 | 1 100,000 |
| **Подпрограмма 3 «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»** |  | **Всего** |  |  | **208 328,321** | **168 086,821** | **40 241,500** |  |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  | **207 078,300** | **167 078,300** | **40 000,000** |  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  |  | **1 250,021** | **1 008,521** | **241,500** |  |  |  |  |
| 3.1. Возведение инженерных сооружений для защиты от опасных природных процессов (в том числе сейсмических) объектов гражданского и производственного назначения по ул.70 лет Октября в г.Невельске (1 этап) | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 162 196,378 | 162 196,378 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 161 223,200 | 161 223,200 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 973,178 | 973,178 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске» | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 1 866,197 | 1 866,197 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 1 855,000 | 1 855,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 11,197 | 11,197 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Разработка проектной документации по объекту: «Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске» | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 4 024,246 | 4 024,246 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 4 000,100 | 4 000,100 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 24,146 | 24,146 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Строительство 5-ти этажного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Всего | 05 | 01 | 40 241,500 |  | 40 241,500 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 40 000,000 |  | 40 000,000 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 241,500 |  | 241,500 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»** |  | **Всего** |  |  | **17 890,900** | **16 121,400** | **269,500** | **500,000** | **500,000** | **500,000** |  |
| **областной бюджет** |  |  | **16 000,000** | **16 000,000** |  |  |  |  |  |
| **местный бюджет** |  |  | **1 890,900** | **121,400** | **269,500** | **500,000** | **500,000** | **500,000** |  |
| *4.1. Проведение капитального ремонта муниципальных квартир* | *Отдел жилищного и коммунального хозяйства* | *Всего* | *05* | *01* | *6 640,900* | *6 371,400* | *269,500* |  |  |  |  |
| *областной бюджет* | *05* | *01* | *6 310,700* | *6 310,700* |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *05* | *01* | *330,200* | *60,700* | *269,500* |  |  |  |  |
| 4.1.1. Капитальный ремонт пустующих муниципальных квартир | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Всего | 05 | 01 | 3 074,858 | 3 074,858 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 3 044,000 | 3 044,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 30,858 | 30,858 |  |  |  |  |  |
| 4.1. 2. Капитальный ремонт муниципальных квартир | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Всего | 05 | 01 | 3 566,042 | 3 296,542 | 269,500 |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 3 266,700 | 3 266,700 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 299,342 | 29,842 | 269,500 |  |  |  |  |
| *4.2. Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках* | *Комитет по управлению имуществом* | *Всего* | *05* | *01* | *9 750,000* | *9 750,000* |  |  |  |  |  |
| *областной бюджет* | *05* | *01* | *9 689,300* | *9 689,300* |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *05* | *01* | *60,700* | *60,700* |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Приобретение жилых помещений | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 9 750,000 | 9 750,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 9 689,300 | 9 689,300 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 60,700 | 60,700 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. Приобретение объекта недвижимого имущества –квартиры не менее трех жилых комнат в городе Невельске для расселения жильцов дома № 3 по ул. Гоголя в г. Невельске | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 1 383,333 | 1 383,333 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 1 383,333 | 1 383,333 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.2. Приобретение объекта недвижимого имущества – квартиры не менее двух жилых комнат в городе Невельске, для расселения жильцов дома № 3 по ул. Гоголя в г. Невельске | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 2 500,000 | 2 500,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.3. Приобретение объекта недвижимого имущества –квартиры не менее одной жилой комнаты в городе Невельске, для расселения жильцов дома №3 по ул. Гоголя в г. Невельске | Комитет по управлению имуществом | Всего | 05 | 01 | 5 866,667 | 5 866,667 |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 05 | 01 | 5 805,967 | 5 805,967 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 05 | 01 | 60,700 | 60,700 |  |  |  |  |  |
| *4.3. Оценка муниципального жилищного фонда и жилищного фонда, находящегося в собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории собственности граждан или юридических лиц, в целях реализации Подпрограммы, в т.ч. оценка жилищного фонда для определения выкупной цены при проведении мероприятий по изъятию жилья, находящегося на застраиваемой территории* | *Комитет по управлению имуществом* | *Всего* | *01* | *13* | *1 500,000* |  |  | *500,000* | *500,000* | *500,000* |  |
| *областной бюджет* | *01* | *13* | *0,000* |  |  |  |  |  |  |
| *местный бюджет* | *01* | *13* | *1 500,000* |  |  | *500,000* | *500,000* | *500,000* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 6 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "Обеспечение населения муниципального | | | | | | | | |
| образования "Невельский городской округ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| качественным жильем на 2015-2020 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реестр домов, признанных непригодными для постоянного проживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Документ, подтверждающий признание дома непригодным для постоянного проживания | | Площадь, м² | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса | Кол-во квартир в доме | Число жителей всего в доме | Число жителей дома, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений в доме | Расселяемая площадь жилых помещений в доме | | | Стоимость переселения граждан | | | | | Адрес планируемого к строительству малоэтажного дома, в который будут переселены граждане / Адрес предоставленного жилого помещения | | | | Способы переселения | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | всего: | в том числе: | | | | Строительство малоэтажного дома, тыс. руб | | | Приобретение жилых помещений в малоэтажных жилых домах у застройщиков | | | Вторичный рынок жилья \*\*\* | | Договоры о развитии застроенных территорий | | | | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | всего: | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | Планируемая дата ввода жилого дома | Строительный адрес дома | Кол-во квартир | Площадь заселяемых помещений | площадь | стоимость | удельная стоимость1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость1 кв. м | кол-во квартир | Площадь заселяемых помещений | Строительство жилья | | | Приобретение жилья | | |
| площадь | стоимость | удельная стоимость1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость1 кв. м |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | т.руб. | т.руб. | т.руб. | т.руб. | т.руб. | кв. м | т.руб. | т.руб. | кв. м | т.руб. | т.руб. | кв. м | т.руб. | кв. м | т.руб. | т.руб. | кв. м | т.руб. | т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|  | **Невельский городской округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I раздел: Перечень домов, признанных аварийными по состоянию на 01.01.2012г. (по Указу Президента РФ от 07.05.2012г. № 600)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **нет домов, признанных в установленном порядке аварийными** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II раздел: Жилые дома, признанные непригодными для постоянного проживания (непопавшие в список, утвержденный Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по разделу II** | | |  |  | **34329,3** |  |  | **775,0** | **695** | **694** | **34269,0** | **335** | **15088,6** | **7977,4** | **7197,8** |  |  |  |  |  |  |  | **385** | **20848,8** | **20443,8** | **1265069,0** |  | **405,3** | **23964,6** |  | **68,0** | **3553,1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Жилые дома признанные непригодными для проживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, д.1 | 1960 | 173 | 23.03.2007 | 51,2 | 2013 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 51,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 28 | 1960 | 125 | 19.03.2007 | 86,8 | 2013 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 55,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 30 | 1960 | 443 | 23.04.2008 | 51,2 | 2013 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 51,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29,7 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Сельская, д. 12 | 1957 | 792 | 05.07.2011 | 152,0 | 2013 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 152,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 146,7 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Сельская, д. 35 | 1957 | 527 | 22.08.2006 | 32,4 | 2013 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 32,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 44,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Чехова, 39 | 1954 | 421 | 20.06.2007 | 242,1 | 2013 | 2015 | 7 | 0 | 0 | 242,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 288,1 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, д. 10 | 1976 | 421 | 20.06.2007 | 169,5 | 2013 | 2015 | 5 | 0 | 0 | 169,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 56,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2013 году** | |  |  |  | **785,2** |  |  | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **785,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **13,0** | **620,8** | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Горького, 13 | 1959 | 450 | 29.06.2007 | 302,3 | 2014 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 302,3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 110,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 16 | 1959 | 421 | 20.06.2007 | 71,0 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 71,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 38,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 26 | 1960 | 421 | 20.06.2007 | 98,7 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 1 | 48,0 | 48,0 | 2784,0 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 29 | 1958 | 173 | 23.03.2007 | 66,0 | 2014 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 66,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 1 | 46,0 | 46,0 | 2668,0 | 58,0 |  |  |  | 1 | 32,6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 53 | 1958 | 125 | 09.03.2007 | 82,0 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 82,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 2 | 94,2 | 94,2 | 5463,6 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 57 | 1959 | 36 | 30.01.2007 | 89,3 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 89,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 1 | 33,5 | 33,5 | 1943,0 | 58,0 |  |  |  | 1 | 45,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Флотская, 22а | 1976 | 443 | 23.01.2008 | 246,3 | 2014 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 246,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 333,9 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Чехова, 12 | 1983 | 421 | 20.06.2007 | 224,9 | 2014 | 2015 | 6 | 0 | 0 | 224,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 3 | 147,9 | 147,9 | 8578,2 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Невельский городской округ | с. Раздольное, ул. Раздольная, 12 | 1968 | 422 | 21.06.2007 | 64,0 | 2014 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 64,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 1 | 36,6 | 36,6 | 2122,8 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Невельский городской округ | с. Раздольное, ул. Раздольная, 14 | 1985 | 551 | 03.05.2012 | 170,4 | 2014 | 2015 | 3 | 0 | 0 | 170,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 123,3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, пер. Лесной, 6 | 1963 | 421 | 20.06.2007 | 65,1 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 65,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 2 | 79,6 |  |  |  | 79,6 | 4706,6 | 59,128 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 3 | 1969 | 421 | 20.06.2007 | 61,3 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 61,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 1 | 81,0 |  |  |  | 81,0 | 4789,4 | 59,128 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Красноармейская, 13 | 1968 | 421 | 20.06.2007 | 42,1 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 42,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 1 | 44,8 |  |  |  | 44,8 | 2648,9 | 59,128 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 28 | 1961 | 208 | 03.04.2007 | 382,4 | 2014 | 2013 | 16 | 0 | 0 | 382,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 65,5 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 51 | 1988 | 422 | 20.05.2009 | 370,7 | 2014 | 2015 | 8 | 0 | 0 | 370,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 2 | 104,7 |  |  |  | 104,7 | 6190,7 | 59,128 | 1 | 48,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2014 году** | |  |  |  | **2336,5** |  |  | **66,0** | **0,0** | **0,0** | **2336,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | **15,0** | **716,3** | **406,2** | **23559,6** |  | **310,1** | **18335,6** |  | **15,0** | **797,7** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 51 | 1959 | 421 | 20.06.2007 | 61,8 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 61,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 40,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Сельская, 67 | 1954 | 421 | 20.06.2007 | 29,2 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 29,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Школьная, Береговая, д. 19 | 1 | 37,0 | 37,0 | 2294,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Флотская, 22б | 1976 | 101 | 27.02.2007 | 367,6 | 2015 | 2014 | 8 | 0 | 0 | 367,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Гагарина, 10 | 1972 | 422 | 21.06.2007 | 37,5 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. 70 лет Октября, д. 11 | 1 | 46,9 | 46,9 | 2907,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Горная, 16 | 1957 | 611 | 21.09.2006 | 110,9 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 110,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | с. Шебунино, ул. Дачная, д. 5, кв. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 45,8 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Невельская, 3 | 1961 | 77 | 13.07.2006 | 49,1 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 49,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Невельская, 10 | 1980 | 362 | 31.05.2007 | 98,6 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 98,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Школьная, 5-1 | 1985 | 1096 | 25.07.2013 | 170,7 | 2015 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 170,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | с. Шебунино, 1-Дачный пер, д. 1, кв. 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 65,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2015 году** | |  |  |  | **925,4** |  |  | **22** | **0** | **0** | **925,4** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **2** | **83,9** | **83,9** | **5201,8** | **124** | **0** | **0** | **0** | **3** | **152,1** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Колхозная, 1 | 1982 | 1461 | 26.12.2008 | 89,4 | 2016 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 89,4 | 1 | 50,9 | 0,0 | 50,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Школьная, ул. Береговая, д. 19 | 2 | 98,5 | 98,5 | 6107,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Речная, 1 а | 1981 | 450 | 29.06.2007 | 293,4 | 2016 | 2014 | 8 | 4 | 4 | 293,4 | 1 | 60,1 | 0,0 | 60,1 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 60,1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Флотская, 20 | 1956 | 745 | 29.11.2006 | 223,2 | 2016 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 223,2 | 1 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2016 | г. Невельск, ул. Школьная | 1 | 45,0 | 45,0 | 2790,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 87 | 1974 | 422 | 21.06.2007 | 86,9 | 2016 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 86,9 | 1 | 41,3 | 0,0 | 41,3 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 41,3 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 8 | 1970 | 421 | 20.06.2007 | 147,7 | 2016 | 2015 | 3 | 4 | 4 | 147,7 | 1 | 48,5 | 0,0 | 48,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 48,5 | 48,5 | 3007,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 14 | 1957 | 36 | 30.11.2007 | 1265,5 | 2016 | 2013 | 3 | 5 | 5 | 1265,5 | 3 | 235,1 | 79,1 | 156,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Горнозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 235,0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 88 | 1960 | 422 | 21.06.2007 | 143,7 | 2016 | 2014 | 5 | 5 | 5 | 143,7 | 1 | 46,7 | 0,0 | 46,7 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 46,7 | 46,7 | 2895,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Клубная, 10 | 1955 | 421 | 20.07.2006 | 176,4 | 2016 | 2017 | 2 | 4 | 4 | 176,4 | 1 | 55,8 | 0,0 | 55,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 55,8 | 55,8 | 3515,4 | 63,0 |  |  |  | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Береговая, 15 | 1955 | 422 | 21.06.2007 | 372,8 | 2016 | 2017 | 9 | 1 | 1 | 372,8 | 1 | 46,6 | 0,0 | 46,3 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 46,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Береговая, 17 | 1958 | 611 | 21.09.2006 | 498,5 | 2016 | 2017 | 12 | 1 | 1 | 498,5 | 1 | 46,3 | 0,0 | 46,3 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 46,3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Горная, 18 | 1957 | 611 | 21.09.2006 | 108,8 | 2016 | 2017 | 2 | 3 | 3 | 108,8 | 1 | 61,3 | 0,0 | 61,3 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 61,3 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Невельская, 8а | 1986 | 59 | 16.04.2007 | 360 | 2016 | 2017 | 8 | 1 | 1 | 360 | 1 | 46,9 | 0,0 | 46,9 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 46,9 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Шахтерская, 7 | 1970 | 422 | 21.06.2007 | 357,9 | 2016 | 2017 | 10 | 5 | 5 | 357,9 | 1 | 76,3 | 0,0 | 76,3 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 76,3 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Шахтерская, 21 | 1958 | 611 | 21.09.2006 | 126,6 | 2016 | 2017 | 2 | 2 | 2 | 126,6 | 1 | 58,6 | 0,0 | 58,6 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 58,6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Невельский городской округ | с. Шебунино, ул. Шахтерская, 27 | 1958 | 611 | 21.09.2006 | 125,4 | 2016 | 2017 | 2 | 1 | 1 | 125,4 | 1 | 58,7 | 0,0 | 58,7 | \* | \* | - | \* | \*\* |  | с. Шебунино |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 58,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого** | |  |  |  | **4376,2** |  |  | **74** | **39** | **39** | **4376,2** | **17** | **984,1** | **79,1** | **904,7** |  |  |  |  |  |  |  | **6** | **294,5** | **294,5** | **18314,8** |  | **0** | **0** | **0** | **12** | **730,8** |  |  |  |  |  |  |
| **Одноквартирные жилые дома, которые признаны непригодными для постоянного проживания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 189 | 1957 | 829 | 12.07.2011 | 39,2 | 2015 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 39,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Заречная, 51 | 1952 | 422 | 21.06.2007 | 44,8 | 2015 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 44,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19 | 1 | 50,2 | 50,2 | 3112,4 | 62,0 |  |  |  | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Первомайская, 11 | 1970 | 422 | 21.06.2007 | 44,2 | 2017 | 2016 | 1 | 2 | 2 | 44,2 | 1 | 44,2 | 0,0 | 44,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 44,2 | 44,2 | 2740,4 | 62,0 |  |  |  | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого** | |  |  |  | **128,2** |  |  | **3** | **2** | **2** | **128,2** | **1** | **44,2** |  | **89** |  |  |  |  |  |  |  | **2** | **94,4** | **94,4** | **5852,8** | **124** |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Жилые дома признанные аварийными (непопавшие в список, утвержденный Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 600)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 32 | 1960 | 1891 | 26.12.2013 | 69,6 | 2014 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 69,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 2 | 99,8 | 99,8 | 5788,4 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 35 | 1958 | 1891 | 26.12.2013 | 108,7 | 2014 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 108,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 2 | 71,4 | 71,4 | 4141,2 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Гагарина, 45 | 1959 | 1892 | 26.12.2013 | 30,0 | 2014 | до 2018 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 46,6 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Советская, 8 | 1971 | 1892 | 26.12.2013 | 84,5 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 84,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 21,5 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | с. Раздольное, ул. Раздольная, 16 | 1958 | 1891 | 26.12.2013 | 52,1 | 2014 | до 2018 | 2 | 0 | 0 | 52,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, д. 45 | 1 | 48,2 | 48,2 | 2795,6 | 58,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Казарменная, 12 | 1975 | 1893 | 26.12.2013 | 171,0 | 2014 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 57,7 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Клубная, 8 | 1955 | 1870 | 23.12.2013 | 122,5 | 2014 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 122,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Красноармейская, 11 | 1974 | 1872 | 23.12.2013 | 58,8 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 39,7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Красноармейская, 15 | 1973 | 1870 | 23.12.2013 | 55,0 | 2014 | до 2018 | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 1 | 35,0 |  |  |  | 35,0 | 2069,5 | 59,128 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Луговая, 6 | 1963 | 1871 | 23.12.2013 | 135,8 | 2014 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 135,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 16а | 1 | 60,2 |  |  |  | 60,2 | 3559,5 | 59,128 |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Первомайская, 15 | 1956 | 1889 | 26.12.2013 | 100,5 | 2014 | до 2018 | 2 | 0 | 0 | 100,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 58,6 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Речная, 13 | 1957 | 1893 | 26.12.2013 | 84,6 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 84,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 41,9 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 47 | 1960 | 1871 | 23.12.2013 | 113,1 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 113,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 41,9 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 4 | 1977 | 1870 | 23.12.2013 | 45,0 | 2014 | до 2018 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 48,6 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 17 | 1971 | 1871 | 23.12.2013 | 70,3 | 2014 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 70,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2014 | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 8а, кв. 15 | 1 | 32,4 | 32,4 | 2008,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 26 | 1973 | 1893 | 26.12.2013 | 49,7 | 2014 | до 2018 | 1 | 0 | 0 | 49,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 58,5 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 2 | 1970 | 1892 | 26.12.2013 | 116,0 | 2014 | 2015 | 2 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |  |  |  | **1** | **57,9** | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2014 году** | |  |  |  | **1467,2** |  |  | **38,0** | **0,0** | **0,0** | **1467,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | **8,0** | **347,0** | **251,8** | **14734,0** |  | **95,2** | **5629,0** |  | **10,0** | **472,9** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Колхозная, 6 | 1964 | 1892 | 26.12.2013 | 189,5 | 2015 | 2015 | 6 | 0 | 0 | 189,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 112,8 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Колхозная, 21 | 1964 | 1892 | 26.12.2013 | 293,6 | 2015 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 293,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Советская, д. 53 | 1 | 56,6 | 56,9 | 3527,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Гагарина, 7 | 1960 | 1890 | 26.12.2013 | 77,4 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 77,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19 | 2 | 97,9 | 97,9 | 6069,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Гагарина, 11 | 1960 | 1891 | 26.12.2013 | 124,0 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Новая, 4 | 1967 | 1890 | 26.12.2013 | 150,6 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 150,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19 | 1 | 56,8 | 56,8 | 3521,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Почтовая, 3 | 1962 | 1890 | 26.12.2013 | 109,0 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19 | 2 | 104,6 | 104,6 | 6485,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Набережная, 10 | 1970 | 1892 | 26.12.2013 | 214,2 | 2015 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 214,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19 | 1 | 56,0 | 56,0 | 3472,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 12 | 1976 | 1870 | 23.12.2013 | 189,6 | 2015 | 2014 | 6 | 0 | 0 | 189,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, 31 | 1972 | 1873 | 23.12.2013 | 274,1 | 2015 | 2014 | 4 | 0 | 0 | 274,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | с. Горнозаводск, ул. Советская, д. 44, кв. 49 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 69 | 1954 | 1873 | 23.12.2013 | 157,7 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 157,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 16, кв. 4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 65,9 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 10 | 1981 | 1893 | 26.12.2013 | 93,1 | 2015 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 93,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 65,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по 2015 году** | |  |  |  | **1872,8** |  |  | **38,0** | **0,0** | **0,0** | **1872,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **42,0** |  |  |  |  |  |  |  | **7,0** | **371,9** | **372,2** | **23076,4** |  | **0,0** | **0,0** |  | **5,0** | **303,0** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Вакканай, д. 8 | 1978 | 1777 | 09.12.2013 | 3982,8 | 2016 | 2016 | 80 | 0 | 0 | 3982,8 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 2015 | г. Невельск, ул. 70 лет Октября, ул. Береговая, д. 19 | 81 | 4131,1 | 4131,1 | 256128,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 45 | 1959 | 1891 | 26.12.2013 | 86,1 | 2016 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 86,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 1 | 46,6 | 46,6 | 2889,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Надречная, 55 | 1959 | 1891 | 26.12.2013 | 110,2 | 2016 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 110,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 1 | 44,4 | 44,4 | 2752,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Рыбацкая, д. 135 | 1958 | 1769 | 06.12.2013 | 1574,3 | до 30.06.2017 | до 2018 | 40 | 82 | 82 | 1574,3 | 40 | 1574,4 | 1260,6 | 313,8 |  |  |  |  |  | 2015 | г. Невельск, ул. Советская, д. 67 | 40 | 1625,0 | 1625,0 | 100750,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Школьная, 91 | 1974 | 474 | 16.05.2014 | 2896,4 | до 30.12.2020 | до 30.12.2020 | 60 | 150 | 150 | 2896,4 | 60 | 2896,4 | 2579,3 | 317,1 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2020 | г. Невельск, ул. Советская | 60 | 3015,0 | 3015,0 | 186930,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Комсомольская, 4 | 1963 | 1890 | 26.12.2013 | 114,4 | 2016 | до 2018 | 2 | 0 | 0 | 114,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19, ул. 70 лет Октября, д. 9 | 2 | 113,7 | 113,7 | 7049,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Невельский городской округ | с. Колхозное, ул. Почтовая, 1 | 1961 | 1892 | 26.12.2013 | 128,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 128 | 1 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. Береговая, д. 19, ул. Школьная | 2 | 116,2 | 116,2 | 7204,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Советская, 17 | 1974 | 1893 | 26.12.2013 | 135,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 135,3 | 1 | 49,4 | 49,4 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 | г. Невельск, ул. 70 лет Октября, д. 11, ул. Школьная | 2 | 99,6 | 99,6 | 6175,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Советская, 20а | 1972 | 1890 | 26.12.2013 | 114,6 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 7 | 7 | 54,3 | 1 | 54,3 | 0,0 | 54,3 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | г. Невельск, ул. Школьная | 1 | 60,0 | 60,0 | 3720,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, пер. Лесной, 8 | 1950 | 1871 | 23.12.2013 | 97,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 97,8 | 1 | 39,4 | 0,0 | 39,4 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 39,4 | 39,4 | 2442,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Больничная, 5 | 1953 | 1872 | 23.12.2013 | 236,9 | до 30.12.2017 | до 2018 | 4 | 1 | 1 | 236,9 | 1 | 57,4 | 0,0 | 57,4 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 57,4 | 57,4 | 3558,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 2 | 1969 | 1871 | 23.12.2013 | 141,7 | до 30.12.2017 | до 2018 | 4 | 1 | 1 | 141,7 | 1 | 39,7 | 39,7 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 39,7 | 39,7 | 2461,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 5 | 1971 | 1893 | 26.12.2013 | 85,5 | до 30.12.2017 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 85,5 | 1 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 41,2 | 41,2 | 2554,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 6 | 1969 | 1872 | 23.12.2013 | 197,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 5 | 1 | 1 | 197,8 | 1 | 37,6 | 0,0 | 37,6 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 37,6 | 37,6 | 2331,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Вокзальная, 11 | 1975 | 1870 | 23.12.2013 | 79,2 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 2 | 2 | 79,2 | 1 | 48,3 | 0,0 | 48,3 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 48,3 | 48,3 | 2994,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Гоголя, 6 | 1973 | 1873 | 23.12.2013 | 40,5 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 40,5 | 1 | 42,1 | 0,0 | 42,1 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 42,1 | 42,1 | 2610,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, 7 | 1949 | 1873 | 23.12.2013 | 92,7 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 92,7 | 1 | 48,6 | 0,0 | 48,6 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 48,6 | 48,6 | 3013,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Красноармейская, 8 | 1978 | 1872 | 23.12.2013 | 121,6 | до 30.12.2017 | до 2018 | 3 | 1 | 1 | 121,6 | 1 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 40,5 | 40,5 | 2511,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Луговая, 5 | 1984 | 1871 | 23.12.2013 | 367,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 8 | 3 | 3 | 367,3 | 2 | 86,2 | 0,0 | 86,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 2 | 86,5 | 86,5 | 5363,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Луговая, 7 | 1980 | 1893 | 26.12.2013 | 294,4 | до 30.12.2017 | 2014 | 7 | 1 | 1 | 294,4 | 1 | 61,0 | 0,0 | 61,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 61,0 | 61,0 | 3782,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 31,4 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Первомайская, 13 | 1972 | 1872 | 23.12.2013 | 69 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 69 | 1 | 39,9 | 0,0 | 39,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 39,9 | 39,9 | 2473,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 1 | 1981 | 1870 | 23.12.2013 | 42 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 42,0 | 42,0 | 2604,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 3 | 1972 | 1873 | 23.12.2013 | 91,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 91,8 | 1 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 34,5 | 34,5 | 2139,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 5 | 1953 | 1870 | 23.12.2013 | 91,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 4 | 4 | 91,3 | 1 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 49,2 | 49,2 | 3050,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 7 | 1973 | 1873 | 23.12.2013 | 69,1 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 69,1 | 1 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская, ул. Центральная, д. 95, кв. 39 | 1 | 34,5 | 34,5 | 2139,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 9 | 1954 | 1870 | 23.12.2013 | 90,6 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 2 | 2 | 90,6 | 1 | 45,6 | 0,0 | 45,6 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 45,6 | 45,6 | 2827,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Речная, 6 | 1968 | 1872 | 23.12.2013 | 86,9 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 86,9 | 2 | 86,9 | 0,0 | 86,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 2 | 86,9 | 86,9 | 5387,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Речная, 7 | 1975 | 1873 | 23.12.2013 | 84,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 2 | 2 | 84,8 | 1 | 43,1 | 0,0 | 43,1 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 43,1 | 43,1 | 2672,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Речная, 9 | 1956 | 1871 | 23.12.2013 | 80,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 2 | 2 | 80,3 | 1 | 40,1 | 0,0 | 40,1 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 40,1 | 40,1 | 2486,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 4 | 1967 | 475 | 15.05.2014 | 2026,8 | до 30.12.2020 | до 30.12.2020 | 48 | 56 | 56 | 2026,8 | 38 | 1661,3 | 747,8 | 913,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2020 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 38 | 1785,0 | 1785,0 | 110670,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 4а | 1969 | 475 | 16.05.2014 | 2130,9 | до 30.12.2020 | до 30.12.2020 | 48 | 84 | 84 | 2130,9 | 44 | 1887,9 | 1035,2 | 852,7 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2020 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 44 | 2073,0 | 2073,0 | 128526,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 22 | 1964 | 1873 | 23.12.2013 | 957,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 24 | 27 | 27 | 957,3 | 16 | 626,9 | 292,0 | 334,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская, ул. Шахтерская 8а, кв. 7 | 20 | 670,0 | 670,0 | 41540,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 47,6 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Советская, 65 | 1954 | 1892 | 26.12.2013 | 112,2 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 4 | 4 | 112,2 | 2 | 112,2 | 55,3 | 56,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 2 | 120,0 | 120,0 | 7440,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Толстого, 33 | 1971 | 1871 | 23.12.2013 | 94,3 | до 30.12.2017 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 94,3 | 1 | 60,5 | 0,0 | 60,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, д. 11, кв. 13, ул. Советская | 1 | 60,5 | 60,5 | 3751,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 67,1 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Урицкого, 8 | 1963 | 1891 | 26.12.2013 | 582,4 | до 30.12.2017 | до 2018 | 16 | 21 | 21 | 582,4 | 11 | 419,7 | 304,7 | 115,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 11 | 420,0 | 420,0 | 26040,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Урицкого, 16 | 1961 | 1870 | 23.12.2013 | 444,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 16 | 24 | 24 | 444,8 | 11 | 417,7 | 142,9 | 274,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 11 | 417,7 | 417,7 | 25897,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 3 | 1981 | 1870 | 23.12.2013 | 86,3 | до 30.12.2017 | до 2018 | 4 | 2 | 2 | 86,3 | 2 | 86,3 | 0,0 | 86,3 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 2 | 86,3 | 86,3 | 5350,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 29 | 1973 | 1873 | 23.12.2013 | 85,9 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 85,9 | 1 | 42,3 | 0,0 | 42,3 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 42,3 | 42,3 | 2622,6 | 62,0 |  |  |  | 1 | 41,1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 81 | 1983 | 1872 | 23.12.2013 | 138,2 | до 30.12.2017 | до 2018 | 3 | 2 | 2 | 138,2 | 1 | 57,9 | 0,0 | 57,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 57,9 | 57,9 | 3589,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Шахтовая, д. 18 | 1977 | 1898 | 26.12.2013 | 2251,5 | до 30.12.2020 | до 2018 | 48 | 105 | 105 | 2251,5 | 46 | 2162,9 | 1391,4 | 771,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2020 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 46 | 2170,0 | 2170,0 | 134540,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 3 | 1975 | 1871 | 23.12.2013 | 70,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | 39,8 | 0,0 | 39,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 39,8 | 39,8 | 2467,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 9 | 1972 | 1872 | 23.12.2013 | 28,7 | до 30.12.2017 | до 2018 | 3 | 1 | 1 | 28,7 | 1 | 28,7 | 0 | 28,7 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 16 | 1973 | 1871 | 23.12.2013 | 109,0 | до 30.12.2017 | 2014 | 3 | 2 | 2 | 109 | 1 | 48,3 | 0,0 | 48,3 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 48,3 | 48,3 | 2994,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 22 | 1970 | 1872 | 23.12.2013 | 57,1 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 57,1 | 1 | 42,4 | 0,0 | 42,4 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 42,0 | 42,0 | 2604,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 25 | 1975 | 1889 | 26.12.2013 | 46,8 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 4 | 4 | 46,8 | 1 | 46,8 | 0,0 | 46,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 46,8 | 46,8 | 2901,6 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 30 | 1973 | 1873 | 23.12.2013 | 55,7 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 1 | 1 | 55,7 | 1 | 37,2 | 0,0 | 37,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 37,2 | 37,2 | 2306,4 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 31 | 1973 | 1893 | 26.12.2013 | 51,7 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 2 | 2 | 51,7 | 1 | 34,5 | 0,0 | 34,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 34,5 | 34,5 | 2139,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 3 | 1970 | 1889 | 26.12.2013 | 120,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 4 | 4 | 120 | 1 | 57,2 | 0,0 | 57,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 60,0 | 60,0 | 3720,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 4 | 1970 | 1890 | 26.12.2013 | 119,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 3 | 3 | 119 | 1 | 58,1 | 0,0 | 58,1 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 60,0 | 60,0 | 3720,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 8 | 1969 | 1889 | 26.12.2013 | 120,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 2 | 6 | 6 | 120 | 1 | 87,8 | 0,0 | 87,8 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 87,8 | 87,8 | 5443,6 | 62,0 |  |  |  | **1** | **40,4** | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 17 | 1980 | 1890 | 26.12.2013 | 348,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 12 | 10 | 10 | 348 | 4 | 221,1 | 0,0 | 221,2 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 4 | 225,0 | 225,0 | 13950,0 | 62,0 |  |  |  | **1** | **70,7** | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Невельский городской округ | с. Ватутино, ул. Центральная, 15 | 1979 | 1892 | 26.12.2013 | 588,0 | до 30.12.2017 | до 2018 | 12 | 4 | 4 | 588 | 2 | 75,5 | 0,0 | 75,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 75,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого** | |  |  |  | **22227,9** |  |  | **510** | **646** | **645** | **22167,6** | **314** | **13913,3** | **7898,3** | **6015,1** |  |  |  |  |  |  |  | **342** | **18793,8** | **18793,8** | **1165215,6** |  | **0** | **0** |  | **9** | **403,8** |  |  |  |  |  |  |
| **Одноквартирные жилые дома, которые признаны аварийными** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Невельский городской округ | г. Невельск, ул. Яна Фабрициуса, 3 | 1953 | 1891 | 26.12.2013 | 62,9 | 2015 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 62,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | \* | \* | - | \* | \*\* | 2015 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 62,0 |  |  |  | 1 | 72,0 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Пушкина, 11 | 1964 | 1872 | 23.12.2013 | 67,9 | до 30.12.2017 | 2018 | 1 | 2 | 2 | 67,9 | 1 | 67,9 | 0,0 | 67,9 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 67,9 | 67,9 | 4209,8 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Центральная, 89 | 1972 | 1893 | 26.12.2013 | 37,6 | до 30.12.2017 | 2018 | 1 | 3 | 3 | 37,6 | 1 | 37,6 | 0,0 | 37,6 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 37,6 | 37,6 | 2331,2 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Школьная, 28 | 1970 | 1893 | 26.12.2013 | 41,5 | до 30.12.2017 | 2018 | 1 | 3 | 3 | 41,5 | 1 | 41,5 | 0,0 | 41,5 | \* | \* | - | \* | \*\* | до 30.12.2017 | с. Горнозаводск, ул. Советская | 1 | 41,5 | 41,5 | 2573,0 | 62,0 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого** | |  |  |  | **209,9** |  |  | **4** | **8** | **8** | **209,9** | **3** | **147,0** | **0,0** | **147,0** |  |  |  |  |  |  |  | **3,0** | **147,0** | **147,0** | **9114,0** |  | **0,0** | **0,0** |  | **1,0** | **72,0** |  |  |  |  |  |  |
| **III раздел: жилые дома, которые могут быть признаны ветхими, аварийными и непригодными для постоянного проживания (прогнозные данные)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ИТОГО по разделу III** | | |  |  | **4455,1** |  |  | **63** | **54** | **54** | **4455,1** | **21** | **1151,5** | **912,2** | **239,3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Невельский городской округ | с. Ясноморск, ул. Советская, 22а | 1972 |  |  | 46,8 | 2015-2020 | 2015-2020 | 1 | 3 | 3 | 46,8 | 1 | 46,8 | 46,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Невельский городской округ | с. Горнозаводск, ул. Коммунальная, 43 | 1960 |  |  | 377,2 | 2015-2020 | 2015-2020 | 8 | 8 | 8 | 377,2 | 3 | 147,2 | 147,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |