

|  |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| от №87216.06.2016 г.Невельск  |
|  |  |
| О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Невельского городского округа от 24.07.2014г. № 812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»  |  |
|  |

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания Невельского городского округа от 18.12.2015г. № 190 «О местном бюджете Невельского городского округа на 2016 год», в соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Невельского городского округа от 24.07.2014г. № 812 (в редакции постановления от 16.05.2016г. № 651), следующие изменения:

1.1. раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы на период 2015 - 2020 годов составляет 975 190,407 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 201 440,700 тыс. руб.;местный бюджет – 773 749,707 тыс. руб., в том числе по годам:2015 г. – 181 357,739 тыс. рублей;2016 г. – 383 359,115 тыс. рублей;2017 г. – 410 473,553 тыс. рублей;2018 г. – 0 тыс. рублей;2019 г. – 0 тыс. рублей;2020 г. – 0 тыс. рублей. |

1.2. раздел 7. «ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

«Оценка достижений целей Программы проводится с использованием следующих целевых показателей (индикаторов):

- протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- количество дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении № 2 к настоящей Программе».

1.3. раздел 8. «ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

«В качестве целевых показателей оценки хода выполнения муниципальной программы используются протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество дворовых территорий многоквартирных домов».

1.4. раздел 9 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции:

«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы на период 2015-2020 годов составляет 975 190,407 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 201 440,700 тыс.руб., местный бюджет – 773 749,707 тыс. руб.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания Невельского городского округа о местном бюджете».

1.5. столбец 8 строки 1 Приложения № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции:

«Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети».

1.6. Приложение № 2 «Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа и опубликовать в газете «Невельские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра Невельского городского округа Пан В.Ч.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Невельского городского округа

от 16.06.2016г. № 873

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие транспортной

инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального

образования «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы»

**Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Наименование показателя  |  Ед. измерения | Базовое значение |  2015  год  |  2016  год  |  2017  год  |  2018  год  |  2019  год  | 2020  год  |
| 1. | Построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | м |  |  | 74,28 |  |  |  |  |
|  2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  %  |  18,9  |  35,1 |  35,5 |  35,9 |  36,3 |  36,7 | 37,0 |
| 3. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  | 20 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2к постановлению администрации Невельского городского округаот 16.06.2016г. № 873Приложение № 3к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования "Невельский городской округ"на 2015-2020 годы"**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ** |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы мероприятия | Источник финансирования | Рз | Пр | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы», в том числе по мероприятиям: |  | Всего |  |  | 975 190,407 | 181 357,739 | 383 359,115 | 410 473,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  | 201 440,700 | 56 728,539 | 144 712,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет |  |  | 773 749,707 | 124 629,200 | 238 646,954 | 410 473,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего |  |  | 486 250,700 | 123 982,300 | 146 211,000 | 216 057,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  | 486 250,700 | 123 982,300 | 146 211,000 | 216 057,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдел капитального строительства | Всего |  |  | 479 589,707 | 57 375,439 | 227 798,115 | 194 416,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 201 440,700 | 56 728,539 | 144 712,161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  | 278 149,007 | 646,900 | 83 085,954 | 194 416,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация села Горнозаводск Невельского городского округа | Всего |  |  | 6 600,000 | 0,000 | 6 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  | 6 600,000 | 0,000 | 6 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация села Шебунино Невельского городского округа | Всего |  |  | 2 750,000 | 0,000 | 2 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет |  |  | 2 750,000 | 0,000 | 2 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. Строительство и реконструкция мостов в Невельском городском округе | Отдел капитального строительства | Всего | О4 | О9 | 208 520,254 | 57 375,439 | 151 144,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  | 167 923,200 | 56 728,539 | 111 194,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 40 597,054 | 646,900 | 39 950,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. Строительство моста через р.Лопатинка на ул.Шахтовая в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | Отдел капитального строительства | Всего | О4 | О9 | 208 520,254 | 57 375,439 | 151 144,815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 167 923,200 | 56 728,539 | 111 194,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 40 597,054 | 646,900 | 39 950,154 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 248 193,600 | 25 560,700 | 100 786,300 | 121 846,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 248 193,600 | 25 560,700 | 100 786,300 | 121 846,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. Капитальный ремонт дорожного полотна в г. Невельске  | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 172 032,600 | 1 399,700 | 74 786,300 | 95 846,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 172 032,600 | 1 399,700 | 74 786,300 | 95 846,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2. Капитальный ремонт дорожного полотна в с. Горнозаводск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 64 161,000 | 24 161,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | О4 | О9 | 64 161,000 | 24 161,000 | 20 000,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3. Капитальный ремонт дорожного полотна в с. Шебунино | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 12 000,000 | 0,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 12 000,000 | 0,000 | 6 000,000 | 6 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог  |  | Всего | О4 | О9 | 211 042,735 | 49 210,800 | 26 850,000 | 134 981,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Местный бюджет | О4 | О9 | 211 042,735 | 49 210,800 | 26 850,000 | 134 981,935 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах населенных пунктов | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 115 921,600 | 49 210,800 | 17 500,000 | 49 210,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 115 921,600 | 49 210,800 | 17 500,000 | 49 210,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация села Горнозаводск Невельского городского округа | Всего | О4 | О9 | 6 600,000 | 0,000 | 6 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 6 600,000 | 0,000 | 6 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация села Шебунино Невельского городского округа | Всего | О4 | О9 | 2 750,000 | 0,000 | 2 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | О4 | О9 | 2 750,000 | 0,000 | 2 750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. Работы, услуги по дорожному фонду в рамках благоустройства | Отдел капитального строительства | Всего | О4 | О8 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | О4 | О8 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.1. "Реконструкция площади Ленина в г.Невельске", 2 очередь строительства | Отдел капитального строительства | Всего | О4 | О8 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О8 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 85 771,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Мероприятия в области автомобильного транспорта | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О8 | 6 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О8 | 6 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования общего значения (вне населенных пунктов) | Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 111 825,300 | 43 000,000 | 25 825,300 | 43 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 111 825,300 | 43 000,000 | 25 825,300 | 43 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Невельского городского округа |  | Всего | О4 | О9 | 189 608,518 | 4 210,800 | 76 752,700 | 108 645,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Областной бюджет |  |  | 33 517,500 | 0,000 | 33 517,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Местный бюджет | О4 | О9 | 156 091,018 | 4 210,800 | 43 235,200 | 108 645,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Невельского городского округа  | Отдел капитального строительства | Всего | О4 | О9 | 185 298,318 | 0,000 | 76 653,300 | 108 645,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 33 517,500 | 0,000 | 33 517,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 151 780,818 | 0,000 | 43 135,800 | 108 645,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отдел жилищного и коммунального хозяйства  | Всего | О4 | О9 | 4 310,200 | 4 210,800 | 99,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | О4 | О9 | 4 310,200 | 4 210,800 | 99,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |