|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  872  07.08.2014  г.Невельск | |
|  |  |
| О внесении изменений в План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 03.03.2014 г. № 195 |  |
|  | |

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Сахалинской области от 22.01.2014 № 2-ПП «О повышении эффективности работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюджетирования, ориентированного на результат» и в целях создания благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», администрация Невельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Невельский городской округ» на 2014-2016 годы», утвержденный постановлением администрации Невельского городского округа от 03.03.2014 г. № 195 (в редакции постановления администрации Невельского городского округа от 29.04.2014 № 416, от 25.06.2014 № 640, от 24.07.2014 № 813) и изложить его в новой редакции согласно Приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра Невельского городского округа Сидорук Т.З.

Мэр Невельского городского округа В.Н.Пак

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено  постановлением администрации  Невельского городского округа  от 07.08.2014г. № 872  **ПЛАН**  **мероприятий по развитию муниципального образования**  **"Невельский городской округ" на 2014-2016 годы**  тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Общий объем финансирования** | **2014 год** | | | **2015 год** | | | **2016 год** | | | **Ответствен**  **ные исполнители** | | **Орган исполнитель**  **ной власти, с которым заключается соглашение** | |
| **Объемы и источники финансирования** | | | **Объемы и источники финансирования** | | | **Объемы и источники финансирования** | | |  | |  | |
| **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | | **Всего** | **в том числе:** | |  | |  | |
|  | **област**  **ной бюджет** | **местный**  **бюджет** |  | **област**  **ной бюджет** | **местный**  **бюджет** | | **област**  **ной бюджет** | **мест**  **ный**  **бюджет** | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **10** | **11** | **12** | | **13** | |
| **Всего по Плану мероприятий** | | **1 165 142,2** | **394 168,3** | **186 116,7** | **208 051,6** | **371 052,7** | **103 646,0** | **267 406,7** | **399 921,2** | **92 774,7** | **307 146,5** |  | |  | |
| **в том числе:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **областной бюджет** | | **382 537,4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **местный бюджет** | | **782 604,8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **1. Социальная сфера** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Образование** | | **81 862,1** | **63 862,1** | **60 668,8** | **3 193,3** | **18 000,0** | **17 100,0** | **900,0** |  |  |  |  | |  | |
| **Капитальные расходы** | | **26 316,0** | **26 316,0** | **25 000,0** | **1 316,0** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.1 | Реконструкция стрелкового тира в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 26 316,0 | 26 316,0 | 25 000,0 | 1 316,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | Министерство строительства Сахалинской области | |
| **Текущие расходы** | | **55 546,1** | **37 546,1** | **35 668,8** | **1 877,3** | **18 000,0** | **17 100,0** | **900,0** |  |  |  |  | |  | |
| 1.2. | Приобретение, поставка и установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях Невельского района | 3 757,5 | 3 757,5 | 3 569,6 | 187,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел образования | | Министерство образования Сахалинской области | |
|  | МБОУ "СОШ № 2" г.Невельска | 750,0 | 750,0 | 712,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБОУ "СОШ с.Горнозаводска" | 700,0 | 700,0 | 665,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБОУ "СОШ с.Шебунино" | 375,0 | 375,0 | 356,2 | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №2 "Журавушка" г.Невельска | 500,0 | 500,0 | 475,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №4 "Золотая рыбка" г.Невельска | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №5 "Солнышко" г.Невельска | 350,0 | 350,0 | 332,5 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №16 "Малышка" г.Невельска | 400,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №17 "Кораблик" г.Невельска | 250,0 | 250,0 | 237,5 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №11 "Аленький цветочек" г.Невельска | 400,0 | 400,0 | 380,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБДОУ "Детский сад №2 "Рябинка" с.Горнозаводска | 355,0 | 355,0 | 337,3 | 17,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | МБОУ ДОД "Центр детского творчества" г.Невельска | 120,0 | 120,0 | 114,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.3 | Благоустройство территории СОШ в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 7 994,5 |  |  |  | 7 994,5 | 7 594,8 | 399,7 |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.4 | Капитальный ремонт СОШ в с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 27 005,5 | 20 000,0 | 19 000,0 | 1 000,0 | 7 005,5 | 6 655,2 | 350,3 |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 579,7 | 579,7 | 550,7 | 29,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.5 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 3 000,0 |  |  |  | 3 000,0 | 2 850,0 | 150,0 |  |  |  |  | |  | |
| 1.5.1. | Ремонт систем отопления, водоснабжения, водоотведения (канализация) в МБОУ «СОШ № 2» г. Невельска | 742,5 | 742,5 | 705,4 | 37,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел образования | | |  |
| 1.5.2. | Капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Шебунино» с целью открытия двух дошкольных групп, в т.ч. ПИР» | 13 046,1 | 13 046,1 | 12 393,8 | 652,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | |  | |
| **Культура** | | **50 718,8** | **50 718,8** | **48 182,9** | **2 535,9** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Капитальные расходы** | | **50 718,8** | **50 718,8** | **48 182,9** | **2 535,9** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 1.6 | Сейсмоусиление нежилого здания с реконструкцией по ул.Рыбацкой, 115 в г.Невельске | 50 000,0 | 50 000,0 | 47 500,0 | 2 500,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | Министерство культуры Сахалинской области | |
| 1.7 | Строительство пристройки к клубу с.Колхозное, в т.ч. ПИР | 718,8 | 718,8 | 682,9 | 35,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Всего по разделу "Объекты социальной сферы"** | | **132 580,9** | **114 580,9** | **108 851,7** | **5 729,2** | **18 000,0** | **17 100,0** | **900,0** |  |  |  |  | |  | |
| **2. Жилищный фонд** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Текущие расходы** | | **246 198,2** | **56 838,0** | **53 825,0** | **3 013,0** | **91 393,5** | **86 546,0** | **4 847,5** | **97 966,7** | **92 774,7** | **5 192,0** |  | |  | |
| 2.1 | Снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | 42 522,0 | 11 151,5 | 10 560,5 | 591,0 | 31 370,5 | 29 705,0 | 1 665,5 |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | | Министерство строительства Сахалинской области | |
| 2.1.2 | Проведение работ по демонтажу жилого дома по ул. Советская, 29 в г. Невельске | 4 950,0 |  |  |  | 4 950,0 | 4 687,0 | 263,0 |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.3 | Проведение работ по демонтажу промышленных зданий в г. Невельске | 6 238,7 |  |  |  | 6 238,7 | 5 908,0 | 330,7 |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.4 | Проведение работ по демонтажу жилых домов в г. Невельске | 6 331,8 |  |  |  | 6 331,8 | 5 995,5 | 336,3 |  |  |  |  | |  | |
| 2.1.5 | Проведение работ по демонтажу жилых домов в с. Горнозаводск | 25 001,5 | 11 151,5 | 10 560,5 | 591,0 | 13 850,0 | 13 114,5 | 735,5 |  |  |  |  | |  | |
| 2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 77 496,1 | 15 840,0 | 15 000,0 | 840,0 | 25 582,0 | 24 226,0 | 1 356,0 | 36 074,1 | 34 162,1 | 1 912,0 | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Сахалинской области | |
| 2.2.1 | с.Горнозаводск, ул.Артемовская, 1 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 676,2 | 93,8 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.2 | с.Горнозаводск, ул.Артемовская, 7 | 1 399,9 | 1 399,9 | 1 325,7 | 74,2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.4 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 13 | 1 410,1 | 1 410,1 | 1 335,4 | 74,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.5 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 14 | 1 617,3 | 1 617,3 | 1 531,6 | 85,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.6 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 15 | 1 084,2 | 1 084,2 | 1 026,7 | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.7 | с.Горнозаводск, ул.Коммунальная, 16 | 1 084,3 | 1 084,3 | 1 026,7 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.8 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 38 | 1 436,4 | 1 436,4 | 1 360,3 | 76,1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.9 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 40 | 1 800,8 | 1 800,8 | 1 705,4 | 95,4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.10 | с.Горнозаводск, ул.Советская, 44 | 2 482,4 | 2 482,4 | 2 350,4 | 132,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.2.11 | с.Горнозаводск, ул.Центральная, 99 | 1 754,6 | 1 754,6 | 1 661,6 | 93,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 7 749,6 | 7 749,6 | 7 338,8 | 410,8 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3 | Капитальный ремонт жилищного фонда в с. Шебунино , в т.ч. ПИР | 20 000,0 | 5 280,0 | 5 000,0 | 280,0 | 4 720,0 | 4 470,0 | 250,0 | 10 000,0 | 9 470,0 | 530,0 |  | |  | |
| 2.3.1 | с.Шебунино, ул.Дачная,5 | 1 170,9 | 1 170,9 | 1 108,8 | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3.2 | с.Шебунино, ул.Дачная,9 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3.3 | с.Шебунино, ул.Дачная,11 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3.4 | с.Шебунино, 1-ый Дачный переулок, 1 | 990,0 | 990,0 | 937,5 | 52,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.3.5 | с.Шебунино, 1-ый Дачный переулок, 2 | 1 139,1 | 1 139,1 | 1 078,7 | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 894,0 | 106,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4 | Капитальный ремонт жилищного фонда в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 106 180,1 | 24 566,5 | 23 264,5 | 1 302,0 | 29 721,0 | 28 145,0 | 1 576,0 | 51 892,6 | 49 142,6 | 2 750,0 |  | |  | |
| 2.4.1 | г.Невельск, ул.Железнодорожная, 49 | 6 480,6 | 6 480,6 | 6 137,1 | 343,5 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4.2 | г.Невельск, ул.Железнодорожная, 51 | 6 253,7 | 6 253,7 | 5 922,3 | 331,4 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4.3 | г.Невельск, ул.70 лет Октября, 3 | 9 356,5 | 9 356,5 | 8 860,6 | 495,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4.4 | г.Невельск, ул.Советская, 47 | 1 741,2 | 1 741,2 | 1 648,9 | 92,3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2.4.5 | г.Невельск, ул.Советская, 69 | 734,5 | 734,5 | 695,6 | 38,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 10 618,0 | 10 618,0 | 10 055,3 | 562,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Всего по разделу "Жилищный фонд"** | | **246 198,2** | **56 838,0** | **53 825,0** | **3 013,0** | **91 393,5** | **86 546,0** | **4 847,5** | **97 966,7** | **92 774,7** | **5 192,0** |  | |  | |
| **3. Коммунальное хозяйство** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Текущие расходы** | | **24 720,9** | **24 720,9** | **23 440,0** | **1 280,9** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.1 | Капитальный ремонт систем теплоснабжения по ул. Советская в с.Горнозаводск, в т.ч ПИР | 9 441,0 | 9 441,0 | 8 940,0 | 501,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Сахалинской области | |
| 3.2 | Капитальный ремонт городской бани в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 1 088,8 | 1 088,8 | 1 031,1 | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3.3 | Ликвидация гидротехнических сооружений на реке Не-вельская в г. Невельск Сахалинской области, в т.ч. разработка проектной документации | 5 279,9 | 5 279,9 | 5 000,0 | 279,9 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Всего по разделу "Коммунальное хозяйство"** | | **24 720,9** | **24 720,9** | **23 440,0** | **1 280,9** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **4. Дорожное хозяйство** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Капитальные расходы** | | **124 603,0** | **28 317,1** |  | **28 317,1** | **96 285,9** |  | **96 285,9** |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Строительство моста через р. Лопатинка на ул. Шахтовая в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 98 169,8 | 1 883,9 |  | 1 883,9 | 96 285,9 |  | 96 285,9 |  |  |  | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | |  | |
| 4.1.1 | Строительство пешеходного моста через р. Лопатинка по ул. Коммунальная в с.Горнозаводск | 26 433,2 | 26 433,2 |  | 26 433,2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Текущие расходы** | | **452 838,7** | **160 879,5** |  | **160 879,5** | **132 877,1** |  | **132 877,1** | **159 082,1** |  | **159 082,1** | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | |  | |
| 4.2. | Капитальный ремонт дорожного полотна и восстановление ливневой канализации по ул. Рыбацкой в г.Невельске | 39 756,2 | 39 756,2 |  | 39 756,2 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.3 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 60 001,0 | 15 840,0 |  | 15 840,0 | 24 161,0 |  | 24 161,0 | 20 000,0 |  | 20 000,0 |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 6 000,1 | 6 000,1 |  | 6 000,1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.4 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в с. Шебунино, в т.ч. ПИР | 9 000,0 | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 900,0 | 900,0 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.5 | Капитальный ремонт дорожного полотна автомобильных дорог в г. Невельске в т.ч. ПИР | 180 747,6 | 47 935,3 |  | 47 935,3 | 58 026,0 |  | 58 026,0 | 74 786,3 |  | 74 786,3 |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 1 435,3 | 1 435,3 |  | 1 435,3 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.6 | Установка систем дорожного видеонаблюдения в г.Невельске | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.7 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципального образования «Невельский городской округ» | 128 955,0 | 42 955,0 |  | 42 955,0 | 43 000,0 |  | 43 000,0 | 43 000,0 |  | 43 000,0 |  | |  | |
| 4.8 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов г. Невельск | 24 378,9 | 1 393,0 |  | 1 393,0 | 7 690,1 |  | 7 690,1 | 15 295,8 |  | 15 295,8 |  | |  | |
| **Всего по разделу "Дорожное хозяйство"** | | **577 441,7** | **189 196,6** |  | **189 196,6** | **229 163,0** |  | **229 163,0** | **159 082,1** |  | **159 082,1** |  | |  | |
| **5. Благоустройство** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Капитальные расходы** | | **133 107,4** |  |  |  | **5 000,0** |  | **5 000,0** | **128 107,4** |  | **128 107,4** |  | |  | |
| 5.1 | Строительство набережной по ул.Береговая в г.Невельске, в т.ч ПИР | 133 107,4 |  |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 128 107,4 |  | 128 107,4 | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел капитального строительства | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 15 000,0 |  |  |  | 5 000,0 |  | 5 000,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |  | |  | |
| **Текущие расходы** | | **51 093,1** | **8 831,9** |  | **8 831,9** | **27 496,2** |  | **27 496,2** | **14 765,0** |  | **14 765,0** | Администрация МО "Невельский городской округ", отдел жилищного и коммунального хозяйства | |  | |
| 5.2. | Капитальный ремонт скверов в г. Невельске, в т.ч. ПИР | 23 001,0 |  |  |  | 10 560,0 |  | 10 560,0 | 12 441,0 |  | 12 441,0 |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 2 300,1 |  |  |  | 2 300,1 |  | 2 300,1 |  |  |  |  | |  | |
| 5.3 | Капитальный ремонт скверов и площадей в с.Шебунино, в т.ч. ПИР | 1 000,0 |  |  |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | |  | |
| 5.4 | Капитальный ремонт скверов и площадей в с.Горнозаводск, в т.ч. ПИР | 8 000,0 |  |  |  | 8 000,0 |  | 8 000,0 |  |  |  |  | |  | |
|  | проектно-изыскательские работы | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  |  | |  | |
| 5.5 | Архитектурное оформление объектов благоустройства г.Невельск | 3 399,6 | 1 399,6 |  | 1 399,6 | 1 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | |  | |
| 5.6 | Установка автобусных павильонов в с.Горнозаводск | 350,0 | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5.7 | Ремонт уличного освещения в г.Невельске | 1 788,7 | 1 788,7 |  | 1 788,7 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5.8 | Нанесение горизонтальной разметки на улично-городской сети г.Невельск | 2 100,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 | 700,0 |  | 700,0 |  | |  | |
| 5.9 | Устройство газона по ул. Победы в г.Невельск | 2 122,6 | 2 122,6 |  | 2 122,6 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5.10 | Устройство барьерного ограждения в г. Невельск | 4 471,0 | 2 471,0 |  | 2 471,0 | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  |  |  |  | |  | |
| 5.11 | Капитальный ремонт объектов благоустройства в г.Невельск | 4 860,2 |  |  |  | 4 236,2 |  | 4 236,2 | 624,0 |  | 624,0 |  | |  | |
| **Всего по разделу "Благоустройство"** | | **184 200,5** | **8 831,9** |  | **8 831,9** | **32 496,2** |  | **32 496,2** | **142 872,4** |  | **142 872,4** |  | |  | |