|  |  |
| --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ НевельскОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | |
| от №  47  24.03.2015  г.Невельск | |
|  |  |
| Об утверждении Плана-графика реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2015 год |  |
|  | |

В соответствии с п. 5.3. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании программно-целевого планирования в муниципальном образовании «Невельский городской округ», руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ»,

1.Утвердить План-график реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образовании «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2015 год (прилагается).

2.Распоряжение разместить на официальном сайте администрации Невельского городского округа.

3 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого вице-мэра Невельского городского округа Пан В.Ч.

Мэр Невельского городского округа В.Н. Пак

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Невельского городского округа

от 24.03.2015г. № 47

**План-график**

**реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образовании «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Финансирование, тыс.руб. |
| Начала реализации | Окончания реализации |
|  | Муниципальная программа " Обеспечение населения муниципального образовании «Невельский городской округ» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020 годы " | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1: Мероприятия по реконструкции и строительству объектов инженерной инфраструктуры | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. |  | 265 040,8 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г. Невельска". Лот N 5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение). Сдача объекта "под ключ" | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 1) Обеспечение водоотведением 5-го микрорайона г. Невельска 2) Характеристика объекта - 1000 куб. м/сут. | 112 947,9 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов водоотведения в г. Невельске. Комплекс N 1. Канализационные очистные сооружения производительностью по ул. Вакканай | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 1) Обеспечение подключения новых потребителей  2) Характеристика объекта - 1000 куб. м/сут.400 куб.м/сут. | 102 092,9 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г. Невельске. Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Невельске. Первая очередь строительства. Реконструкция магистральных тепловых сетей. Второй пусковой комплекс. Участок тепломагистральной от районной котельной. Южное направление. | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 1) Обеспечение подключения новых потребителей  2) Характеристика объекта - 1000 куб. м/сут.400 куб.м/сут. | 50 000,0 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Ноябрь 2015г. |  | 57 715,2 |
| 2.1. | Мероприятие 2.1.Капитальный ремонт жилищного фонда в г.Невельске, в т.ч.ПИР | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Ноябрь 2015г. | Капитальный ремонт 8 жилых домов | 28 429,3 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2.Капитальный ремонт жилищного фонда в с.Горнозаводск, в т.ч.ПИР | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Май 2015г. | Ноябрь 2015г. | Капитальный ремонт 4 жилых домов | 24 470,7 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3.Капитальный ремонт жилищного фонда в с.Шебунино, в т.ч.ПИР | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Май 2015г. | Ноябрь 2015г. | Капитальный ремонт 1 жилого дома | 4 515,2 |
| 2.4. | Мероприятие 2.4.Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Июль 2014 г. | Апрель 2015г. | 1) Исполнено в 2014 году, с оплатой в 2015 году  2) Отремонтировано 2 квартиры для работников образования | 300,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. |  | 70 143,4 |
| 3.1. | Мероприятие 3.1.Реконструкция системы водоснабжения с.Горнозаводск, в т.ч. ПСД | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Август 2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов водоснаб-жения потребителей  2) Замена 8056 м.п. трубопроводов | 16 856,6 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2.Реконструкция дымовой трубы ЦРК г.Невельск, в т.ч. ПСД | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Ноябрь 2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов теплоснабжения  2) Замена дымовой трубы | 25 252,5 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3.Реконструкция внутриквартальных сетей теплоснабжения г.Невельска | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Ноябрь 2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов теплоснабжения 2) Замена 2071 м.п. трубопроводов | 28 034,3 |
| 4. | Основное мероприятие 4:Строительство линий электропередач и подстанций | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. |  | 803 954,9 |
| 4.1. | Мероприятие 5.1.Реконструкция и строительство передающих электросетей Сахалинской области. Электроснабжение Невельского района | Отдел капитального строительства | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | 1) Повышение стабиль-ности и безаварийности энергоснабжения потребителей Невельского района 2) Характеристика объекта - 32 МВА | 803 954,9 |
| 5. | Основное мероприятие 5: Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно–коммунального комплекса | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Март  2015г. |  | 28 349,6 |
| 5.1. | Мероприятие 5.1.Наладочные испытания котельного оборудования центральной районной котельной г.Невельск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Март  2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов теплоснаб-жения  2) Наладочные испытания 3-х котлов центральной районной котельной | 702,58 |
| 5.2. | Мероприятие 5.2.Установка программно-технического комплекса управления оборудованием центральной районной котельной г.Невельск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Март  2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов теплоснабжения  2) Установка программно-технического комплекса управления оборудованием котельной | 4 606,19 |
| 5.3. | Мероприятие 5.3.Капитальный ремонт системы теплоснабжения г.Невельск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Октябрь 2014 г. | Апрель 2015г. | 1) Исполнено в 2014 году, с частичной оплатой в 2014 и 2015 годах 2) Замена 340 м.п. трубопроводов | 3 936,26 |
| 5.4. | Мероприятие 5.4.Капитальный ремонт теплотрассы с.Горнозаводск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Ноябрь 2014 г. | Апрель 2015г. | 1) Исполнено в 2014 году, с оплатой в 2015 году 2) Замена 445 м.п. трубопроводов | 14 635,2 |
| 5.5. | Мероприятие 5.5.Бурение разведочно-эксплуатационных скважин в целях организации водоснабжения с.Горнозаводск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Октябрь 2014 г. | Апрель 2015г. | 1) Исполнено в 2014 году, с оплатой в 2015 году 2) В целях организации водоснабжения с.Горнозаводск и бурения разведочной скважины выполнены лабораторные испытания | 39,6 |
| 5.6. | Мероприятие 5.6.Капитальный ремонт объектов системы водоотведения с.Горнозаводск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Март  2015г. | 1) Повышение стабильности и безаварийности объектов водоснабжения  2) Ремонт помещений КНС, приобретение насосов - 5 шт. | 2 081,87 |
| 5.7. | Мероприятие 5.7.Капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций жилого дома ул.Советская, 39 с.Горнозаводск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Январь 2015г. | 1) Повышение качества предоставления услуг потребителям 2) Замена нижней разводки системы отопления жилого дома | 2 347,9 |
| 6. | Основное мероприятие 6: Мероприятия по благоустройству территории муниципального образования |  | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. |  | 39 865,1 |
| 6.1. | Мероприятие 6.1.Уличное освещение | Отдел жилищного и коммунального хозяйства, администрация села Горнозаводска Невельского городского округа, администрация села Шебунино Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Повышение качества предоставления услуг потребителям | 11 030,0 |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов в рамках благоустройства | Отдел жилищного и коммунального хозяйства, администрация села Горнозаводска Невельского городского округа, администрация села Шебунино Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Повышение качества обслуживания дорог | 23 378,0 |
| 6.3. | Мероприятие 6.3.Озеленение | Отдел жилищного и коммунального хозяйства, администрация села Горнозаводска Невельского городского округа, администрация села Шебунино Невельского городского округа | Май  2015г. | Октябрь 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания на территории Невельского района | 790,0 |
| 6.4. | Мероприятие 6.4.Организация и содержание мест захоронения | Отдел жилищного и коммунального хозяйства, администрация села Горнозаводска Невельского городского округа, администрация села Шебунино Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Повышение качества предоставления услуг потребителям | 2 142,0 |
| 6.5. | Мероприятие 6.5.Мероприятия по благоустройству городского округа | Отдел жилищного и коммунального хозяйства, администрация села Горнозаводска Невельского городского округа, администрация села Шебунино Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Невельского района | 698,0 |
| 6.5.1. | Мероприятие 6.5.1.Демонтаж новогодней иллюминации на площади Ленина и городской елки в г. Невельске | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Февраль 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания населения на территории  Невельского района | 52,446 |
| 6.5.2. | Мероприятие 6.5.2.Нанесение дорожной разметки на улично-городской сети г.Невельск | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Июль 2014 г. | Март 2015г. | 1) Обеспечение безопасности проживания населения на территории Невельского района 2) Исполнено в 2014 году, окончательный расчет – в 2015 году | 313,068 |
| 6.5.3. | Мероприятие 6.5.3.Капитальный ремонт городской бани в г. Невельске, в т.ч. ПИР | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Декабрь 2014 г. | Апрель 2015г. | 1)Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Невельского района  2)Исполнено в 2014 году, окончательный расчет – в 2015 году | 134,5 |
| 6.5.4. | Мероприятие 6.5.4.Благоустройство территории с.Горнозаводск | администрация села Горнозаводска Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания населения | 110,0 |
| 6.5.5. | Мероприятие 6.5.5.Благоустройство территории с.Горнозаводск | администрация села Шебунино Невельского городского округа | Январь 2015г. | Декабрь 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания населения | 88,0 |
| 6.6. | Мероприятие 6.6.  Мероприятия по реализации закона Сахалинской области "О безнадзорных животных в Сахалинской области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных" | Отдел жилищного и коммунального хозяйства | Январь 2015г. | Февраль 2015г. | 1) Снижение количества безнадзорных животных 2) Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Невельского района | 1000,0 |
| 6.7. | Мероприятие 6.7.  Реконструкция площади Ленина в г.Невельске | Отдел капитального строительства | Май  2015г. | Ноябрь 2015г. | Создание благоприятных условий для проживания населения на территории Невельского района | 827,1 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 1 265 069,0 |