Информация

о достижении планируемых значений показателей, эффективности деятельности органов местного самоуправления

«Невельский городской округ»  за 3 квартал 2017года., установленных  Соглашением между Губернатором Сахалинской области и главой муниципального образования

| № п.п. в Соглашении | Орган исполнительной власти Сахалинской области, курирующий направление | Показатель эффективности деятельности органа местного самоуправления | Статус показателя | Плановое значение | Абсолютное значение/ результат исполнения | Прогноз исполнения/комментарии/ причины неисполнения | Процент выполнения от плана | Ответственный исполнитель ОМС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агентство по информационным технологиям и связи | Обеспечить передачу услуг из утвержденного Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования в государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" % | В работе | 80 | 84 | Показатель №1 -87 услуг, НПА от 01.08.2017№ 1072; 73 услуги в Соглашении с МФЦ | 105 | Сидорук Т.З. |  |
| 2 | Агентство по информационным технологиям и связи | Обеспечить предоставление государственных муниципальных услуг в электронном виде не менее 30% от общего числа предоставленных услуг, % | В работе | 30 | 32 | Показатель № 2 Всего за 9 месяцев 1310 обращений; ( к-во обращений 499; 2кв.-397; 3кв.-414) , в электронном виде за 9 месяцев 424 и 59 через Портал образовательных услуг detsad.admsakhalin.ru ) | 106,7 | Сидорук Т.З. |  |
| 3 | Агентство архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в Генеральный план городского округа в части приведения в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса РФ (шт.) | В работе | 1 | 0 | Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по объекту «Подготовка генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ».02.10.2017 завершено рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. По результатам конкурса определена подрядная организация: ООО «Инстройпроект» г. Ярославль. Сроки выполнения контракта – до конца 2017 года. Сроки утверждения градостроительной документации – I-II квартал 2018 года, после проведения публичных слушаний. | 10 | Горнов А.П. |  |
| 4 | Агентство архитектуры и градостроительства | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа в части полноты отраженных в них сведений с учетом подготовки документов, необходимых для направления в орган регистрации прав (в соответствии со ст.32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") (шт.) | В работе | 1 | 0 | Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по объекту «Подготовка генерального плана и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Невельский городской округ».02.10.2017 завершено рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. По результатам конкурса определена подрядная организация: ООО «Инстройпроект» г. Ярославль. Сроки выполнения контракта – до конца 2017 года. Сроки утверждения градостроительной документации – I-II квартал 2018 года, после проведения публичных слушаний. | 10 | Горнов А.П. |  |
| 5 | Государственная жилищная инспекция | Исключить временное и аварийное обслуживание многоквартирных домов; обеспечить 100% заключение договоров управления многоквартирными домами, в соответствии с выбором собственников многоквартирных домов, либо по результатам открытого конкурса | В работе | 100 | 98 | По состоянию на 01.10. 2017 года по результатам проведенных собраний в очно-заочной форме в 60 многоквартирных домах избрали управляющую компанию. По 4 многоквартирным домам подготавливается конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых доля муниципального образования «Невельский городской округ» в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирных домах составляет более чем 50% . Планируемая дата проведения конкурса октябрь, ноябрь 2017 года. | 98 | Копылов В.Е. |  |
| 6 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Проведение предварительного отбора участников закупок в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (количество результативных процедур по каждому направлению) | Исполнен (завершен) | 1 |  |  |  | Копылов В.Е. |  |
| 7 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Создание и поддержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (человек/дней) | Исполнен (завершен) | 250/7 |  |  |  | Копылов В.Е. |  |
| 8 | Агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | Содержание и развитие единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в муниципальном образовании в соответствии с нормативными правовыми актами (человек всего/человек в смене) | Исполнен (завершен) | Не менее 6/2 | 11,2 | По штату 11 человек. начальник-1; старший оперативный дежурный-5; помощник старшего оперативного дежурного-5. В дежурной смене - 2 сотрудника. | 183 | Копылов В.Е. |  |
| 9 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Проведение мероприятий по подготовке муниципального образования к отопительному сезону, оформленное паспортом готовности муниципального образования к предстоящему отопительному периоду выданного Сахалинским управлением Ростехнадзора в установленные сроки, % | В работе | 100 | 0 | Планируемый срок получения паспорта готовности муниципального образования к предстоящему отопительному сезону до 15.10.2017 | 0 | Герасимова С.А. |  |
| 10 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту инфраструктуры коммунального комплекса, % | В работе | 100 | 0 | Планируемый срок выполнения 01.11.2017 год | 0 | Герасимова С.А. |  |
| 11 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства | Освоение средств областного бюджета субсидии на осуществление мероприятий по повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по капитальному ремонту жилищного фонда, % | В работе | 100 | 100 | По состоянию на 01.10.2017 года из областного бюджета выделены средства на капитальный ремонт жилых домов, согласно соглашению. Работы завершены в полном объеме. | 100 | Герасимова С.А. |  |
| 12 | Министерство здравоохранения | Приобрести на вторичном рынке жилья квартир для врачей-специалистов за счет средств субсидии, предоставляемой из областного бюджета | В работе | 1 | 0 | - проведен мониторинг и определена начальная (максимальная) цена контракта; - закупка согласована c министерством здравоохранения Сахалинской области; - размещен план-график в системе ЕИС 1 августа 2017г.; - подготовлена и согласована аукционная документация для размещения на Единой электронной торговой площадке. -25.08.2017г. размещен электронный аукцион на Единой электронной торговой площадке. Срок Подачи заявок до 04.09.2017г. -06.09.2017г. определён победитель. - 18.09.2017г. заключен муниципальный контракт на сумму 1 016 666 (один миллион шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 70 копеек - 20.09.2017г. документы переданы в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для регистрации права собственности на жилое помещение. | 0 | Копылов В.Е. |  |
| 13 | Министерство здравоохранения | Создать условия для ежегодного проведения диспансеризации установленных групп ВЗРОСЛОГО (детского) населения, прикрепленного к учреждениям здравоохранения на территории муниципального образования | В работе | 21 | 12,1 | Диспансеризация детского населения проводится согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошло 1529 человек от планового значения 2662 человека, что составляет 12,1 % от установленных групп детского населения. | 57,6 | Копылов В.Е |  |
|  | Министерство здравоохранения | Создать условия для ежегодного проведения диспансеризации установленных групп (взрослого) и ДЕТСКОГО населения, прикрепленного к учреждениям здравоохранения на территории муниципального образования | В работе | 95 | 47,7 | Диспансеризация взрослого населения проводится согласно план-графику. До конца 2017 года планируется достижение контрольных показателей. Диспансеризацию прошло 1721 человек от планового значения 3609 человека, что составляет 47,7 % от установленных групп взрослого населения. | 50,2 | Копылов В.Е |  |
| 14 | Министерство здравоохранения | Снижение смертности от всех причин до 14,1 (на 1000 населения) | В работе | 14,1 | 10,16 | Администрацией Невельского городского округа совместно с ГБУЗ НЦРБ принимаются меры по снижению смертности населения | 72,1 | Копылов В.Е |  |
| 15 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Количество обоснованных жалоб (включая необоснованные жалобы, по которым выдано предписание об устранении нарушений) к общему количеству конкурентных процедур закупок | В работе | не более 1 | 0,9 | Количество конкурентных закупок – 219. Количество обоснованных жалоб -2. Значение показателя в % - 0,9. | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 16 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со статей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В работе | не менее 20 | 16,15 | 1. Совокупный годовой объём закупок – 1 257,39 млн.руб.; 2. Совокупный годовой объём закупок, рассчитанный в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ – 822,77 млн. руб.; 3. Сумма Н(М)ЦК запланированных процедур в плане-графике, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 309,32 млн.руб.; 4. Сумма цен заключенных контрактов (всего) – 506,06 млн.руб.; 5. Сумма цен контрактов, заключенных по процедурам, в которых участниками могут быть только СМП и СОНКО – 108,50 млн.руб.; 6. Сумма цен контрактов, заключенных с СМП и СОНКО, зарегистрированными на территории ДФО - 86,33 млн.руб.; 7. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей – 24,4 млн.руб.; 8. Объём привлечения СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков, соисполнителей, зарегистрированными на территории ДФО – 24,4 млн.руб. Значение показателя в % - 16,15 | 80,8 | Сидорук Т.З. |  |
| 17 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок | Количество случаев возврата на доработку документаций на закупку к общему количеству поступивших документаций на закупку посредством региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Сахалинской области (расчет показателя производится с даты начала действия Соглашения о взаимодействии при использовании РИС). | В работе | не более 25 | 14,4 | С 01.05.2017г. направлено на согласование 76 документаций на закупку. Возвращено на доработку - 11. Значение показателя в % - 14,4 | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 18 | Министерство культуры | Доля специалистов муниципальных учреждений культуры и отраслевого образования, имеющих профильное образование, % | В работе | 64 | 58,1 | 100% Всего специалистов учреждений культуры 74 чел., имеющих профильное образование 43 чел., в т.ч.: Музей - 7/1 РДК - 41/19 ЦБС - 26/23 В 2017 . получат профильное образование: РДК - 7 чел. Итого: 55 чел. | 90,8 | Копылов В.Е. |  |
| 19 | Министерство культуры | Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) за счет средств местного бюджета, (рублей) | В работе | 46366 | 44 700,0 | 100% Внесены изменения в НПА по системе оплаты труда работников учреждений культуры и отраслевого образования, с 01.07.2017г. - повышение должностных окладов на 10%. Достижение планируемых показателей, планируется в 4 квартале 2017 г. | 96,4 | Копылов В.Е. |  |
| 20 | Министерство культуры | Обновляемость от общего количества документного фонда, за счет средств местного бюджета, % | В работе | не менее 1 | 1,133 | 1,25% Приобретено 1161 экз. книг на сумму 441 284,0 руб., в 4-м квартале будет приобретено книг на 59 000,0 руб. |  | Копылов В.Е. |  |
| 21 | Министерство культуры | Охват независимой оценкой качества работы муниципальных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, от общего количества учреждений, за счет средств местного бюджета, % | В работе | 50 | 100 | 100% В 2015-2016 гг. проведена НОК в отношении ЦБС и музея, в 2017 г. - РДК им. Г.И. Невельского. Результаты исследования размещены на сайте. | 200 | Копылов В.Е. |  |
| 22 | Министерство строительства | Ввести в эксплуатацию объект ЖКХ "Лот №5 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (1 пусковой комплекс - водоотведение)" | В работе | ввод 2017 | 96 | Уровень готовности объекта - 96%. Объект планируется к вводу в IV квартале 2017 года. | 96 | Герасимова С.А. |  |
| 23 | Министерство строительства | "Реконструкция площади Ленина в г. Невельске", 2 очередь строительства | В работе | ввод 2017 | 98 | Уровень готовности объекта – 98%. Объект планируется к вводу в IV квартале 2017 года. | 98 | Герасимова С.А. |  |
| 24 | Министерство строительства | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей (кол-во участков) | В работе | 2 | 0 | Земельные участки определены. Выполнены работы по обеспечению участков сетями электроснабжения. 22.09.2017г. заключен МК на обеспечение участков сетями водоснабжения. Работы будут выполнены в октябре 2017 года. | 0 | Герасимова С.А. |  |
| 25 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей | Провести мероприятия, направленные на увеличение на 3% по отношению к предыдущему году количества граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | В работе | 109 | 71 | За 9 месяцев 2017 года за бесплатной юридической помощью обратились 71 гражданин (аналогичный период прошлого года 69), оказана устная, письменная консультация, составлены исковые заявления в суды общей юрисдикции. Запланированные показатели по итогам года будут достигнуты. Причины неисполнения плана отсутствуют. | 65,1 | Рябых В.Н. |  |
| 26 | Министерство экономического развития | Обеспечение увеличения числа малых предприятий, включая микропредприятия до (ед.) | В работе | 184 | 184 | В целях увеличения числа малых предприятий на территории Невельского района реализуется муниципальная программа поддержки СМСП в рамках которой предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на открытие собственного ела начинающим СМП. | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 27 | Министерство экономического развития | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в отчетном году органами местного самоуправления на условиях комплексного сопровождения (ед.) | В работе | 3 | 3 | В Реестр приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с решением Собрания Невельского городского округа от 24.05.2016г. № 238 включен инвестиционный проект ООО "Каниф" "Лососевый рыбоводный завод Ловецкий". Во втором квартале 2017 года в Реестр приоритетных инвестиционных проектов в соответствии с постановлением администрации Невельского городского округа от 27.06.2017г. № 892 включено два инвестиционных проекта "Лососевый рыбоводный завод по воспроизводству кеты и горбуши на реке Вольная", "Здание рыбоперерабатывающего комплекса с холодильником в г.Невельске". Инвестиционные проекты находятся на комплексном сопровождении администрации Невельского городского округа. | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 28 | Министерство образования | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | В работе | 69,2 | 77,8 | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования составляет 1880 от 2415 детей и молодежи возраста 5 - 18 лет | 112,4 | Копылов В.Е. |  |
| 29 | Министерство образования | Привлечь не менее 2 молодых специалистов в образовательные учреждения со стажем работы от 0 до 3-х лет с обеспечением жильем за счет средств муниципального образования | Исполнен (завершен) | 2 | 3 | Привлечено 3 молодых специалиста в общеобразовательные учреждения. Все обеспечены жильем. | 150 | Копылов В.Е. |  |
| 30 | Министерство образования | Организация услуг присмотра и ухода. Создание не менее 5 мест в негосударственном секторе дошкольного образования. | Исполнен (завершен) | 5 | 10 | Постановлением администрации Невельского городского округа №51 от 21.01.2016г. был утвержден План мероприятий по содействию развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования в Невельском районе (п.1.1 – создание условий для открытия дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных субъектами предпринимательства). Результатом работы стало, что индивидуальный предприниматель Копылова Л.И. на базе образовательного центра «Лингвист» создала условия для посещения группы по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. На сегодняшний день посещают группу 10 детей. | 200 | Копылов В.Е. |  |
| 31 | Министерство образования | Создание вариативных форм дошкольного образования | Исполнен (завершен) | 1 |  |  |  | Копылов В.Е. |  |
| 32 | Региональная энергетическая комиссия | Провести модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих сокращение расходов на производство коммунальных ресурсов не менее чем на (тыс.руб.) | В работе | 100,0 тыс.руб. (подтверждённых расчетами) | 297,4 | Плановый объем потерь тепловой энергии на 2017 год составляет: 1000,2 Гкал. Количество ветхих тепловых сетей в 2016 году составлял 9200,0 м. Заменено в 2017 году 1542 м. тепловых сетей. Сокращение потерь тепловой энергии на второе полугодие составит: 58,4 Гкал. или 297,364 тыс. рублей. - 1000,2 Гкал. * 1542 м / 9200 м = 167,61 Гкал в год. - 167,61 Гкал *76 дн. (отопительный период 218 дней – 144 дня за прошедший период)/218 = 58,4 Гкал. - 58,4 Гкал * 5091,85 руб./Гкал = 297364,0 рубля. | 297,4 | Герасимова С.А. |  |
| 33 | Региональная энергетическая комиссия | Организовать работу по централизованному снабжению населения твердым топливом (1.Определение места продажи (распорядительный акт или письмо). 2.Определение организации, которая будет выполнять погрузку и транспортировку до потребителя (распорядительный акт или письмо). 3.Установление доступной цены перевозки до потребителя (распорядительный акт или письмо).) | В работе | 100 | 0 | 100 %. Работа по организации снабжения населением твердым топливом в Невельском районе осуществляется ИП Гергаев, стоимость одной тонны угля составляет 2700,0 руб., доставка 13,80 рубля за 1 километр ориентировочная стоимость подвоза по г. Невельск 2382,8 руб./т., до с. Шебунино 2658,8 руб./т.. Место продажи с. Лопатино. Не исполнение соглашения обусловлено тем, что отсутствуют подтверждающие документы, так данная услуга осуществляется индивидуальным предпринимателем. Работа по выполнению показателя будет выполнена до конца текущего года. | 0 | Герасимова С.А. |  |
| 34 | Министерство сельского хозяйства | Обеспечить начало работ по выявлению мелиоративных систем, расположенных на территории муниципального образования, и определению их собственника (пользователя) с последующей организацией работ по включению выявленных бесхозяйных объектов в Реестр муниципальной собственности | В работе | 2 объекта (565 га) | 2 | Исполнено.Принято 2 объекта осушительной системы «Ватутино», общей площадью 452 га, которые состоят из: открытой осушительной сети каналов (протяженность 27,5 км); мостов (3 км); трубопереезды (8 км); эксплуатационные дороги (28 км).Реестровый № 94 (14,15) | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 35 | Министерство сельского хозяйства | Создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (разведение КРС) (единиц) | В работе | 1 | 2 | В 2017 году зарегистрировано два крестьянских (фермерских) хозяйства: 1. 07.02.2017г. КФХ Шугаева Н.Н. (с.Колхозное) 01.41 - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 5 гол., в том числе коров 1 гол. 2. 10.03.2017г. КФХ Арефьева Т.С. (с.Шебунино) 01.41 - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Численность поголовья составляет КРС 2 гол., в том числе коров 1 гол. | 200 | Сидорук Т.З. |  |
| 36 | Министерство торговли и продовольствия | Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в общем товарообороте муниципального образования, % | В работе | 1,95 | 2,88 | Еженедельно на территории МО "Невельский гордской округ" проходят ярмарки выходного дня. Удельный вес товарооборота на рынках и ярмарках в 3 квартале повышен за счет увеличения количества дней проведения ярмарок выходного дня. | 147,7 | Сидорук Т.З. |  |
| 37 | Министерство торговли и продовольствия | Количество действующих социально ориентированных объектов торговли, единиц | В работе | 7 | 8 | На территории Невельского района осуществляет свою деятельность 8 социальных магазинов: 6 продовольственного значения и 2 по продаже промышленных товаров. В г. Невельске 3 «социальных» продовольственных магазина и 2 «социальных» магазина по продаже промышленных товаров. В с. Горнозаводске 2 «социальных» продовольственных магазина. | 114,3 | Сидорук Т.З. |  |
| 38 | Министерство торговли и продовольствия | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью стационарных торговых объектов, % | В работе | 90 | 119 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью стационарных торговых объектов составляет 490 кв.м. на 1000 жителей. На 01.08.2017 года общая площадь стационарных торговых объектов - 9 180,03 кв.м., что на 1 000 жителей составляет 583 кв.м. | 132,2 | Сидорук Т.З. |  |
| 39 | Министерство торговли и продовольствия | Достижение норматива минимальной обеспеченности населения Сахалинской области площадью торговых объектов местного значения, % | В работе | 90 | 140 | Согласно постановления Правительства Сахалинской области от 12.01.2017г. № 6 норматив минимальной обеспеченности населения Невельского городского округа площадью торговых объектов местного значения составляет 40 единиц. На 01.10.2017г. количество торговых объектов местного значения с площадью не более 300 кв.м. составляет 56 единиц. | 155,6 | Сидорук Т.З. |  |
| 40 | Министерство торговли и продовольствия | Организация оборудованных ярмарочных площадок, единиц | В работе | 2 | 3 | В период проведения ярмарочных мероприятий в МО «Невельский городской округ» оборудованы 3 ярмарочные площадки: 2 в г. Невельске (ул. Советская, 97 территория ярмарочной площадки и территория прилегающей к торговому центру "Новинка" по ул. Советская) и 1 в с. Горнозаводске (территория ярмарочной площадки по ул. Шахтовой б/н) | 150 | Сидорук Т.З. |  |
| 41 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | Отремонтировать дворовые территории многоквартирных домов, проезды к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | В работе | 18 | 9 | Заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на 18 дворовых территорий. На 9-ти дворовых территориях работы завершены. Продолжаются работы на 9-ти дворовых территориях. Планируемый срок окончания работ – октябрь 2017г. | 50 | Герасимова С.А. |  |
| 42 | Агентство по труду и занятости населения | Осуществление ежемесячного мониторинга обеспечения выплаты заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | В работе | 11 | 9 | Информация о результатах мониторинга обеспечения выплат заработной платы работникам организаций всех форм собственности, осуществляющие деятельность на территории МО "Невельский городской округ", направляется ежемесячно в Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области в срок до 5 числа | 81,8 | Сидорук Т.З. |  |
| 43 | Агентство по труду и занятости населения | Количество действующих на территории муниципального образования коллективных договоров и соглашений в сфере труда по отношению к предыдущему году, % | В работе | не менее 101 | 128,6 | В МБУК «Невельская ЦБС» был заключен коллективный договор, в данный момент он находится на согласовании в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области | 127,3 | Сидорук Т.З. |  |
| 44 | Агентство по труду и занятости населения | Обеспечение исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организациями, созданными муниципальными образованиями, в части приема на работу инвалидов в счет установленной квоты, % | В работе | 100 | 100 | На территории Невельского городского округа 14 муниципальных учреждений имеют выделенные квотированные рабочие места для трудоустройства инвалидов в количестве 17 рабочих мест. По состоянию на 1 октября 2017 года работает 17 инвалидов, что составляет 100 %. | 100 | Копылов В.Е. |  |
| 45 | Агентство по туризму | Возложить на не менее 2-х сотрудников муниципального образования обязанности в сфере развития туризма. | Исполнен (завершен) | 2 | 2 | Внесены изменения и дополнения в Положение об отделе, принят специалист 1 разряда, возложены обязанности в сфере развития туризма на специалиста и начальника отдела,, внесены изменения в должностные инструкции. Специалист 1-го разряда - Манько Т.В. тел. 8(42436) 6-10-76 | 100 | Копылов В.Е. |  |
| 46 | Агентство по туризму | Разработать карту туристских маршрутов по муниципальному образованию. | Исполнен (завершен) | 1 | 1 | Разработана, направлена в агентство по туризму Сахалинской области, размещена на сайте администрации НГО http://www.adm-nevelsk.ru/investition/turizm.php?ELEMENT_ID=18882 | 100 | Копылов В.Е. |  |
| 47 | Агентство по туризму | Определить не менее двух мест расположения земельных участков, предлагаемых для размещения объектов туристской инфраструктуры. | Исполнен (завершен) | 2 |  |  |  | Копылов В.Е. |  |
| 48 | Государственная инспекция строительного надзора | Доля многоквартирных жилых домов, принятых в эксплуатацию приемочными комиссиями, от общего количества введенных в эксплуатацию многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья (%) | В работе | 100 | 100 | В 4 квартале 2017 года в г.Невельске планируется к приемке и вводу в эксплуатацию один многоквартирный жилой дом по ул.Советской (5-ти этажный). | 100 | Герасимова С.А. |  |
| 49 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | В течение 1 квартала 2017 года разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании (в соответствии с п.3 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р) | Исполнен (завершен) | 1 |  |  |  | Герасимова С.А. |  |
| 50 | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды | Представить информацию (отчет) об исполнении мероприятий плана основных мероприятий по проведению Года экологии в муниципальном образовании (в соответствии с п.4 распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 №648-р) | Исполнен (завершен) | 3 | 3 | Исполнено в соответствии с Планом утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области от 12.12.2016 г. № 648-р | 100 | Герасимова С.А. |  |
| 51 | Министерство финансов | Не допускать роста штатной численности работников муниципальных учреждений, сложившейся на 31.12.2016 (за исключением случаев, когда увеличение численности связано с реализацией дополнительно переданных государственных полномочий, федеральных и региональных нормативных правовых актов; с введением в эксплуатацию объектов социально-культурной сферы; реализацией требований федеральных государственных образовательных стандартов) (ед.) | В работе | 1193,5 | 1 203 | Увеличение штатной численности работников муниципальных учреждений обусловлено переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Невельский городской округ», распоряжение администрации от 25.10.2016г. № 226 « О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа» С 01 августа созданы два казенных учреждений по обеспечению деятельности структурных подразделений администрации Невельского городского округа и подведомственных учреждений, со штатной численностью 72,5 ед. | 99,2 | Сидорук Т.З. |  |
| 52 | Министерство финансов | Не допускать роста штатной численности работников органов местного самоуправления муниципального образования, сложившейся на 01.10.2015 года | В работе | 139 | 109 | Уменьшение штатной численности работников органов местного самоуправления связано с переводом с 01.01.2017г. 10,5 шт. ед. из администрации Невельского городского округа в МКУ «ПТУ» и сокращением штатной численности работников органов местного самоуправления с 01.01.2017г. и с 01.08.2017г. в соответствии распоряжениями администрации от 25.10.2016г. № 226 и от 25.05.2017г. № 107 «О мероприятиях по структурной реорганизации и сокращению штатов муниципальных служащих в администрации Невельского городского округа» | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 53 | Министерство финансов | Обеспечить долю расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета на уровне не менее 90% | В работе | 90 | 92,84 | Процент исполнения за 3 квартал составляет 103,3%. В целях достижения доли расходов формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета , Решением Собрания Невельского городского округа № 336 от 28.03.2017г. расходы по содержанию МКУ "Производственно-техническое управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Невельский городской округ" были перераспределены из непрограммных мероприятий в расходы, формируемые в рамках муниципальных программ и включены в муниципальную программу "Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном образовании "Невельский городской округ" на 2015-2020 годы". Кроме того увеличение доли расходов, формируемых в рамках муниципальных программ обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов за счёт областного бюджета и отнесением их на программные мероприятия в общем объеме расходов бюджета Невельского городского округа, Решение Собрания №381 от 28.06.2017г. | 103,2 | Сидорук Т.З. |  |
| 54 | Министерство финансов | Обеспечить к 01.12.2017 года снижение недоимки по местным налогам, а также по переданным из областного бюджета налогам (транспортному налогу, налогу на имущество организаций, упрощенной системе налогообложения) по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 30% | В работе | 30 | 3 | По состоянию на 01.01.2017 недоимка по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения составила 25 836 тыс. руб , в т.ч. по имущественным налогам с физических лиц - 24 912,3 тыс. руб. На основании информации, предоставляемой Межрайонной ИФНС № 2, администрацией Невельского городского округа ведется работа с должниками по имущественным налогам. По состоянию на 01.09.2017 недоимка по местным налогам, а также по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, по упрощенной системе налогообложения уменьшилась на 763 тыс. руб. или 3 % и составила 25 073 тыс. руб. До конца текущего года будет продолжена работа по принятию мер для погашения недоимки. | 10 | Сидорук Т.З. |  |
| 55 | Министерство финансов | Обеспечить к 01.12.2017 года снижение задолженности по аренде плате за землю и имущество по сравнению с ее размером на 01.01.2017 года, не менее чем на 50% (без учета задолженности по предприятиям-банкротам, а также задолженности, в отношении которой судебными приставами-исполнителями вынесены постановления об окончании исполнительного производства с актом о невозможности взыскания) | В работе | 50 | 50,3 | По состоянию на 01.01.2017г. задолженность по оплате арендных платежей составляла 17 705,9 тыс. руб. В целях снижения недоимки и увеличению доходов местного бюджета по арендным платежам отделом по управлению имуществом администрации Невельского городского округа направлены в суд исковые заявления о взыскании задолженности на сумму 8 718,7 тыс. рублей, а также выставляются требования арендаторам о погашении имеющейся задолженности. В результате проведенной работы по состоянию на 01.10.2017 года задолженность снизилась на 50,3% или на 8900 тыс. руб. и составила 8 805,9 тыс. руб. До конца текущего года будет продолжена работа по погашению задолженности по аренде земли и имущества. | 100,6 | Сидорук Т.З. |  |
| 56 | Министерство финансов | Обеспечить соблюдение утвержденного в установленном порядке норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | В работе | 100 | 100 | При формировании бюджета Невельского городского округа на 2017год и плановый период 2018-2019 годы норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления был соблюден | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 57 | Министерство финансов | Обеспечить размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления публикаций «Бюджет для граждан» по решению о бюджете, годовому отчету об исполнении местного бюджета, проекту решения о бюджете (не менее 3-х раз в соответствующем финансовом году) | В работе | 3 | 2 | На официальном сайте администрации Невельского городского округа размещен "Бюджет для граждан" по решению о местном бюджете Невельского городского округа на 2017год и "Бюджет для граждан" по годовому отчёту об исполнении местного бюджета за 2016год. "Бюджет для граждан" по проекту решения о бюджете будет размещен в ноябре 2017 года после формирования проекта местного бюджета на 2018 год | 66,7 | Сидорук Т.З. |  |
| 58 | Агентство по рыболовству | Обеспечение налоговых поступлений по НДФЛ в консолидированный бюджет Сахалинской области по ОКВЭД Рыболовство, рыбоводство и Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов (в млн.руб) | В работе | 20,00 | 62,8 | Информация предоставлена по состоянию на 01.09.2017г. | 314 | Сидорук Т.З. |  |
| 59 | Агентство по рыболовству | Наличие участков для отдыха населения, оборудованных местами стоянки автомобилей и сбора мусора | Исполнен (завершен) | 2 | 2 | исполнено в июне 2017 года | 100 | Сидорук Т.З. |  |
| 60 | Агентство по рыболовству | Проведение ярмарочных мероприятий по торговле рыбой и рыбопродукцией | В работе | 24 | 36 | Еженедельно по пятницам на территории МО «Невельский городской округ» проводятся ярмарки в которых принимают участия местные и областные предприниматели и организации, осуществляющие торговлю рыбой и рыбной продукцией. | 150 | Сидорук Т.З. |  |
| 61 | Министерство социальной защиты | Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение заключения муниципальных контрактов на цели субсидии до 01 июля 2017 года. | В работе | 100 | 39 | заключены контракты (договора), всего 39: - учреждения образования – 4 контракта ; - учреждения культуры - 2 контракта и 8 договоров; - учреждения физической культуры и спорта – 4 контракта; - жилищно-коммунального хозяйства – 21 контракт. Данный показатель выполнен на 100 %. | 39 | Копылов В.Е. |  |
| 62 | Министерство социальной защиты | Эффективное и в полном объеме использование средств субсидии из областного бюджета на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - субсидия): обеспечение исполнения заключенных муниципальных контрактов на цели субсидии по состоянию на 30 ноября 2017 года (% от планового объема субсидии). | В работе | 85 | 90,3 | Для выполнения работ по адаптации приоритетных объектов для доступа инвалидов было выделено (план) 4182,32 т.руб.(ОБ – 4140,5 т.руб.; МБ -41,82 т.руб.). Из них на данный момент израсходовано 3779,01073 тыс. руб., остаток составил 363,48927 тыс. рублей, который будет закрыт оплатой 2 контрактов отдела жилищно – коммунального хозяйства в ноябре 2017 года. | 106,2 | Копылов В.Е. |  |
| 63 | Министерство социальной защиты | Обеспечение многодетных семей земельными участками (кол-во участков) | Исполнен (завершен) | 7 | 10 | Исполнено. При плане обеспечить земельными участками 7 многодетных семей, по состоянию на отчетный период обеспечены земельными участками 10 многодетных семей | 142,9 | Копылов В.Е. |  |
| 64 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства населения МО, ед. (1 группа - 6 час. /нед. - не менее 20 чел.) | В работе | 7 | 8 | исполнено | 114,3 | Копылов В.Е. |  |
| 65 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество жителей МО занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, чел | В работе | 140 | 164 | исполнено | 117,1 | Копылов В.Е. |  |
| 66 | Министерство спорта и молодежной политики | Количество объектов, по которым завершено строительство: строительство комплексной спортивной площадки в с. Горнозаводск | В работе | 1 | 0 | 26 июля 2017 года с ООО «ЮВА» заключен муниципальный контракт № 78-17 по объекту: «Строительство комплексной спортивной площадки в с.Горноза-водск». Объект планируется к вводу в IV квартале 2017 года. | 0 | Копылов В.Е. |  |
| 67 | Министерство спорта и молодежной политики | Доля населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше привлеченного к выполнению нормативов комплекса ГТО, в общей численности населения муниципального образования в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенных по состоянию здоровья (%) | В работе | 25 | 16,1 | Всего за 1-3 квартал к выполнению нормативов комплекса ГТО привлечено 751 человек. До конца отчетного периода планируется 100 % выполнение плана | 64,4 | Копылов В.Е. |  |

АНГО – администрация Невельского городского округа

КУИ – комитет по управлению имуществом администрации Невельского городского округа

КЭР и ПР – комитет экономического развития и потребительского рынка администрации Невельского городского округа

ОКС – отдел капитального строительства администрации Невельского городского округа

отдел ЖКХ – отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа

отдел ФК, С и МП- отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа