Методические рекомендации по реализации

положений жилищного законодательства, касающихся организации   и проведения капитального ремонта МКД

«C 2014 года, участие собственников помещений в многоквартирном доме (далее также – собственники) в финансировании капитального ремонта стало для всех обязательным.

- Принятие решения о способе накопления средств

В соответствии с утвержденной Правительством Сахалинской области региональной программы «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области на 2014-2043 годы», собственники помещений обязаны в срок c 01.05.2014 года по 31.08.2014 года принять и реализовать решение о способе формирования фонда капитального ремонта.

Собственники помещений формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора должны направить в адрес регионального оператора в Сахалинской области копию протокола общего собрания собственников, которым оформлено это решение. Функции регионального оператора осуществляет некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (далее - Фонд). Местонахождение  Фонда: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39-В, оф. 201 этаж. Индекс: 693000, тел. 8 (4242) 67-24-00, телефон горячей линии 67-24-02, e-mail: sakhremont@admsakhalin.ru, сайт www.fkr65.ru

В случае, если по истечении четырех месяцев с момента опубликования Областной программы решение о выборе способа формирования фонда  не принято и (или) не реализовано, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счёте регионального оператора. Указанное решение принимается органом местного самоуправления в течение десяти дней с даты истечения четырехмесячного срока, установленного для собственников для выбора способа формирования фонда капитального ремонта (c 01.09.2014 по 10.09.2014 года), и в течение пяти дней с даты принятия решения направляется региональному оператору (с 11.09.2014 года по 15.09.2014 года).

## Выбор способа формирования фонда капремонта

Способ 1: Формирование фонда на счёте регионального оператора.

Способ 2: Формирование фонда на специальном счёте, владельцем счёта выступают:

– ТСЖ, осуществляющее управление МКД и созданное собственниками помещений в одном МКД или нескольких МКД, суммарное количество квартир в которых не более 30, если данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами имеют общую границу и в пределах которых находятся сети инженерно - технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, предназначенные для совместного использования собственниками помещений в данных домах;

– жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющие управление МКД;

– региональный оператор (в случае, когда собственниками помещений          в многоквартирном доме принято решение о выборе регионального оператора       в качестве владельца специального счёта);

Каждый из выбранных способов обладает своими особенностями, отраженными в следующей таблице.

| Виды способов формирования фонда капитального ремонта | Счёт регионального оператора | Специальный счёт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование фонда капитального ремонта на счёте Регионального Оператора | Открытие и содержание Региональным Оператором специального счёта по просьбе собственников помещений | Открытие и содержание специального счёта собственниками помещений (ТСЖ, ЖСК) самостоятельно |
| Владелец счёта | Региональный оператор |  | ТСЖ, ЖСК, СПК |
| Содержание счёта, на котором накапливаются средства на капитальный ремонт МКД | За счёт средств регионального оператора | В соответствии с условиями договора специального счёта с выбранной кредитной организацией (банком), услуга может быть платной (бесплатной), исходя из политики банка. Оплата этих средств не может осуществляться из суммы взносов, уплачиваемых собственниками на капитальный ремонт, только за счёт дополнительных средств собственников. |  |
| Организация приёма платежей, ведение счёта, начисление платежей, начисление процентов за неуплаченные платежи | Осуществляется силами Регионального оператора | Осуществляется собственниками или привлеченным ими по договору лицом, в том числе управляющей организацией. |  |
| Предоставление отчётности о состоянии счёта в орган государственного жилищного надзора | Осуществляется силами Регионального оператора |  | Осуществляется силами ТСЖ, ЖСК |
| Контроль за своевременным внесением взносов каждым собственником помещений в фонд капитального ремонта (направление претензий, судебные взыскания (иски)) | Осуществляется силами Регионального оператора | Осуществляется собственниками или привлеченным ими по договору лицом, в том числе управляющей организацией. | Осуществляется силами ТСЖ, ЖСК |
| Участие управляющей организации | - При обследовании многоквартирного дома для составления технического задания на проведение капитального ремонта - Участие в контроле за проведением капитального ремонта (строительном контроле) - Участие в приёмке выполненных работ. | Управляющая организация может быть привлечена по договору в качестве организатора работ по капитальному ремонту. |  |
| Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту | Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области | Для специального счёта не установлены обязательные требования о порядке привлечения подрядной организации. Вопрос привлечения подрядчика или установления порядка его привлечения другим лицом по договору с собственниками помещений решается общим собранием собственников. |  |
| Привлечение дополнительных средств, в случае недостаточности накопленных средств на проведение капитального ремонта МКД | Не требуется | За счёт: а) Кредитования; б) Дополнительных взносов; в) Перехода на счёт Регионального оператора; | За счёт: а) Кредитования; б) Дополнительных взносов; в) Перехода на счёт Регионального оператора |

Таким образом, в случае формирования фонда капитального ремонта  на счёте, счётах регионального оператора, организация последующих действий и ответственность за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах возложена на НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»

Важно: В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счёте, организация последующих действий и ответственность за проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах лежит на собственниках. При этом, собственники самостоятельно заключают договоры со сторонними организациями (это могут быть и управляющие организации) для обеспечения взыскания задолженностей  по оплате взносов на капитальный ремонт, договоров с организациями на разработку проектно-сметной документации, договоров о проведении проверки достоверности сметной стоимости, договоров на выполнение запланированных по смете работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и проведение строительного контроля. В случае если выбранная кредитная организация по договору специального счёта требует оплаты услуг за открытие специального счёта, ведение счёта, совершение операций по счёту, то эти услуги также оплачиваются собственниками дома дополнительно к установленному минимальному размеру взноса на капитальный ремонт.

Через шесть месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем официального опубликования Региональной программы, начинается оплата собственниками взносов на капитальный ремонт. В Сахалинской области первая квитанция за оплату взносов на капитальный ремонт должна быть выставлена в декабре за ноябрь 2014 года.

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества                                в многоквартирных домах

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) ремонт фасада;

6) ремонт фундамента многоквартирного дома.

7) выполнение инженерных изысканий;

8) подготовка проектной документации;

9) осуществление авторского надзора;

10) осуществление государственной экспертизы проектной документации;

11) осуществление строительного контроля;

12) экспертиза сметной документации;

13) утепление фасада;

14) переустройство невентилируемых крыш на вентилируемые;

15) устройство выходов на кровлю;

16) установка общедомовых приборов учета.

- Открытие специальных счетов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Специальный счёт – счёт, открытый в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, денежные средства на котором сформированы за счёт взносов на капитальный ремонт, процентов, уплаченных в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате таких взносов, и начисленных кредитной организацией процентов за пользование денежными средствами на специальном счёте, и предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества.

Счета могут открываться только в российских банках, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее двадцать миллиардов рублей.

Если владельцем специального счёта определен региональный оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

| Список кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (по состоянию на 01.01.2014) |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование КО | Рег.№ | Регион |  |
| 1 | ЗАО ЮниКредит Банк | 1 | г.Москва |  |
| 2 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" | 121 | г.Москва |  |
| 3 | ООО "ХКФ Банк" | 316 | г.Москва |  |
| 4 | ОАО "МДМ Банк" | 323 | Новосибирская область |  |
| 5 | ОАО "АБ "РОССИЯ" | 328 | г.Санкт-Петербург |  |
| 6 | ГПБ (ОАО) | 354 | г.Москва |  |
| 7 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | г.Санкт-Петербург |  |
| 8 | ОАО "МИнБ" | 912 | г.Москва |  |
| 9 | ОАО Банк ВТБ | 1000 | г.Санкт-Петербург |  |
| 10 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 1326 | г.Москва |  |
| 11 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1439 | г.Москва |  |
| 12 | ОАО КБ "Восточный" | 1460 | Амурская область |  |
| 13 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1470 | г.Москва |  |
| 14 | ОАО "Сбербанк России" | 1481 | г.Москва |  |
| 15 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1623 | г.Москва |  |
| 16 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1776 | г.Москва |  |
| 17 | ООО "Русфинанс Банк" | 1792 | Самарская область |  |
| 18 | ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" | 1942 | г.Москва |  |
| 19 | ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1971 | Тюменская область |  |
| 20 | ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1978 | г.Москва |  |
| 21 | ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | 2179 | г.Москва |  |
| 22 | "НОМОС-БАНК" (ОАО) | 2209 | г.Москва |  |
| 23 | ОАО "МТС-Банк" | 2268 | г.Москва |  |
| 24 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2272 | г.Москва |  |
| 25 | ОАО "УРАЛСИБ" | 2275 | г.Москва |  |
| 26 | ЗАО "Банк Русский Стандарт" | 2289 | г.Москва |  |
| 27 | "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" | 2495 | г.Москва |  |
| 28 | ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" | 2546 | г.Москва |  |
| 29 | ЗАО КБ "Ситибанк" | 2557 | г.Москва |  |
| 30 | ОАО "БИНБАНК" | 2562 | г.Москва |  |
| 31 | ОАО "АК БАРС" БАНК | 2590 | Республика Татарстан |  |
| 32 | ОАО "Банк Москвы" | 2748 | г.Москва |  |
| 33 | ОАО "ОТП Банк" | 2766 | г.Москва |  |
| 34 | ОАО "Нордеа Банк" | 3016 | г.Москва |  |
| 35 | ОАО "Промсвязьбанк" | 3251 | г.Москва |  |
| 36 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3255 | г.Москва |  |
| 37 | НБ "ТРАСТ" (ОАО) | 3279 | г.Москва |  |
| 38 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3292 | г.Москва |  |
| 39 | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 3311 | г.Москва |  |
| 40 | ОАО "МСП Банк" | 3340 | г.Москва |  |
| 41 | ОАО "Россельхозбанк" | 3349 | г.Москва |  |
| 42 | ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр" | 3466 | г.Москва |  |

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на одном специальном счёте.

На специальном счёте могут аккумулироваться средства фонда капитального ремонта собственников помещений только одного многоквартирного дома.

На денежные средства, находящиеся на специальном счёте, не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого счёта.

В случае признания владельца специального счёта банкротом денежные средства, находящиеся на специальном счёте, не включаются в конкурсную массу.

- Операции с денежными средствами на специальном счёте, счетах регионального оператора

Операции с денежными средствами фонда капитального ремонта могут осуществляться банком по указанию владельца специального счёта в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества, при представлении следующих документов:

а)	протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме работ по капитальному ремонту общего имущества;

б)	договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

в)	акт приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

- Изменение способа формирования фонда капитального ремонта

а)	 решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта       на специальном счёте и формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора вступает в силу через один месяц после направления владельцу специального счёта решения общего собрания собственников;

б)	 решение о прекращение формирования фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора и формирование фонда капитального ремонта на специальном счёте вступает в силу через два года после направления региональному оператору решения общего собрания собственников.

- Региональная программа капитального ремонта общего имущества    в многоквартирных домах

Региональная программа капитального ремонта – перечень мероприятий, реализуемых в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества за счёт средств бюджета Сахалинской области, местных бюджетов и формируемая на срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области. Региональная программа актуализируется не реже одного раза в год в соответствии с информацией, представляемой органами местного самоуправления.

Для реализации Региональной программы, органы местного самоуправления разрабатывают  Краткосрочные планы (сроком до трех лет), предусмотренные частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, утверждаются в порядке, установленном постановлением Правительства Сахалинской области

- Возврат средств фонда капитального ремонта

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капитального ремонта могут быть использованы на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома.

В случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, региональный оператор обязан выплатить собственникам помещений в этом многоквартирном доме средства фонда капитального ремонта.

В целях реализации положений части 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правительством Российской Федерации от 31.12.2013 года № 470 утвержден Порядок использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

- Пошаговые действия собственников

- для принятия решения о способе формирования

- фонда капитального ремонта

После официального опубликования в СМИ утвержденной Региональной программы, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны                  в течение четырех месяцев самостоятельно принять и реализовать решение       на общем собрании собственников о выборе способа формирования фонда капитального ремонта. В случае, если в течение этого срока решение собственниками не принято, не позднее чем за месяц до окончания указанного срока орган местного самоуправления созывает общее собрание собственников для решения вопроса о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

Для принятия решения о формировании фонда капитального ремонта собственникам необходимо:

- Инициировать проведение собрания.

Инициатором собрания может выступать: председатель и (или) совет МКД, председатель и (или) правление ТСЖ и ЖСК, инициативная группа, созданная из числа собственников, любой собственник МКД, орган местного самоуправления.

- Сформировать повестку дня общего собрания собственников МКД.

- Направить сообщения собственникам многоквартирного дома                 о проведении собрания.

Сообщение о проведении собрания направляется не позднее 10 дней          до даты проведения собрания.

В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должны быть указаны:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;

- форма проведения данного собрания (очное собрание или заочное);

- дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приёма решений собственников по вопросам, поставленным на голосование,        и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;

- повестка дня данного собрания;

- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться

- Провести общее собрание.

  - Проведение собрания в очной форме.

Собрание проводится путем совместного присутствия собственников помещений в данном МКД (либо лиц, действующих по доверенности) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация участников собрания путём заполнения реестра регистрации собственников помещений в МКД.

Установление правомочности собрания (собрание считается правомочным при участии собственников, обладающих не менее 2/3 голосов        от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме).

Количество голосов определяется исходя из общей площади помещения собственника.

Учёт голосов по рассматриваемым вопросам повестки дня осуществляется председателем и (или) секретарем собрания (либо счетной комиссией, при ее наличии).

4.2. Проведение собрания в заочной форме.

В случае если на собрании собственников в очной форме отсутствовал кворум, общее собрание собственников с такой же повесткой дня может быть проведено путем заочного голосования.

Голосование осуществляется путем письменного оформления решения собственника (бюллетеня) и передачи его лицам, инициирующим собрание.

Установление правомочности собрания (собрание считается правомочным при условии поступления решений собственников (бюллетеней), обладающих не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме, которые получены до даты окончания        их приема, указанной в сообщении о проведении собрания в заочной форме.

- Оформить решение собственников МКД путем составления протокола общего собрания собственников помещений.

- Направить в течение 5-и дней с даты принятия решения копию протокола общего собрания собственников в адрес регионального оператора         (в случае если принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счёте, владельцем которого будет региональный оператор,     или общем счёте регионального оператора).

- Довести (уведомление) до собственников МКД информацию о решениях принятых на общем собрании - не позднее чем через десять дней       со дня принятия решения.

- Заключить соответствующий договор с региональным оператором.

Собственники помещений в многоквартирном доме, принявшие решение о формировании фонда капитального ремонта на счёте регионального оператора, а также собственники помещений в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе формирования фонда капитального ремонта, заключают  с региональным оператором договор о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта (далее также – договор на формирование фонда) в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом собственники помещений в этом многоквартирном доме, обладающие более, чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в этом МКД выступают в качестве одной стороны заключаемого договора на формирование фонда.

Получить более подробную информацию, а также скачать необходимые формы документов, Вы можете на сайте Фонда www.fkr65.ru.