МО «Невельский городской округ»

Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2017 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 06.10.2016 года № 499 по МО «Невельский городской округ» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в 8 многоквартирных домах, общей площадью 13,6 тыс.м2. Капитальный ремонт на 3 объектах осуществляется подрядными организациями ООО «Скала», ООО «СПК».

По состоянию на 25 октября 2017 года приняты работы по перенесенным объектам на 2017 год по краткосрочному плану 2016 года по 20 конструктивам (175,4 млн. рублей), в том числе по крышам – 9, фасадам – 7, фундамент – 1, теплоснабжение - 3, исполнение- 100% от общего объема работ.

Краткосрочным планом капитального ремонта 2017 года (от 04.05.2017 № 193) предусмотрено отремонтировать 8 домов по 25 конструктивным элементам, из них выполнено: электроснабжение – 4, крыша – 5, водоснабжение – 5, водоотведение – 3, теплоснабжение – 3, фасад – 2, исполнение – 88% от общего объема работ.

Сдана проектно-сметная документация по 8 многоквартирным домам, в том числе

- внутридомовые инженерные системы: электроснабжение – 4, теплоснабжение – 3, водоснабжение – 5, водоотведение – 3;

- крыша – 8;

- фасад – 2.

Проектирование завершено в полном объёме по 25 конструктивным элементам, в соответствии с краткосрочным планом 2017 года.

По состоянию на 25.10.2017 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2017, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО «Невельский городской округ», Фонд организовал проведение 5 электронных аукционов, по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД – 25 конструктивных элементов. По результатам электронных аукционов заключено 5 договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД по 25 конструктивным элементам.

В целях обеспечения исполнения обязанности собственников по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, Фонд применяет установленные законодательством меры, включая начисление пеней, в случае несвоевременной и (или) неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт.

По состоянию на 25.10.2017 года Фондом по муниципальному образованию «Невельский городской округ» направлены: в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц - 159 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 883856,55 рублей, все требования удовлетворены. Из них добровольно должниками погашено 79093,50 рублей. Направлено в Службу судебных приставов для принудительного исполнения 64 судебных решений, на сумму 329031,56 рублей, из них взыскано 8165,64 рублей.

Общая собираемость по району, за период с 2014 г. по 2017 г., составляет 83%, за месяц начислено к оплате 1,89 млн. руб., из них оплачено 2,68 млн. рублей.